Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 440-пп (ред. от 27.03.2023) "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 18.05.2023

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 г. N 440-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

И ДОРОЖНОЙ СЕТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.04.2014 N 154-пп, от 23.06.2014 N 227-пп, от 10.11.2014 N 412-пп, от 22.12.2014 N 483-пп, от 18.05.2015 N 209-пп, от 10.08.2015 N 299-пп, от 07.09.2015 N 334-пп, от 30.11.2015 N 433-пп, от 14.12.2015 N 465-пп, от 08.02.2016 N 34-пп, от 28.03.2016 N 86-пп, от 06.06.2016 N 200-пп, от 10.10.2016 N 363-пп, от 19.12.2016 N 451-пп, от 13.03.2017 N 91-пп, от 15.05.2017 N 172-пп, от 27.06.2017 N 244-пп, от 27.09.2017 N 359-пп, от 11.12.2017 N 457-пп, от 26.03.2018 N 96-пп, от 13.06.2018 N 214-пп, от 01.10.2018 N 360-пп, от 17.12.2018 N 462-пп, от 04.02.2019 N 49-пп, от 01.04.2019 N 130-пп, от 24.06.2019 N 277-пп, от 30.09.2019 N 403-пп, от 02.12.2019 N 525-пп, от 30.03.2020 N 122-пп, от 15.06.2020 N 264-пп, от 10.08.2020 N 367-пп, от 23.11.2020 N 458-пп, от 21.12.2020 N 546-пп, от 09.03.2021 N 74-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-пп, от 26.09.2022 N 567-пп, от 03.10.2022 N 580-пп, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп, от 27.03.2023 N 153-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях выполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 201-пп "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013 года N 401-пп "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (далее - Программа).

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.12.2018 N 462-пп)

2. Министерству финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2014 - 2025 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 17.12.2018 N 462-пп, от 11.04.2022 N 215-пп)

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Правительства области от 16 октября 2010 года N 338-пп "О долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры Белгородской области на 2011 - 2017 годы".

4. Департаменту внутренней и кадровой политики области (Сергачев В.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Базарова В.В.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 11.04.2022 N 215-пп)

Об исполнении постановления информировать ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, начиная с 2015 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

# Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 28 октября 2013 г. N 440-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОЙ СЕТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 17.12.2018 N 462-пп, от 04.02.2019 N 49-пп, от 01.04.2019 N 130-пп, от 24.06.2019 N 277-пп, от 30.09.2019 N 403-пп, от 02.12.2019 N 525-пп, от 30.03.2020 N 122-пп, от 15.06.2020 N 264-пп, от 10.08.2020 N 367-пп, от 23.11.2020 N 458-пп, от 21.12.2020 N 546-пп, от 09.03.2021 N 74-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-пп, от 26.09.2022 N 567-пп, от 03.10.2022 N 580-пп, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп, от 27.03.2023 N 153-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

государственной программы Белгородской области

"Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Белгородской области"

| N п/п | Наименование государственной программы: "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (далее - государственная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 2. | Соисполнители государственной программы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 3. | Участники государственной программы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области; министерство образования Белгородской области; министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области; министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области |
| (раздел 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 4. | Подпрограммы государственной программы | 1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожной сети". 2. Подпрограмма "Совершенствование и развитие транспортной системы". 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы". 4. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
| (п. 4 введен постановлением Правительства Белгородской области от 01.04.2019 N 130-пп) |  |  |
| 5. | Цель государственной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения |
| 6. | Задачи государственной программы | 1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Белгородской области в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Белгородской области. 3. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Белгородской области при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области. 4. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.06.2019 N 277-пп, от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 7. | Сроки и этапы реализации государственной программы | Реализация государственной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 179459857,5 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 150969557,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5052183,0 тыс. рублей; 2015 год - 5856638,0 тыс. рублей; 2016 год - 7802422,0 тыс. рублей; 2017 год - 16772837,0 тыс. рублей; 2018 год - 18826983,0 тыс. рублей; 2019 год - 19653176,0 тыс. рублей; 2020 год - 11930879,4 тыс. рублей; 2021 год - 14160195,7 тыс. рублей; 2022 год - 14374016,8 тыс. рублей; 2023 год - 11669786,7 тыс. рублей; 2024 год - 12035336,3 тыс. рублей; 2025 год - 12835103,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 25897765,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджетов муниципальных образований составит 1842787,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 749747,0 тыс. рублей |
| (раздел 8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 9. | Конечные результаты государственной программы | 1. К 2025 году планируется увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 71,2 процента. 2. К 2020 году планируется увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории до 249,3 км |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 01.04.2019 N 130-пп, от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |

## 1. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Белгородской области. Наряду с другими отраслями он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Белгородской области сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами России и Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

Транспортом общего пользования в 2012 году перевезено 167,1 млн человек, в том числе:

железнодорожным - 4,3 млн чел.;

автобусным - 146,1 млн чел.;

трамвайным - 7,7 млн чел.;

троллейбусным - 8,9 млн чел.;

воздушным - 99,5 тыс. чел.

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2012 году составил:

железнодорожного - 1407,4 млн пассажиро-км;

автобусного - 1522,0 млн пассажиро-км;

электрического - 86,5 млн пассажиро-км;

воздушного - 44,9 млн пассажиро-км.

Транспортом общего пользования в 2012 году перевезено 52,5 млн тонн грузов, в том числе:

железнодорожным - 45,1 млн тонн;

автомобильным - 7,4 млн тонн.

Грузооборот транспорта общего пользования в 2012 году составил:

железнодорожного - 11,2 млрд тонно-км;

автомобильного - 2,2 млрд тонно-км.

В транспортной отрасли работает около 21,3 тыс. человек. В 2012 году в транспортной отрасли было создано 2547 новых рабочих мест.

Одним из основных для Белгородской области является автомобильный транспорт.

Все районные центры области имеют автобусное сообщение с областным центром, межобластные автобусные маршруты связывают Белгородскую область с другими городами России, такими как Москва, Курск, Воронеж, Липецк, Волгоград, Саратов, Железногорск, Обоянь, Острогожск, Лиски и другие.

Автомобильным транспортом ежедневно перевозится около 400 тыс. пассажиров и более 20 тыс. тонн грузов.

По территории Белгородской области проходит железнодорожная транспортная магистраль, соединяющая города Москву и Санкт-Петербург с Крымом и Кавказом.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Белгородской области составляет 700 км (в т.ч. электрифицированных - 405 км), которая обслуживается Юго-Восточной железной дорогой (685,5 км) и Московской железной дорогой (14,5 км). На территории области расположены 43 железнодорожные станции и 293 посадочные платформы для пассажиров.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Белгородской области железнодорожным транспортом: железная руда, строительные материалы, черные металлы, цемент.

Для обеспечения потребности населения в дальних пассажирских перевозках Юго-Восточным филиалом ОАО "Федеральная пассажирская компания" сформированы и курсируют по территории области 2 фирменных пассажирских поезда в направлениях Белгород - Москва, Валуйки - Старый Оскол - Москва.

Транспортное обслуживание населения Белгородской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения осуществляется на основании договора, заключенного между Правительством Белгородской области и ОАО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье", по регулируемому тарифу с возмещением выпадающих доходов перевозчика из средств областного бюджета.

Основным акционером пассажирской компании (51 процент акций) является ОАО "РЖД", доля Белгородской области составляет 9 процентов.

В 2012 году пригородным пассажирским железнодорожным сообщением ежесуточно пользовалось порядка 8 тысяч жителей области, функционировало 94 пригородных маршрута, по которым было перевезено 2,9 млн человек.

Особое внимание в последнее время уделяется развитию авиационного транспорта. Проведена модернизация всех важнейших составляющих международного аэропорта "Белгород": аэродромного и аэровокзального комплексов, объектов управления движением, радионавигации, посадки и инженерных коммуникаций.

Сметная стоимость строительства составила 5,1 млрд руб. Проектом предусмотрена реконструкция или новое строительство 55 объектов, из них 45 объектов объемом капитальных вложений 3,6 млрд руб. уже введено в эксплуатацию. Самые крупные из них - здание аэровокзального комплекса площадью 13,2 тыс. кв. метров и взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, стоянки авиалайнеров.

В ходе реконструкции произведено удлинение взлетно-посадочной полосы до 2500 м и расширение до 45 м, что позволило принимать новые типы современных воздушных судов типа ТУ 204, 214, Аэробус - 319, 320, 321, Боинг 737 всех модификаций, Боинг 757-200, Боинг 767-300ER. Взлетно-посадочная полоса усилена высокопрочным асфальтобетонным покрытием. Произведена реконструкция системы рулежных дорожек и перрона, увеличено количество мест стоянок, предусмотрена специальная площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Введена в эксплуатацию новая светосигнальная система с огнями высокой интенсивности, позволяющая значительно улучшить видимость.

Завершено строительство объектов инфраструктуры аэропорта:

- здание командно-диспетчерского пункта и объекты управления воздушным движением;

- вспомогательные технические здания и сооружения;

- объекты режимно-охранного обеспечения территории аэродрома.

Комплексная модернизация инфраструктуры аэропорта позволила расширить маршрутную сеть в части открытия новых рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям, что в свою очередь за последние три года привело к значительному росту показателей динамики пассажиропотока, обслуженных рейсов и, как следствие, доходов от авиационных видов деятельности.

ОАО "Белгородское авиапредприятие" ставит перед собой цели ежегодного увеличения пассажиропотока и количества направлений за счет грамотной реализации маркетинговой стратегии по привлечению новых авиаперевозчиков.

В то же время состояние транспортного комплекса области нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Выравниванию экономического развития муниципальных образований области препятствует значительная неравномерность в развитии транспортной сети. Для населенных пунктов Белгородской области автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы области, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Белгородская область находится в южной части Центрального федерального округа и является приграничной. Так только протяженность границ с Украиной составляет 540 км (47 процентов всех границ области). Территориальное положение Белгородской области достаточно выгодное. Через территорию области проходят основные транспортные магистрали, соединяющие южную и центральную Россию с северными и восточными регионами, включая основной автодорожный коридор Российской Федерации N 11 Белгород - Воронеж - Тамбов - Шацк - Нижний Новгород - Шарья - Котлас (согласно Перечню основных автодорожных коридоров Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1999 года N 438 "О Государственной концепции создания и развития сети автодорог в Российской Федерации").

Область располагает удобными выходами к основным российским рынкам.

Вместе с тем, недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества области с точки зрения реализации ее потенциала.

Значительный рост объемов перевозок грузов сдерживается дефицитом пропускных возможностей транспортной инфраструктуры.

Кроме того, недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории области сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог области приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики области.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 179 населенных пунктов области, в которых проживает порядка 4600 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с районными центрами. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности. По дорожным условиям за 2010 год на автомобильных дорогах Белгородской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в 2011 году - 21, в 2012 - 71, а за 1-е полугодие 2013 года - 56.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоемкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объемам вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Белгородской области является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая государственная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Белгородской области и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

## 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных конечных

результатов государственной программы, сроков и этапов

реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года. В соответствии с данным документом одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных товаропроизводителей, модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи целью государственной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Белгородской области в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Белгородской области;

3) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Белгородской области при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Реализация государственной программы предусмотрена на 2014 - 2025 годы.

В результате реализации мероприятий государственной программы к 2025 году:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения увеличится до 71,2 процента.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп, от 11.04.2022 N 215-пп)

2. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории увеличится до 249,3 км.

Показатели конечного результата реализации государственной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 к государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата государственной программы представлены в приложении N 6 к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации государственной программы.

## 3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской области,

принятие или изменение которых необходимо для реализации

государственной программы

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы, представлен в приложении N 2 к государственной программе.

## 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм государственной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач государственной программы, и включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Белгородской области.

В состав государственной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети".

Подпрограмма 1 представляет собой комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, искусственных сооружений на них, а также по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда области.

Подпрограмма 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы".

Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом посредством обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в межмуниципальном пригородном сообщении; организации пригородных железнодорожных перевозок населения, в том числе с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан; обеспечения развития региональных перевозок воздушным транспортом.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы".

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Белгородской области при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения".

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 01.04.2019 N 130-пп)

Подпрограмма 4 направлена на выполнение мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, комплексного решения вопросов совершенствования организации движения транспорта и пешеходов и в целом снижения аварийности на дорогах Белгородской области.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 01.04.2019 N 130-пп)

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом.

## 5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Расходы на реализацию государственной программы формируются за счет средств областного, федерального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 179459857,5 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Объем финансовых средств, направляемых из областного бюджета на реализацию государственной программы, составляет 150969557,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5052183,0 тыс. рублей;

2015 год - 5856638,0 тыс. рублей;

2016 год - 7802422,0 тыс. рублей;

2017 год - 16772837,0 тыс. рублей;

2018 год - 18826983,0 тыс. рублей;

2019 год - 19653176,0 тыс. рублей;

2020 год - 11930879,4 тыс. рублей;

2021 год - 14160195,7 тыс. рублей;

2022 год - 14374016,8 тыс. рублей;

2023 год - 11669786,7 тыс. рублей;

2024 год - 12035336,3 тыс. рублей;

2025 год - 12835103,8 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 25897765,2 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований - 1842787,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 749747,0 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками реализации

государственной программы

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией, ведущей к непредвиденному росту затрат на строительные материалы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и в конечном результате к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней, увеличению стоимости дорожных работ и снижению объемов строительства.

Снижение данных рисков предусматривается за счет привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов государственной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации государственной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и оперативной информации, используемой в процессе разработки и реализации государственной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться работа, направленная:

- на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации государственной программы;

- на своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией государственной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;

- своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

## Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

### Паспорт

| N п/п | Наименование подпрограммы 1: "Совершенствование и развитие дорожной сети" (далее - подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Белгородской области в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений. 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 осуществляется в два этапа: 1 этап - 2014 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 160312002,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 132306892,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4539590,0 тыс. рублей; 2015 год - 5162071,0 тыс. рублей; 2016 год - 6839706,0 тыс. рублей; 2017 год - 15868325,0 тыс. рублей; 2018 год - 17815117,0 тыс. рублей; 2019 год - 17552882,0 тыс. рублей; 2020 год - 10746045,3 тыс. рублей; 2021 год - 11720480,0 тыс. рублей; 2022 год - 11861379,6 тыс. рублей; 2023 год - 9516993,0 тыс. рублей; 2024 год - 9960934,8 тыс. рублей; 2025 год - 10723368,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 25525572,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджетов муниципальных образований составит 1729791,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 749747,0 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | К 2025 году планируется: 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 21562,0 км. 2. Увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на 2894,4 км. 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 2673,3 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 6608,1 км. 5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составит 16865,2 км. К 2020 году прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог составил 221,1 км. В 2021 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения составила 74,2 процента |
| (раздел 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство - комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого региона России.

В настоящее время в области высокими темпами происходит рост промышленного производства, реализуются приоритетные национальные проекты, особенно в сельскохозяйственном секторе экономики.

По состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования области составляла 6706,7 км, из которых имеют твердое покрытие 6692 км (99,8 процента).

На автомобильных дорогах области находится 419 искусственных сооружений общей протяженностью 17768 погонных метров, в том числе 25 путепроводов, 340 железобетонных мостов, 53 металлических и 1 мост деревянный.

Большую часть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляют дороги IV и III категорий (69 процентов и 18 процентов соответственно), 9 процентов автомобильных дорог имеют V категорию, 3 процента - II категорию и 1 процент приходится на дороги I категории.

Основные показатели, характеризующие развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования Белгородской области, имеют следующие значения: плотность дорог с твердым покрытием на 1000 жителей - 4,4 км, плотность сети на 1000 кв. км территории - 247 км.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Белгородской области можно отнести следующие:

1. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые по капитальному ремонту и ремонту, в настоящее время 43 процента (2870 км) автомобильных дорог общего пользования и 34 процента (143 шт.) искусственных сооружений эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог регионального значения, требующих ремонта.

На сегодня ежегодная потребность в проведении плановых ремонтов автомобильных дорог составляет более 400 километров. Фактически за период с 2011 по 2013 годы отремонтировано 991,5 км автомобильных дорог.

2. Повышение доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети, в общем транспортном потоке.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. По причине значительного роста интенсивности движения и увеличения нагрузок большая часть дорог, соединяющих областной и районные центры, построенных 40 - 50 лет назад и рассчитанных на осевую нагрузку в 6 тонн, исчерпали свой ресурс и не справляются со своими функциями. Несмотря на реализованные в области долгосрочные целевые программы идет отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения.

Фактически в 2011 - 2013 годах построено 44,7 км и реконструировано 153,6 км автомобильных дорог общего пользования.

3. Отсутствие объездных автомобильных дорог вокруг таких районных центров, как Вейделевка, Ивня, Грайворон, Губкин, Прохоровка, Ровеньки, Чернянка, вынуждает использовать улично-дорожную сеть для транзитного автомобильного движения. Улицы, являющиеся продолжением областных автомобильных дорог, имеют недостаточную ширину, и по условиям сложившейся застройки невозможно их расширение. Технические параметры улиц не соответствуют уровням возрастающей транспортной нагрузки, что также приводит к разрушению покрытия уличной дорожной сети.

4. Введение ограничений на проезд большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования вследствие неудовлетворительного состояния расположенных на них искусственных сооружений.

На автомобильных дорогах общего пользования области более 250 искусственных сооружений (60 процентов мостового парка) введено в эксплуатацию 30 и более лет назад. Эти искусственные сооружения запроектированы и построены с учетом нагрузок 8, 10 и 12 тонн на ось, что существенно ниже действующих на сегодняшний день СНиП - 14 тонн на ось.

Несмотря на ежегодное проведение ремонта искусственных сооружений (за 2011 - 2012 годы отремонтировано 25 мостов и 1 путепровод), в настоящее время существует потребность в капитальном ремонте 58 мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, то есть имеющих дефекты, угрожающие безопасности движения транспорта и пешеходов по ним либо критично снижающие долговечность сооружения. Кроме того, требуется реконструкция 5 мостов, построенных хозяйственным способом без соблюдения требований СНиП.

5. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

В настоящее время в области не имеют связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием 179 (11 процентов) из 1574 сельских населенных пунктов Белгородской области, в которых проживает 4634 человека (0,3 процента от общей численности населения области).

Кроме того, существует потребность в строительстве автодорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами, с целью обеспечения бесперебойного круглосуточного транспортного сообщения и перевозок в районах пассажиров по автобусным маршрутам и маршрутам подвоза учащихся школ.

Постановлением главы администрации области от 23 сентября 1998 года N 494 "О программе развития сети автомобильных дорог в сельской местности и приведения в нормативное состояние проезжей части городской улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта на 1999 - 2005 годы" была утверждена семилетняя программа строительства автомобильных дорог с твердым покрытием как одна из составляющих Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, включающая строительство, ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов.

В рамках развития сети автомобильных дорог в сельской местности областными долгосрочными программами утверждалась подпрограмма по строительству автодорог в населенных пунктах области.

За четырнадцать лет (с 1999 по 2013 годы) было построено и отремонтировано 9444,6 километра автомобильных дорог по улично-дорожной сети населенных пунктов.

Строительство дорог в населенных пунктах значительно улучшило качество жизни жителей сел и городов Белгородской области, повысило эффективность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

Тем не менее, с учетом выполнения программы строительства автомобильных дорог в 2013 году и проведенной инвентаризации протяженность грунтовых дорог улично-дорожной сети на 1 января 2014 года составила более 1000 километров.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в части дорожного строительства ежегодно формируется подпрограмма строительства автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки.

Губернатором Белгородской области утвержден Регламент формирования программы строительства автомобильных дорог в микрорайонах ИЖС, согласно которому строительство автодорог осуществляется с учетом 100 процентов обеспечения инженерными коммуникациями и 60 процентов застройки жилыми домами.

За период с 2005 года по 2013 год в микрорайонах индивидуального жилищного строительства Белгородской области построено 1959 км автомобильных дорог.

6. В дорожной отрасли актуальной является и кадровая проблема. Это, прежде всего, дефицит высококвалифицированных специалистов среднего звена: механизаторов, операторов, машинистов грейдеров, экскаваторов и других специальностей. В настоящее время в области развернута большая работа по подготовке специалистов для дорожной отрасли.

Для решения всех этих проблем разработан комплекс мероприятий подпрограммы 1, который направлен на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

### 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Белгородской области в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализации мероприятий по решению следующих задач:

1) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;

2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;

3) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;

4) обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса.

Реализации подпрограммы 1 осуществляется в два этапа:

1 этап - 2014 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

### 3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, искусственных сооружений на них, безопасности дорожного движения, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда области.

Задача 1. В рамках решения задачи 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог" планируется реализовать основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения".

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривают проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

Общая протяженность автомобильных дорог областной собственности регионального и межрегионального значения на 1 июля 2013 года составляла 6692 км, включая расположенные на них 419 (17768 погонных метров) мостов и путепроводов, в том числе:

- опорная сеть - 2308 км (с учетом двухполосного движения и транспортных развязок), 167 (8608,1 погонных метра) мостов и путепроводов;

- местная сеть - 4384 км, 252 (9159,9 погонных метра) моста и путепровода.

Содержанием указанной сети дорог на контрактной основе занимаются 17 дорожно-строительных организаций и 6 - специализированных мостовых.

В целях оптимизации затрат предусматривается применение систем оповещения и прогнозирования метеоусловий, установка новых автоматических дорожных метеорологических станций с видеонаблюдением.

Предусматривается дальнейшее расширение применения системы контроля за работой техники на основе GPS и ГЛОНАСС, в том числе и в подрядных организациях, задействованных на содержании автодорог.

Вопросам повышения безопасных условий дорожного движения ежегодно уделяется приоритетное внимание. Главными задачами при решении вопросов повышения безопасности дорожного движения являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, включая особо тяжкие, связанные со столкновением транспортных средств при выезде на встречную полосу движения, где сопутствующими являются неудовлетворительные дорожные условия;

- уменьшение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение непрерывного бесперебойного круглосуточного движения транспорта и безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения включают в себя обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения, в целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг, а именно:

- обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями;

- устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников движения;

- восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей;

- восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода;

- реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД);

- нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автодорог;

- устройство светофорных объектов.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и мостов включают в себя:

- ремонтно-восстановительные работы на участках опорной дорожной сети, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности дорожного движения, с последующим переходом к проведению плановых ремонтов в соответствии с нормативными межремонтными сроками;

- ремонтные работы по восстановлению проектной грузоподъемности, повышению долговечности территориальных мостовых сооружений, а также обеспечение нормативных требований по безопасности дорожного движения.

Задача 2. В рамках решения задачи 2 "Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек" планируется реализовать:

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

Основное мероприятие 1.2 "Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования".

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 403-пп)

Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольного профиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками, ограждениями и наружным освещением для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.06.2019 N 277-пп)

Мероприятие по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, осуществляется на мостовых сооружениях, имеющих непригодное для нормальной эксплуатации состояние - предаварийное состояние, при котором в случае продолжения неблагоприятных воздействий может произойти авария. К данной категории относят такие сооружения, по которым безопасный пропуск автомобилей не может быть гарантирован введением различных ограничений движения путем установки дорожных знаков, требуется принудительное регулирование режима эксплуатации, например, запрещение движения по полосам, введение реверсивного движения и другое. Искусственные сооружения, отнесенные к данной категории, требуют срочных восстановительных мероприятий.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 403-пп)

Проект 1.R.1 "Региональная и местная дорожная сеть", включающий в себя мероприятия:

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги", направленное на ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" для осуществления ремонта автодорог местного значения;

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", предусматривающее предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения представлены в приложении N 2-В к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп)

Порядок предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, представлен в приложении N 2-Г к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп)

Задача 3. В рамках решения задачи 3 "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений" планируется реализовать основное мероприятие 1.3 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования".

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений включают в себя строительство автодорог, обеспечивающих региональные и межрегиональные транспортные связи и реконструкцию существующих дорог и искусственных сооружений с целью приведения их технических параметров в соответствие с существующими нагрузками и интенсивностью движения.

Наибольшую актуальность для проведения первоочередных работ по реконструкции представляют автодороги по следующим направлениям:

Белгород - Старый Оскол;

Белгород - Валуйки;

Старый Оскол - Валуйки;

Белгород - Алексеевка;

Белгород - Томаровка - Ракитное.

Также необходимо строительство автодороги Белгород - Борисовка с выходом к границе с Сумской областью.

С целью перспективного развития транспортной инфраструктуры в период 2014 - 2025 годов, основываясь на разработке схемы территориального планирования Белгородской области, планируется реконструировать существующие и построить недостающие участки по основным маршрутам, позволяющим обеспечить круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств и перевозки пассажиров по автодорогам, соответствующим техническим параметрам I и II категорий.

Для решения задачи в полном объеме существует потребность в средствах из федерального бюджета (Федерального дорожного фонда) согласно методике расчета размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных подпрограммой "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

В связи с постоянным увеличением стоимости электроэнергии актуален вопрос о внедрении энергосберегающих технологий для снижения затрат по эксплуатации систем освещения. Новые проекты строительства и реконструкции автодорог региона включают в себя применение современных энергосберегающих технологий. Количество световых опор, план их расстановки, мощность ламп будут предусмотрены в проектах исходя из интенсивности движения, категорий автодорог, ГОСТов и норм освещенности. Планируется применение светильников с лампами ДНаТ мощностью 250 - 400 Вт и светодиодных светильников мощностью 120 - 180 Вт.

Задача 4. В рамках решения задачи 4 "Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса" планируется реализовать:

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки", включающее в себя:

- строительство межмуниципальных автодорог, направленных на обеспечение автотранспортной связью сельских населенных пунктов между собой, а также обходов административных центров муниципальных образований, позволяющих обеспечить повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации;

- строительство автомобильных дорог по улично-дорожной сети населенных пунктов;

- строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки и подъездов к объектам агропромышленного комплекса.

Проект 1.F.1 "Жилье", предусматривающий мероприятие по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в части строительства автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

Основное мероприятие 1.5 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов", предусматривающее направление субсидий муниципальным образованиям области за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Правила предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белгородской области (с методикой расчета) представлены в приложении N 2-А к государственной программе.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 1 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания.

Перечень мероприятий приведен в приложениях N 10 - N 18 государственной программе.

### 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень

показателей подпрограммы 1

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 19.12.2022 N 761-пп)

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 к 2025 году планируется:

1) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 21562,0 км;

2) увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на 2894,4 км;

3) прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 2673,3 км;

4) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 6608,1 км;

5) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составит 16865,2 км.

К 2020 году прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог составил 221,1 км.

В 2021 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения составила 74,2 процента.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 160312002,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 25525572,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований - 1729791,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 749747,0 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 132306892,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 4539590,0 тыс. рублей;

2015 год - 5162071,0 тыс. рублей;

2016 год - 6839706,0 тыс. рублей;

2017 год - 15868325,0 тыс. рублей;

2018 год - 17815117,0 тыс. рублей;

2019 год - 17552882,0 тыс. рублей;

2020 год - 10746045,3 тыс. рублей;

2021 год - 11720480,0 тыс. рублей;

2022 год - 11861379,6 тыс. рублей;

2023 год - 9516993,0 тыс. рублей;

2024 год - 9960934,8 тыс. рублей;

2025 год - 10723368,6 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

### 6. Участие органов местного самоуправления

в реализации подпрограммы 1

В рамках установленных действующим законодательством полномочий органы местного самоуправления осуществляют деятельность по развитию сети автомобильных дорог местного значения за счет средств местных бюджетов и местных дорожных фондов.

В целях реализации данных полномочий органы местного самоуправления разрабатывают местные программы по развитию сети автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма 1 настоящей государственной программы предусматривает оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления своих полномочий. Бюджетам муниципальных образований выделяются субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление дорожной деятельности и двусторонними соглашениями между министерством автомобильных дорог общего пользования и транспорта области и администрациями муниципальных районов и городских округов области.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп, от 19.12.2022 N 761-пп)

Подпрограмма 1 предусматривает выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белгородской области.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп)

Органы местного самоуправления представляют ответственному исполнителю подпрограммы 1 отчеты о расходовании средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий муниципальными образованиями области на осуществление дорожной деятельности.

## Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

### Паспорт

| N п/п | Наименование подпрограммы 2: "Совершенствование и развитие транспортной системы" (далее - подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 2 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области; министерство образования Белгородской области; министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области; министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 3. | Цель подпрограммы 2 | Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 в два этапа: 1 этап - 2014 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 9224284,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9111287,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 47227,0 тыс. рублей; 2015 год - 90527,0 тыс. рублей; 2016 год - 165835,0 тыс. рублей; 2017 год - 150185,0 тыс. рублей; 2018 год - 150696,0 тыс. рублей; 2019 год - 916596,0 тыс. рублей; 2020 год - 176777,5 тыс. рублей; 2021 год - 1676509,2 тыс. рублей; 2022 год - 1778896,0 тыс. рублей; 2023 год - 1386192,5 тыс. рублей; 2024 год - 1285856,0 тыс. рублей; 2025 год - 1285990,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджетов муниципальных образований составит 112996,1 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 2 | К 2025 году планируется пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 800 млн пассажиро-километров |
| (раздел 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп) |  |  |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населенные пункты муниципальных образований между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта.

В последние годы наблюдается снижение пассажиропотока на перевозках, выполняемых всеми видами наземного транспорта.

В 2010 году автобусами было перевезено 155,6 млн человек, в 2011 году - 151,1 млн человек, в 2012 годов - 146,1 млн человек. Пассажирооборот автобусных перевозок за период 2010 - 2012 годы находился на одном уровне и составил 1,5 млрд пассажиро-километров.

Данная ситуация объясняется возросшим уровнем автомобилизации населения. Количество личного транспорта за 2010 - 2012 годы возросло на 14 процентов, а количество транспортных средств общественного транспорта осталось на прежнем уровне, при этом уменьшилось количество автобусных маршрутов.

В соответствии с законом Белгородской области от 14 января 2008 года N 183 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном сообщении" организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в пригородном межмуниципальном сообщении осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований области, что позволяет им рациональнее организовывать маршрутную сеть с учетом муниципальных маршрутов, а также более оперативно и эффективно решать вопросы контроля за осуществлением перевозок по межмуниципальным маршрутам, быстрее реагировать на потребности населения в транспортном обслуживании.

В пригородном межмуниципальном сообщении автобусные перевозки организованы в 11 муниципальных образованиях области.

В целях создания условий для обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в межмуниципальном пригородном сообщении в рамках реализации муниципальными районами и городскими округами переданных полномочий муниципальным образованиям области выделяются субвенции из областного бюджета.

В 2010 году железнодорожным транспортом было перевезено 5,4 млн человек, в 2011 году - 4,6 млн человек, в 2012 году - 3,9 млн человек. Пассажирооборот данного вида перевозок за период 2010 - 2012 годов снизился с 1,6 до 1,4 млрд пассажиро-километров.

В соответствии с законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года N 80 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области" транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения осуществляется на основании договора, заключенного между Правительством области и ОАО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье", по регулируемому тарифу с возмещением выпадающих доходов перевозчика из средств областного бюджета.

Пригородным железнодорожным сообщением охвачены 17 муниципальных образований области. На сегодняшний день пригородным пассажирским железнодорожным сообщением ежесуточно пользуется порядка 7 тыс. жителей и гостей Белгородской области.

Проведением согласованных с перевозчиком мероприятий по организации, тарифному регулированию и оптимизации объемов пригородных железнодорожных перевозок в период с 2014 по 2020 годы необходимо увеличить процент средней населенности пассажирского вагона для увеличения прибыльности данного вида перевозок и снижения уровня его субсидирования.

Комплексная модернизация инфраструктуры аэропорта позволила расширить маршрутную сеть в части открытия новых рейсов как по внутренним, так и зарубежным направлениям, что в свою очередь за последние 3 года привело к значительному росту показателей динамики пассажиропотока, обслуженных рейсов и, как следствие, доходов от авиационных видов деятельности.

Если в 2010 году пассажиропоток составлял около 90 тыс. человек, в 2011 - 133 тыс. человек, то в 2012 году - 200 тыс. человек.

Средний ежегодный прирост пассажиропотока по итогам 2010 - 2012 годов удерживается на уровне 50 процентов, в текущем году эти темпы сохранились.

Ввод в эксплуатацию нового здания аэровокзального комплекса площадью 13,2 тыс. кв. м значительно увеличил пропускную способность аэропорта и сделал более комфортабельными условия пребывания пассажиров на территории аэроузла.

В 2013 году планируется увеличить пассажиропоток до 280 тыс. человек в год, а к 2016 году - до 500 тыс. человек.

Важно отметить, что если в 2010 году выполнялось в среднем 3 самолето-вылета в день, в 2011 году - 5, то в 2012 году уже выполнялось ежедневно более 7 самолето-вылетов. На данный момент аэропортом "Белгород" в среднем обслуживается 10 рейсов ежедневно.

Если в 2010 году выполнялись рейсы только в Москву, Норильск, Анталью (Турция) и вахтовые перевозки, то в настоящее время международным аэропортом "Белгород" обслуживаются такие внутренние направления, как Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Сургут, Надым, Норильск, Новый Уренгой, Нягань и Ямбург, а также рейсы в международных направлениях: Прага (Чехия), Мюнхен (Германия), Ереван (Армения), Анталья (Турция), Бангкок (Таиланд), Барселона (Испания), Ираклион (Греция), Римини (Италия), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Используя увеличенную в результате проведенной реконструкции пропускную способность и модернизированную инфраструктуру аэропорта, необходимо расширить географию полетов, привлечь заинтересованные авиакомпании или создать собственную, для чего необходимо поддерживать стабильный уровень субсидирования региональных авиаперевозок.

Настоящая подпрограмма призвана создать необходимые условия для организации транспортного обслуживания населения, осуществляемого муниципальными образованиями области.

### 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы и подпрограммы 2 определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года.

Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Белгородской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Реализации подпрограммы 2 осуществляется в два этапа:

1 этап - 2014 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

### 3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2

Система основных мероприятий подпрограммы 2 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Основное мероприятие 2.1 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом" предусматривает мероприятие 2.1.1 - субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении по 27 маршрутам. В целях выполнения данного мероприятия из областного бюджета бюджетам 11 муниципальных образований области предоставляются субвенции для финансирования перевозчиков, обслуживающих данный вид перевозок пассажиров.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп, от 21.12.2020 N 546-пп)

Также в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 1 октября 2015 года N 98 "О предоставлении права льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области, в 2016 году" с 2016 года вышеназванное основное мероприятие предусматривает мероприятие 2.1.2 - компенсацию расходов, возникающих в результате приобретения месячных проездных билетов для льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций.

Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области". Порядок предоставления и распределения субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области, представлен в приложении N 2-Б к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп)

Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 09.03.2021 N 74-пп)

Мероприятие 2.1.5. Мероприятия (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). В целях выполнения данного мероприятия в 2021 году осуществляется приобретение автобусов, использующих газомоторное топливо.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 466-пп)

Мероприятие 2.1.6. Субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

Основное мероприятие 2.2 "Субсидии организациям железнодорожного транспорта" предусматривает следующие мероприятия: компенсацию перевозчику потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области в соответствии с договором о предоставлении субсидии в пределах бюджетного лимита на очередной финансовый год; компенсацию потерь в доходах перевозчику, осуществляющему перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области; компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области; субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

Основное мероприятие 2.3 "Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом" предполагает софинансирование мероприятий, проводимых на федеральном уровне, в целях развития региональных перевозок для населения Белгородской области воздушным транспортом.

Основное мероприятие 2.4 "Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом" предусматривает следующие мероприятия: строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении и капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 30.03.2020 N 122-пп)

Основное мероприятие 2.5 "Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области".

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 07.11.2022 N 659-пп)

### 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году предполагается пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 800 млн пассажиро-километров.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп)

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата подпрограммы 2 представлены в приложении N 6 к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 02.12.2019 N 525-пп.

Объем финансовых ресурсов из областного бюджета на реализацию подпрограммы 2 составит 9111287,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 47227,0 тыс. рублей;

2015 год - 90527,0 тыс. рублей;

2016 год - 165835,0 тыс. рублей;

2017 год - 150185,0 тыс. рублей;

2018 год - 150696,0 тыс. рублей;

2019 год - 916596,0 тыс. рублей;

2020 год - 176777,5 тыс. рублей;

2021 год - 1676509,2 тыс. рублей;

2022 год - 1778896,0 тыс. рублей;

2023 год - 1386192,5 тыс. рублей;

2024 год - 1285856,0 тыс. рублей;

2025 год - 1285990,7 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

### Паспорт

| N п/п | Наименование подпрограммы 3: "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 3) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 3 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 3. | Цель подпрограммы 3 | Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Белгородской области при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 4. | Задачи подпрограммы 3 | 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения Белгородской области. 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп, от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы 3 осуществляется в два этапа: 1 этап - 2014 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 9310463,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9310463,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 465366,0 тыс. рублей; 2015 год - 604040,0 тыс. рублей; 2016 год - 796881,0 тыс. рублей; 2017 год - 754327,0 тыс. рублей; 2018 год - 861170,0 тыс. рублей; 2019 год - 945498,0 тыс. рублей; 2020 год - 1008056,6 тыс. рублей; 2021 год - 763206,5 тыс. рублей; 2022 год - 733741,2 тыс. рублей; 2023 год - 766601,2 тыс. рублей; 2024 год - 787102,3 тыс. рублей; 2025 год - 824474,1 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 3 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы не менее 95 процентов |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 11.04.2022 N 215-пп)

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (далее - Министерство) является исполнительным органом Белгородской области, обеспечивающим проведение единой государственной региональной политики в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Белгородской области, а также в сфере транспортного обслуживания населения в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Белгородской области и Положением о Министерстве.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Основными полномочиями Министерства являются:

- проведение единой государственной региональной политики в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Белгородской области, а также в сфере транспортного обслуживания населения в пределах компетенции, установленной законодательством;

- организация транспортного обслуживания населения автобусами на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок междугородного сообщения, легковыми такси, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и воздушным транспортом в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и Положением о Министерстве;

- обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белгородской области.

Прогноз реализации подпрограммы 3 предполагает эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственной программы и достижение предусмотренных целевых показателей.

### 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Основная цель подпрограммы 3 - обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Белгородской области при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

1) Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

2) Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

3) Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности.

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в два этапа:

1 этап - 2014 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

### 3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках решения задачи 1 "Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области" будут реализовываться два основных мероприятия:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов".

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задач по исполнению государственных функций Министерством в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

В соответствии с возложенными на него задачами Министерство осуществляет следующие основные полномочия:

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств дорожного фонда Белгородской области в порядке, установленном Правительством Белгородской области;

- разрабатывает и представляет на утверждение Правительства Белгородской области основные направления инвестиционной политики в области автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проекты программ развития транспортной инфраструктуры Белгородской области и эксплуатации существующей дорожной региональной сети;

- определяет потребность населения в пассажирских перевозках и состояние рынка транспортных услуг, проводит анализ и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области легковым такси, автобусами и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа "Город Белгород" и муниципального района "Белгородского район", автобусами на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок междугородного сообщения, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и воздушным транспортом.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

Министерство осуществляет следующие государственные функции:

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области;

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Белгородской области;

- осуществляет государственный контроль (надзор) за реализацией исполнительными органами Белгородской области, органами местного самоуправления полномочий в области организации дорожного движения на территории Белгородской области.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп, от 19.12.2022 N 761-пп)

Министерство в установленном порядке предоставляет следующие государственные услуги:

- выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и прекращение действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Белгородской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- переоформление, выдача дубликата, прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в междугородном сообщении, карты межмуниципального маршрута регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Белгородской области.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности Министерства.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

Основное мероприятие 3.2 "Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью". Реализация данного основного мероприятия направлена на осуществление своевременной и полной уплаты налогового платежа на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользования государственной собственности за счет средств областного бюджета.

В рамках решения задачи 2 "Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом" будет реализовываться основное мероприятие 3.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

Исполнение данного основного мероприятия направлено на решение задач и реализацию возложенных функций областным государственным казенным учреждением "Организатор пассажирских перевозок Белгородской области" (далее - Учреждение) в рамках полномочий государственного заказчика по организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в муниципальных образованиях Белгородской области. В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности Учреждения.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп)

В рамках решения задачи 3 "Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности" будет реализовываться основное мероприятие 3.4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе представлен в приложении N 5 к государственной программе.

### 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

Показателем конечного результата подпрограммы 3 является обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы не менее 95 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата подпрограммы 3 представлены в приложении N 6 к государственной программе.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп)

|  |  | Постановлением Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 403-пп в разделе 5 подпрограммы 3 цифры "9856576" заменены цифрами "9950876", цифры "849816" заменены цифрами "944116". |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3)

Основанием для определения объемов средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3, являются расчеты к сметам Управления и Учреждения, выполненные в соответствии с нормативными актами.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 9310463,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 465366,0 тыс. рублей;

2015 год - 604040,0 тыс. рублей;

2016 год - 796881,0 тыс. рублей;

2017 год - 754327,0 тыс. рублей;

2018 год - 861170,0 тыс. рублей;

2019 год - 945498,0 тыс. рублей;

2020 год - 1008056,6 тыс. рублей;

2021 год - 763206,5 тыс. рублей;

2022 год - 733741,2 тыс. рублей;

2023 год - 766601,2 тыс. рублей;

2024 год - 787102,3 тыс. рублей;

2025 год - 824474,1 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

(введен постановлением Правительства Белгородской области

от 01.04.2019 N 130-пп)

### Паспорт

| N п/п | Наименование подпрограммы 4: "Повышение безопасности дорожного движения" (далее - подпрограмма 4) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 4 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |
| 3. | Цель подпрограммы 4 | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) |
| 4. | Задачи подпрограммы 4 | Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа: 1 этап - 2019 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2024 годы |
| (раздел 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп) |  |  |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 613106,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 240913,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 372193,2 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |  |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 4 | К 2021 году планируется снижение количества ДТП на 5 процентов по сравнению с 2018 годом. К 2025 году планируется обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами 100 процентов |
| (раздел 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |  |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач как в целом по России, так и на территории Белгородской области. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема дорожно-транспортных происшествий, связанная с гибелью и ранением людей, относится к категории сложных и многоплановых и приобрела особую остроту в связи с возрастающей диспропорцией между приростом числа автомобилей и недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2018 году на автомобильных дорогах Белгородской области зарегистрировано 1277 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 155 человек погибли, 1600 получили ранения. По сравнению с 2017 годом количество ДТП уменьшилось на 8,6 процента, погибших в них людей - на 4,9 процента, получивших ранения - на 8,5 процента.

В Центральном федеральном округе в 2018 году зарегистрировано 40975 ДТП, в которых погибли 4481 человек, получили ранения 51201 человек. По сравнению с 2017 годом количество ДТП уменьшилось на 2,3 процента, погибших в них людей - на 5,7 процента, получивших ранения - на 1,6 процента.

В 2018 году основными видами ДТП, совершенных на территории Белгородской области, являются столкновение, наезд на пешехода, наезд на препятствие, опрокидывание.

Анализ распределения количества ДТП по видам показывает, что наибольшее число людей получили травмы при столкновениях транспортных средств - 576 ДТП, в которых 62 человек погибли, 835 получили ранения, и наездах транспортных средств на пешеходов - 380 ДТП, при которых 51 человек погиб, 337 получили ранения.

Наезды на препятствия были отмечены в 114 ДТП - 19 человек погибли, 148 получили ранения, и опрокидывания транспортных средств были зафиксированы в 111 ДТП, в результате которых 15 человек погибли, 147 получили ранения.

Одними из основных видов нарушений, послуживших причиной совершения ДТП, явилось несоблюдение очередности проезда, по этой причине зарегистрировано 240 ДТП, в которых 13 человек погибли, 343 получили ранения; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части - 193 ДТП, погибли 27 человек, 236 получили ранения; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 163 ДТП, в которых 13 человек погибли, 165 получили ранения; несоответствие скоростного режима, по этой причине зарегистрировано 161 ДТП, в которых 26 человек погибли, 220 получили ранения.

Основное количество ДТП зарегистрировано из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, на долю которых пришлось 90,3 процента, или 1153 ДТП, в которых погибли 131 и получили телесные повреждения 1489 человек.

Наиболее распространенным причинами, способствующими совершению ДТП, явились пренебрежение водителями нормами и правилами, действующими в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков и, как следствие, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

К основным проблемам, определяющим причины аварийности в Белгородской области, следует отнести следующие:

- несовершенство организации дорожного движения в населенных пунктах и на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, отставание в развитии улично-дорожной сети от темпа прироста автотранспорта;

- недостаточная эффективность функционирования комплексной системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- высокие темпы прироста транспортного парка Белгородской области создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки.

Реализация подпрограммы позволит направить средства областного бюджета на выполнение мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, комплексно решать вопросы совершенствования организации движения транспорта и пешеходов, обустроить улично-дорожную сеть, в целом снизить аварийность на дорогах Белгородской области и сохранить жизнь и здоровье граждан.

### 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.06.2019 N 277-пп)

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализации мероприятий по решению задачи "Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов".

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа: 1 этап - 2019 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2024 годы.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп)

### 3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках реализации задачи "Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов" планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли".

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.06.2019 N 277-пп)

Проект 4.R.2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", предусматривающий мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 403-пп)

Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.06.2019 N 277-пп)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп.

Вышеуказанные основные мероприятия направлены на расширение автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Белгородской области и осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 07.11.2022 N 659-пп.

### 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень

показателей подпрограммы 4

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 11.04.2022 N 215-пп)

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 к 2021 году планируется снижение количества ДТП на 5 процентов по сравнению с 2018 годом.

К 2025 году планируется обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами 100 процентов.

### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 19.12.2022 N 761-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 613106,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 240913,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год - 238200,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 1443,2 тыс. рублей;

- 2025 год - 1270,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета составит 372193,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 80000,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 80000,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 92948,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 54121,4 тыс. рублей;

- 2024 год - 34635,5 тыс. рублей;

- 2025 год - 30488,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Начальник управления автомобильных

дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области

О.С.ДРОЖЖИН

## Приложение N 1

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп, от 09.03.2021 N 74-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-пп, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп, от 27.03.2023 N 153-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы на I этапе реализации

Таблица 1

| Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО 2014 - 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 64,5 | 61,7 | 61,7 | 66,1 | 72,0 | 72,3 | 63,2 | 64,5 |
|  |  | 2014 - 2020 годы | П | Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 249,3 | 247,1 | 248,2 | 249,0 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 |
| Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 21 958,9 | 20 363,6 | 20 617,4 | 21 005,7 | 22 062,1 | 22 103,2 | 21 914,8 | 21 958,9 |
|  |  |  | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 2 775,0 | 265,1 | 444,8 | 460,3 | 428,2 | 461,2 | 387,8 | 327,6 |
|  |  |  | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 2 553,9 | 253,8 | 388,3 | 392,6 | 399,9 | 446,4 | 345,3 | 327,6 |
|  |  |  | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 221,1 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 28,3 | 14,8 | 42,5 |  |
|  |  |  | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 4 218,8 | 18,9 | 168,0 | 268,2 | 514,5 | 989,9 | 1 179,9 | 1 079,4 |
|  |  |  | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 484,7 | 15 086,4 | 15 305,7 | 15 641,6 | 16 635,0 | 16 899,6 | 16 258,7 | 16 484,7 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 2 593,5 | 15,6 | 21,8 | 128,6 | 357,7 | 668,5 | 835,8 | 565,5 |
| Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м | 6 649/ 20 422 | 6 584/ 17 768 | 6 584/ 17 804 | 6 614/ 17 804 | 6 616/ 17 804 | 6 616/ 20 422 | 6 649/ 20 422 | 6 649/ 20 422 |
| Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Р | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Белгородской области, процентов |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 |
|  |  | 2017 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2 387,3 | 15,6 | 21,8 | 128,6 | 357,7 | 668,5 | 800,8 | 394,3 |
| Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов |  |  | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 80 | 1 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 14 |
| Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы |  |  | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 388 | 23 | 25 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2017 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км | 194,6 | 3,3 | 56,7 | 96,7 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | 2020 - 2025 годы |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | 129,4 |  |  |  |  |  |  | 129,4 |
|  |  | 2019 год |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2017 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 194,6 | 3,3 | 56,7 | 96,7 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | 2020 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | 129,4 |  |  |  |  |  |  | 129,4 |
| Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии |  | 2019 - 2021 годы | П | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м | 3 / 426,99 |  |  |  |  |  |  | 3 / 426,99 |
|  |  |  | Р | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов | 22,2 |  |  |  |  |  | 26,9 | 22,2 |
| Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы |  | 2014 - 2022 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 81 | 31 | 34 | 5 | 5 |  | 1 | 5 |
| Проект 1.R.1. "Дорожная сеть" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта "Дорожная сеть", км | 413,45 |  |  |  |  |  | 138,8 | 274,65 |
|  |  |  | П | Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 78,8 |  |  |  |  |  | 77,5 | 78,8 |
|  |  |  | П | Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 79,7 |  |  |  |  |  | 78,9 | 79,7 |
|  |  |  | П | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 79,074 |  |  |  |  |  |  | 79,074 |
| Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта "Дорожная сеть", км | 206,25 |  |  |  |  |  | 35,0 | 171,3 |
| Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта "Дорожная сеть", км | 207,2 |  |  |  |  |  | 103,8 | 103,4 |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2020 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 635,9 | 6 584,1 | 6 584,1 | 6 613,5 | 6 616,2 | 6 589,0 | 6 632,2 | 6 635,9 |
|  |  | 2014 - 2020 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км | 227,4 | 11,3 | 72,3 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 42,5 | 2,6 |
|  |  | 2015 - 2020 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 18,4 |  | 15,8 |  |  |  |  | 2,6 |
|  |  | 2014 - 2019 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 209,0 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 42,5 |  |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 283,6 | 4 044,5 | 4 174,3 | 4 467,3 | 4 755,9 | 4 761,1 | 4 161,0 | 4 283,6 |
| Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015 - 2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования, км | 18,4 |  | 15,8 |  |  |  |  | 2,6 |
|  |  | 2014 - 2019 годы | П | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км | 202,1 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 35,7 |  |
|  |  | 2019 - 2024 годы | П | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, процентов | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
|  |  | 2014 - 2019 годы | П | Доля энергоэффективных светильников, используемых для освещения автодорог, в общем объеме светильников после реконструкции автодорог, процентов | 100,0 | 10,5 | 20,2 | 28,9 | 36,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 323,0 | 13 779,5 | 14 033,3 | 14 392,2 | 15 445,9 | 15 514,2 | 15 282,6 | 15 323,0 |
|  |  | 2014 - 2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 2 547,7 | 253,8 | 372,5 | 392,6 | 412,1 | 446,4 | 345,3 | 325,0 |
|  |  | 2015 - 2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 63,3 |  | 13,6 | 22,6 | 6,6 | 10,1 | 0,6 | 9,8 |
|  |  | 2014 - 2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 2 472,2 | 253,8 | 358,9 | 370,0 | 393,3 | 436,3 | 344,7 | 315,2 |
|  |  | 2017 год | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 12,2 |  |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 12 201,1 | 11 041,9 | 11 131,4 | 11 174,3 | 11 879,1 | 12 138,5 | 12 097,7 | 12 201,1 |
| Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015 - 2023 годы | П | Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук | 5 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 54,0 |  | 2,5 | 9,4 | 18,8 | 10,1 | 7,4 | 5,8 |
| Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2021 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах области, км | 543,2 | 95,2 | 65,4 | 86,6 | 94,9 | 90,6 | 104,7 | 5,8 |
| Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 1 489,3 | 133,5 | 289,3 | 276,4 | 298,4 | 341,4 | 42,1 | 108,2 |
| Мероприятие 1.4.4. Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2019 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием к объектам агропромышленного комплекса, км | 46,5 | 25,1 | 4,2 | 7,0 |  | 4,3 | 5,9 |  |
| Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 500 | 35 | 35 | 135 | 65 | 70 | 80 | 80 |
| Проект 1.F.1 "Жилье" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2023 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта "Жилье", км | 389,9 |  |  |  |  |  | 197,9 | 192,0 |
| Мероприятие 1.F.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта "Жилье", км | 389,9 |  |  |  |  |  | 197,9 | 192,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015 - 2020 годы | П | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук | 6 |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2015 - 2020 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км | 28,3 |  | 11,1 | 13,2 |  |  |  | 4,0 |
|  |  | 2015 - 2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 1430,7 |  | 89,5 | 42,9 | 118,9 | 321,4 | 344,1 | 513,9 |
|  |  | 2018 - 2020 годы | П | Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м | 840,6 |  |  |  |  | 190,5 | 425,1 | 225,0 |
| Мероприятие 1.5.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015 - 2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км | 28,3 |  | 11,1 | 13,2 |  |  |  | 4,0 |
| Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,8 | 9,2 |
| Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015 - 2022 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 1223,5 |  | 89,5 | 42,9 | 118,9 | 321,4 | 240,3 | 410,5 |
| Мероприятие 1.5.4. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2018 - 2020 годы | П | Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м | 840,6 |  |  |  |  | 190,5 | 425,1 | 225,0 |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс.-км | 800 | 3 385 | 1 600 | 1 110 | 1 115 | 1 000 | 1 000 | 800 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 47 | 47 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 47 | 47 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 2016 - 2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 704 |  |  | 570 | 80 | 10 | 22 | 22 |
| Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020 - 2025 годы | П | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, шт. | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского вагона на пригородных железнодорожных маршрутах, процентов | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского вагона на пригородных железнодорожных маршрутах, процентов | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 725 | 193 | 106 | 85 | 85 | 88 | 84 | 84 |
| Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам, на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2016 - 2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5 - 7 лет, человек | 6 263 |  |  | 1 560 | 1 432 | 1 029 | 1 121 | 1 121 |
| Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 - 2017 годы | П | Увеличение количества выполненных авиарейсов из аэропорта города Белгорода на внутренних и международных воздушных линиях, рейсов | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год |  | Увеличение количества микрорайонов массовой жилищной застройки, обеспеченных регулярными автобусными пассажирскими перевозками, штук | 21 |  |  |  |  |  | 21 | 55 |
| Мероприятие 2.4.1. Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество построенных комплексов для работы транспортного предприятия, штук | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.4.2. Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество приобретенного подвижного состава, штук | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020 год | П | Количество отремонтированных объектов, штук | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 195 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 29 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4. "Повышение безопасности дорожного движения" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 - 2020 годы | Р | Количество дорожно-транспортных происшествий (штук)/снижение в процентах по отношению к 2018 году |  |  |  |  |  | 1 277 | 1 150 / -9,9 | 1 213 / -5,0 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц | 73,0 |  |  |  |  |  | 73,0 |  |
| Проект 4.R.2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц | 77,0 |  |  |  |  |  | 77,0 |  |
|  |  | 2020 год |  | Количество внедренных в работу интеллектуальной транспортной системы подсистем и модулей, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, единиц | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц | 210,0 |  |  |  |  |  | 210,0 |  |

### Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы на II этапе реализации

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 27.03.2023 N 153-пп)

Таблица 2

| Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО, 2021 - 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 71,2 | 65,6 | 69,6 | 70,2 | 70,7 | 71,2 |
| Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 21 562,0 | 21 397,6 | 21 539,5 | 21 550,0 | 21 558,6 | 21 562,0 |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 119,4 | 50,3 | 46,6 | 10,5 | 8,6 | 3,4 |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 119,4 | 50,3 | 46,6 | 10,5 | 8,6 | 3,4 |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, в том числе | 2 389,3 | 1 003,9 | 646,8 | 285,7 | 245,6 | 207,4 |
|  |  | 2021 год |  | в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 83,7 | 83,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2023 годы | П | протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 152,4 |  | 138,8 | 13,6 |  |  |
|  |  | 2021 год | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, процентов | 74,2 | 74,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 867,1 | 16 063,5 | 16 511,3 | 16 622,3 | 16 748,8 | 16 867,1 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км, в том числе | 1 232,8 | 505,9 | 238,2 | 138,9 | 142,4 | 207,4 |
|  |  |  |  | в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", км (иные межбюджетные трансферты T-2) |  | 28,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 113,1 |  | 99,5 | 13,6 |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м | 6 339,9/19 044,4 | 6 329/18 748 | 6 339,9/19 044,4 | 6 339,9/19 044,4 | 6 339,9/19 044,4 | 6 339,9/19 044,4 |
| Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2017 - 2025 годы |  | Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 4 200,0 | 4 000,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 945,1 | 322,6 | 188,2 | 116,5 | 110,4 | 207,4 |
| Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 44 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2020 - 2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км | 21,3 |  | 5,5 | 7,0 | 8,7 |  |
| Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2020 - 2022 годы | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | 161,4 | 158,3 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | 2023 - 2024 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 12,5 |  |  | 3,8 | 8,7 |  |
| Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2021 годы | П | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м | 1/152,96 | 1/152,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов | 28,8 | 28,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проект 1.R.1 "Региональная и местная дорожная сеть" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть", км | 625,9 | 232,2 | 139,7 | 97,5 | 126,5 | 30,0 |
|  |  | 2019 - 2021 годы | П | Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 80,3 | 80,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 - 2021 годы | П | Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 80,7 | 80,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 - 2025 годы | П | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,1 | 80,0 | 82,69 | 83,85 | 85,1 | 85,1 |
|  |  | 2021 - 2025 годы | П | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2023 - 2025 годы | П | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, процентов |  |  |  | 72,9 | 77,4 | 77,4 |
| Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2025 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть", км | 326,5 | 183,3 | 55,6 | 25,6 | 32,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | 2019 - 2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть", км | 343,3 | 92,8 | 84,1 | 71,9 | 94,5 |  |
| Мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | 2022 - 2025 годы | П | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, пог. м | 2 494,5 |  | 323,1 | 558,8 | 812,6 | 800,0 |
|  |  | 2022 - 2025 годы | П | Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, штук | 25 |  | 4 | 3 | 9 | 9 |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 343,3 | 6 329,0 | 6 339,9 | 6 339,9 | 6 339,9 | 6 343,3 |
|  |  | 2022 - 2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | 224,7 |  | 55,7 | 49,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 734,4 | 4 392,7 | 4 545,0 | 4 584,1 | 4 616,1 | 4 734,4 |
| Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2015 - 2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог и мостов общего пользования, км/п. м | 3,5 | 3,5 |  | -/24,7 |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей наружного освещения |  | 2022 - 2025 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | 224,7 |  | 55,7 | 49,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие 1.3.3. Проектно-изыскательские работы |  | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 203,7 | 15 068,6 | 15 199,6 | 15 203,0 | 15 203,7 | 15 203,7 |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 115,9 | 46,8 | 46,6 | 10,5 | 8,6 | 3,4 |
|  |  | 2015 - 2025 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 15,5 |  | 4,2 | 0,0 | 7,9 | 3,4 |
|  |  | 2014 - 2024 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 100,4 | 46,8 | 42,4 | 10,5 | 0,7 |  |
|  |  | 2014 - 2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 12 132,7 | 11 670,80 | 11 966,3 | 12 038,2 | 12 132,7 | 12 132,7 |
| Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2015 - 2025 годы | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 15,5 |  | 4,2 |  | 7,9 | 3,4 |
| в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |  | 2022 - 2024 годы | П |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 2,7 |  |
| Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2021 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах области, км | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 22,1 | 0,9 | 21,2 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| Проект 1.F.1 "Жилье" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта "Жилье", км | 68,5 | 27,9 | 36,5 | 3,4 | 0,7 |  |
| Мероприятие 1.F.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2024 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта "Жилье", км | 68,5 | 27,9 | 36,5 | 3,4 | 0,7 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2015 - 2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км, в том числе | 1 135,3 | 498,0 | 403,0 | 139,8 | 94,5 |  |
|  |  |  |  | в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 55,7 | 55,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 39,3 |  | 39,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2021 - 2022 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 95,0 | 55,7 | 39,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2019 - 2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км | 18,1 | 5,1 | 5,9 | 7,1 |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2015 - 2023 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 697,0 | 349,5 | 279,6 | 67,9 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, министерство образования Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс.-км | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2016 - 2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2020 - 2025 годы | П | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, штук | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2022 - 2024 годы | П | Количество принятых нормативных правовых актов по регулированию тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, штук | 66 |  | 22 | 22 | 22 |  |
| Мероприятие 2.1.5. Мероприятия (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 2021 - 2022 годы | П | Количество приобретенных автобусов, использующих газомоторное топливо, штук | 100 | 100 | 70 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. Субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2022 - 2025 годы | П | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел. | 600 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, министерство образования Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского вагона на пригородных железнодорожных маршрутах, процентов | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского вагона на пригородных железнодорожных маршрутах, процентов | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Министерство образования Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 483 | 90 | 79 | 104 | 105 | 105 |
| Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Министерство образования Белгородской области | 2016 - 2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5 - 7 лет, человек | 3 228 | 1 294 | 434 | 500 | 500 | 500 |
| Мероприятие 2.2.4. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2022 - 2025 годы | П | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел. | 380 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Мероприятие 2.2.5. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением пассажирам права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств резервного фонда | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2022 год | П | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, человек | 5 749 |  | 5 749 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2021 - 2025 годы | П | Загрузка субсидируемых авиарейсов, процентов | 65 | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля выполненных авиаперевозчиками субсидируемых авиарейсов в общем количестве запланированных субсидируемых авиарейсов, процентов | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2020 - 2021 годы | П | Количество отремонтированных объектов, штук | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2022 - 2025 годы | П | Количество маршрутов регулярных перевозок городского и пригородного сообщения для населения Белгородской агломерации, штук | 124 |  | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2021 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 34 | 34 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2025 годы | П | Уровень достижения показателей основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2, процентов | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2021 - 2024 годы | П | Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 4.R.2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2021 - 2024 годы | П | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (накопленным итогом), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Приложение N 2

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Основные меры правового регулирования в сфере

реализации государственной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ### Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети" |  |  |  |
| 1.1 | Постановление Правительства Белгородской области | Об утверждении Порядка формирования, учета и расходования средств дорожного фонда Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 6 февраля 2012 года N 62-пп |
| 1.2 | Постановление Правительства Белгородской области | Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий, выделяемых Белгородской области из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 12 октября 2015 года N 362-пп |
| 1.3 | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 14 июня 2016 года N 213-пп |
| 1.4 | Постановление Правительства Белгородской области | Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 15 апреля 2019 года N 149-пп |
|  | ### Подпрограмма 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы" |  |  |  |
|  | #### Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  |  |  |
| 2.1 | Закон Белгородской области | О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном сообщении | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области; министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 2.2 | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке выделения средств областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости) |
|  | #### Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта |  |  |  |
| 2.3 | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области; министерство экономического развития и промышленности Белгородской области; министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 2.4 | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Министерство образования Белгородской области; министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области; министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 2.5 | Постановление Правительства Белгородской области | О предоставлении льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения | Министерство образования Белгородской области; министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области; министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2016 - 2025 годы (по мере необходимости) |
|  | #### Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом |  |  |  |
| 2.6 | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке предоставления субсидий авиакомпаниям, осуществляющим воздушные перевозки из международного аэропорта "Белгород" | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области; министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости) |

## Приложение 2-А

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Правила

предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда

Белгородской области бюджетам муниципальных районов

и городских округов на строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования местного значения

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог

общего пользования, на строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных

пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### I. Общие положения

1.1. Правила предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования области) на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белгородской области (далее - Правила) разработаны во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 06 февраля 2012 года N 62-пп "Об утверждении Порядка формирования, учета и расходования средств дорожного фонда Белгородской области", постановления Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области", статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют порядок выделения, расходования и учета субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белгородской области, осуществляемый в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (далее - субсидии).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (далее - Министерство).

### II. Порядок предоставления и распределения субсидии

2.1. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области на софинансирование мероприятий муниципальных программ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе в населенных пунктах, в части выполнения дорожных работ:

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

2.2. Расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидии осуществляются за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп, на соответствующий финансовый год.

Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований области утверждается законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

2.3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

- наличие нормативного правового акта муниципального образования области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов муниципального образования области перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в общем объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета);

- наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета муниципального образования области;

- возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в случае, если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, по достижению значений показателей результативности использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленной Правилами и в случае, если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии нарушены обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, не соблюден уровень софинансирования расходных обязательств из местного бюджета, в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены.

Расчет возврата субсидии в доход областного бюджета производится в соответствии с пунктом 17 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп.

2.4. Субсидии местному бюджету предоставляются в размерах, предусмотренных в законе Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год по дорожному фонду Белгородской области.

2.5. Уровень софинансирования областного бюджета по расходному обязательству органа муниципального образования области не может быть более 95 процентов.

2.6. Субсидии предоставляются на основе соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Министерством и администрацией муниципального образования области, заключенного в срок до 1 апреля текущего года по форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

2.6.1. В соглашении должны быть предусмотрены:

а) предмет соглашения - предоставление субсидий в размерах, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

б) сведения об объеме финансирования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования, в том числе за счет субсидии и средств муниципального образования области;

в) обязательство администрации муниципального образования области о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, или сметных расчетов стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, и обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

г) значение целевого показателя эффективности использования субсидии;

д) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения администрацией муниципального образования области обязательств, предусмотренных соглашением;

е) обязательство администрации муниципального образования области о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевого показателя эффективности использования субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением.

2.6.2. Средства, поступившие в бюджет муниципального образования области, учитываются в доходе муниципального образования области и направляются в установленном порядке на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования области на указанные цели в соответствии с соглашением.

2.7. Для получения субсидии администрация муниципального образования области (заказчик-застройщик) представляет не позднее 23 числа текущего месяца в Министерство следующие документы:

а) заявку на выделение субсидий в 3 экземплярах;

б) копию приказа об утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством;

в) заверенные в установленном порядке копии протоколов конкурсной комиссии об определении победителя на право заключения контракта;

г) копии заключенных по результатам аукциона (конкурса) муниципальных контрактов с приложениями;

д) заверенные в установленном порядке копии сводных сметных расчетов;

е) акты сдачи (приемки) выполненных работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (форма N КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма N КС-3), подписанные муниципальным заказчиком.

2.8. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Правил, и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявки на финансирование субсидий муниципальным образованиям области.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на открытые финансовым органам муниципальных образований области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области единые счета бюджетов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления заявки.

2.9. Администрация муниципального образования области после зачисления денежных средств в бюджет муниципального образования области обязана в течение 3 (трех) рабочих дней осуществить финансирование выполненных объемов работ на объектах по заключенным муниципальным контрактам согласно актам сдачи-приемки работ.

2.10. Администрация муниципального образования области ежеквартально, начиная с II квартала, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство следующую отчетность:

а) об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;

в) об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности расходования субсидии из дорожного фонда Белгородской области бюджету муниципального образования области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

2.11. Министерство ежеквартально, начиная с II квартала, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную отчетность об осуществлении расходов за отчетный период в разрезе муниципальных образований области.

2.12. Администрация муниципального образования области:

- представляет в Министерство заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство, на реализацию которого предоставляются субсидии;

- обеспечивает контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;

- обеспечивает приемку выполненных работ на объектах в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.13. Средства, полученные из дорожного фонда Белгородской области в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Не допускается использование субсидий на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

2.14. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

### III. Методика расчета размера субсидии на строительство

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования

3.1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предусматриваются в составе областного бюджета в целях долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития дорожной сети муниципальной собственности, определяемых Правительством Белгородской области при составлении проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.2. Ассигнования областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предусматриваются только при условии софинансирования расходов из бюджетов муниципальных образований области.

3.3. При принятии решения о выделении муниципальному образованию области субсидий на реализацию инвестиционного проекта проводится анализ муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период.

3.4. Субсидии бюджету муниципального образования области из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на очередной финансовый год и на плановый период рассчитываются по формуле:

где:

СД1 - объем субсидий областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, выделяемых муниципальному образованию области;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в границах муниципального образования области;

Уi - уровень финансирования расходного обязательства муниципального образования области из местного бюджета на текущий финансовый год, %, установленный Правительством Белгородской области.

### IV. Методика расчета размера субсидии на строительство

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений на них

4.1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предусматриваются в составе областного бюджета в целях долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития дорожной сети муниципальной собственности, определяемых Правительством Белгородской области при составлении проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. Ассигнования областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предусматриваются только при условии софинансирования расходов из бюджетов муниципальных образований области.

4.3. При принятии решения о выделении муниципальному образованию области субсидий на реализацию инвестиционного проекта проводится анализ муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период.

4.4. Субсидии бюджету муниципального образования области из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на очередной финансовый год и на плановый период рассчитываются по формуле:

где:

СД1 - объем субсидий областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выделяемых муниципальному образованию области;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах муниципального образования области;

Уi - уровень финансирования расходного обязательства муниципального образования области из местного бюджета на текущий финансовый год (%), установленный Правительством Белгородской области.

### V. Методика расчета размера субсидии на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных

пунктов и искусственных сооружений на них

5.1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них предусматриваются в составе областного бюджета в целях долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития дорожной сети муниципальной собственности, определяемых Правительством Белгородской области при составлении проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5.2. Ассигнования областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальной собственности и искусственных сооружений на них предусматриваются только при условии софинансирования из бюджетов муниципальных образований области.

5.3. При принятии решения о выделении субсидий проводится анализ муниципального заказа инвестиционной программы (проекта) развития дорожной сети муниципальной собственности в границах муниципальных образований области на очередной финансовый год и на плановый период.

5.4. Муниципальный заказ на выполнение работ инвестиционной программы (проекта) развития дорожной сети муниципальной собственности в границах муниципального образования области на очередной финансовый год и на плановый период формируется на основе потребности средств по видам дорожных работ:

ПМЗ = СДм + КР + РД + Рдт + Пр,

где:

ПМЗ - потребность средств на выполнение муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения по населенным пунктам и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

КР - сумма средств на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

РД - сумма средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

Рдт - сумма средств на ремонт дворовых территорий населенных пунктов в границах муниципального образования области;

Пр - сумма средств на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проектно-сметной документации.

5.5. Субсидии бюджету муниципального образования области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальной собственности и искусственных сооружений на них рассчитываются по формуле:

где:

СД2 - объем субсидий областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальной собственности и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального образования области, выделяемых муниципальному образованию области;

ПМЗ - потребность средств на выполнение муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по населенным пунктам и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

Пр - сумма средств на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проектно-сметной документации;

Уi - уровень финансирования расходного обязательства муниципального образования области из местного бюджета на текущий финансовый год (%), установленный Правительством Белгородской области.

### VI. Методика расчета размера субсидии на капитальный ремонт

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов населенных пунктов

6.1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов предусматриваются в составе областного бюджета в целях долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития дорожной сети муниципальной собственности, определяемых Правительством Белгородской области при составлении проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2. Ассигнования областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов предусматриваются только при условии софинансирования из бюджетов муниципальных образований области.

6.3. При принятии решения о выделении субсидий проводится анализ муниципального заказа инвестиционной программы (проекта) развития дорожной сети муниципальной собственности в границах муниципальных образований области на очередной финансовый год и на плановый период.

6.4. Муниципальный заказ на выполнение работ инвестиционной программы (проекта) развития дорожной сети муниципальной собственности в границах муниципального образования области на очередной финансовый год и на плановый период формируется на основе потребности средств по видам дорожных работ:

ПМЗ = СДм + КР + РД + Крдт + Рдт + Пр,

где:

ПМЗ - потребность средств на выполнение муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по населенным пунктам и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

КР - сумма средств на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

РД - сумма средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования области;

Крдт - сумма средств на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования области;

Рдт - сумма средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования области;

Пр - сумма средств на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проектно-сметной документации.

6.5. Субсидии бюджету муниципального образования области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального образования области рассчитываются по формуле:

где:

СД2 - объем субсидий областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального образования области, выделяемых муниципальному образованию области;

ПМЗ - потребность средств на выполнение муниципального заказа на очередной финансовый год и на плановый период;

СДм - сумма средств на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по населенным пунктам в границах муниципального образования области;

Пр - сумма средств на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проектно-сметной документации;

Уi - уровень финансирования расходного обязательства муниципального образования области из местного бюджета на текущий финансовый год (%), установленный Правительством Белгородской области.

## Приложение N 2-Б

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов на компенсацию

потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный

проезд студентам и аспирантам очной формы обучения,

студентам с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций

высшего и среднего профессионального образования в городском

или пригородном сообщении на территории Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 458-пп, от 03.10.2022 N 580-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской

области от 03.10.2022 N 580-пп.

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

2. Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области (далее - субсидии), в рамках реализации подпрограммы 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы" государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп.

3. Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

4. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидии, предусмотренной законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд по маршрутам регулярных перевозок в городском или пригородном сообщении студентам (курсантам) очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессионального обучения, программы бакалавриата или специалитета, магистратуры и аспирантуры, являющимся гражданами России (далее - льготный проезд).

6. Администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия нормативного правового акта муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период направляют в Министерство с сопроводительным письмом заявки на предоставление субсидий с приложением следующих документов (далее - заявка):

- копия нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области, устанавливающего льготный проезд;

- выписка из нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области о бюджете муниципального образования, заверенная руководителем финансового органа муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных на льготный проезд в соответствующем финансовом году и на плановый период;

- информация о прогнозном размере расходов на компенсацию потерь в доходах перевозчиков, предоставляющих льготный проезд, по форме согласно приложению к Порядку.

(п. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

7 - 8. Исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп.

7. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения заявок от администраций муниципальных районов и городских округов Белгородской области направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа Белгородской области на софинансирование предоставления льготного проезда студентам и аспирантам очной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области (далее - соглашение) в двух экземплярах или письмо с мотивированным отказом в предоставлении субсидии.

7.1. Соглашение заключается в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" и типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

(п. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

8. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проекта соглашения от Министерства подписывают и направляют его на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

9. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования Белгородской области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

10. При поступлении в Министерство протокола разногласий к проекту соглашения Министерство в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня его поступления согласовывает поступившие предложения либо направляет главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования Белгородской области письмо с мотивированным отказом.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

11. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белгородской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- обязательства муниципального образования по обеспечению предоставления перевозчиком льготного проезда;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- иные положения, установленные постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

12. Финансирование льготного проезда осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование льготного проезда.

Администрации муниципальных районов и городских округов финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд, в случае, если такая потребность возникла в связи с изменением в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области тарифа на перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в городском и (или) пригородном сообщении.

13. Муниципальные образования Белгородской области направляют средства местных бюджетов на финансирование льготного проезда в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

14. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой.

Размер субсидии из областного бюджета (Ci), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области, определяется по формуле:

Ci = ПДi x УСi / 100,

где:

ПДi - сумма компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд по муниципальному образованию области;

УСi - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утверждаемый Правительством Белгородской области;

где:

п - количество организаций высшего и среднего профессионального образования области в муниципальном образовании Белгородской области;

КГj - количество студентов (курсантов) очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессионального обучения, программы бакалавриата или специалитета, магистратуры и аспирантуры, являющихся гражданами России, пользующихся льготным проездом в городском сообщении в муниципальном образовании Белгородской области;

Тr - установленный в муниципальном образований Белгородской области тариф на перевозку пассажиров в городском сообщении;

КПj - количество студентов (курсантов) очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессионального обучения, программы бакалавриата или специалитета, магистратуры и аспирантуры, являющихся гражданами России, пользующихся льготным проездом в пригородном сообщении в муниципальном образовании Белгородской области;

Цп - стоимость проезда в пригородном сообщении в соответствии с установленным в муниципальном образовании Белгородской области тарифом на перевозку пассажиров в пригородном сообщении и расстоянием поездки.

15. Для осуществления ежемесячного финансирования недополученных доходов от предоставления льготного проезда в соответствии с заключенными соглашениями:

1) администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, получают от перевозчиков (администрация города Белгорода - от областного государственного казенного учреждения "Организатор пассажирских перевозок Белгородской области") отчет о количестве поездок студентов и аспирантов, воспользовавшихся льготным проездом, и сумме, полученной перевозчиком от студентов и аспирантов за льготный проезд. Информация в отчете представляется в обобщенном виде с группировкой по маршрутам, обслуживаемым перевозчиком;

2) администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство заявки на финансирование за прошедший период с приложением расчета суммы компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд, за отчетный период по форме, устанавливаемой соглашением;

3) Министерство проверяет представленные администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области расчеты суммы компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд, в части правильности выполнения расчета и соответствия установленной форме и в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет заявки на финансирование за прошедший период и документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 15 Порядка, в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области для перечисления субсидий;

4) министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Министерства заявки в электронном виде с приложением подтверждающих документов осуществляет кассовые выплаты со счета областного бюджета;

5) Министерство не позднее следующего рабочего дня после дня доведения министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области предельного объема финансирования представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения субсидий на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты;

6) администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты, направляют средства перевозчикам (администрация города Белгорода - областному государственному казенному учреждению "Организатор пассажирских перевозок Белгородской области"), предоставляющим льготный проезд;

7) областное государственное казенное учреждение "Организатор пассажирских перевозок Белгородской области" направляет средства, указанные в подпункте 6 настоящего пункта Порядка, перевозчикам, предоставляющим льготный проезд.

(п. 15 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

16. Заявки на финансирование за прошедший период, представленные администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области позже срока, установленного подпунктом 2 пункта 15 Порядка, направляются Министерством в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения Министерством указанных заявок.

(п. 16 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

17. Муниципальное образование Белгородской области производит расходование средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

18. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии, образовавшийся на счете муниципального образования Белгородской области, подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и соглашением.

(п. 18 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

19. Показателем результативности предоставления субсидий является количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом.

20. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и соглашением.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 03.10.2022 N 580-пп)

### Приложение

к Порядку предоставления и распределения

субсидий бюджетам муниципальных районов и

городских округов на компенсацию потерь в

доходах перевозчикам, предоставляющим льготный

проезд студентам и аспирантам очной формы

обучения, студентам с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью

очно-заочной формы обучения организаций

высшего и среднего профессионального

образования в городском или пригородном

сообщении на территории Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 458-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о прогнозном размере расходов на финансирование

потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный

проезд студентам и аспирантам очной формы обучения,

студентам с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций

высшего и среднего профессионального образования в городском

или пригородном сообщении на территории Белгородской области

___________________________________________________________

наименование муниципального района или городского округа

на 202_ год

| N п/п | Номер и наименование маршрута регулярных перевозок | Планируемое количество перевезенных студентов и аспирантов с предоставлением льготного проезда, пассажиров | Прогноз размера компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд по муниципальному образованию области, тыс. рублей | Прогнозный размер расходов на финансирование потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| наименование должности должностного лица муниципального образования |  | подпись |  | фамилия, имя, отчество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 2-В

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Действие приложения N 2-В, введенного постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Правила

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов

и городских округов Белгородской области на финансирование

дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного значения

|  |  | Список изменяющих документов (введены постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее соответственно - Трансферты, муниципальные образования Белгородской области) на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Правила) определяют порядок выделения, расходования и учета Трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета Белгородской области, осуществляемых в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области".

2. Трансферты предоставляются в целях достижения значений целевых показателей государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Федеральным дорожным агентством, является министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (далее - Министерство).

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с Правилами, является Министерство.

5. Министерством предоставляются бюджетам муниципальных образований Белгородской области Трансферты в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом об областном бюджете Белгородской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Распределение Трансфертов между бюджетами муниципальных образований Белгородской области утверждается законом об областном бюджете на соответствующий год или постановлением Правительства Белгородской области.

7. Размер Трансфертов может быть соразмерно уменьшен и (или) увеличен в очередном и в последующих годах в случае, если в текущем году лимиты бюджетных обязательств дополнительно доведены и (или) уменьшены Министерству как главному распорядителю бюджетных средств.

8. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Белгородской области из областного бюджета устанавливается в размере до 100 процентов.

9. Критериями отбора муниципального образования Белгородской области для предоставления Трансфертов являются:

- потребность муниципального образования Белгородской области в проведении мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации в случае, предусмотренном законодательством.

10. Минимальный размер Трансферта, предоставляемого бюджету муниципального образования Белгородской области, определяется по формуле:

Sфi = (Sс Cцс) + (Sк Cцк) + (Sр Cцр),

где:

Sфi - размер Трансферта, предоставляемого бюджету i-го муниципального образования Белгородской области;

Sс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории i-го образования, находящихся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии на 1 января отчетного года (строительство), км;

Sк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории i-го муниципального образования Белгородской области, находящихся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии на 1 января отчетного года (капитальный ремонт), км;

Sр - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории i-го муниципального образования Белгородской области, находящихся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии на 1 января отчетного года (ремонт), км;

Сцс - средняя стоимость строительства по проектно-сметной документации в муниципальном образовании Белгородской области;

Сцк - средняя стоимость капитального ремонта по проектно-сметной документации в муниципальном образовании Белгородской области;

Сцр - средняя стоимость ремонта по проектно-сметной документации в муниципальном образовании Белгородской области.

11. Результатом предоставления Трансферта является осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках достижения показателя государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" "прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км" при проведении мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

12. Условиями предоставления и расходования Трансфертов являются:

- наличие муниципальной программы, на финансирование мероприятий которой предоставляются Трансферты, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям государственной программы Белгородской области;

- наличие в бюджете муниципального образования Белгородской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, возникающего при реализации мероприятий муниципальной программы, в объеме, необходимом для его исполнения и включающем размер Трансфертов.

13. Предоставление Трансфертов осуществляется на основании соглашения о предоставлении Трансфертов (далее - соглашение), заключаемого между Министерством и уполномоченным органом муниципального образования Белгородской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

14. Уполномоченный орган муниципального образования Белгородской области представляет в Министерство с использованием системы "Электронный бюджет" отчет о достижении значений результатов предоставления Трансфертов по форме и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Белгородской области условий, целей и порядка предоставления Трансфертов осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

16. Перечисление Трансфертов осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального образования Белгородской области, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предоставления заявки.

17. В случае если муниципальным образованием Белгородской области по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению результата предоставления Трансфертов и до 1 марта года, следующего за годом предоставления Трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования области в областной бюджет до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Трансфертов (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = Vтр x (Di / n) x 0,1,

где:

Vтр - размер Трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования области;

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности предоставления Трансфертов, при этом суммируются только Di, имеющие значение больше нуля;

n - общее количество целевых показателей результативности предоставления Трансфертов, принимаемое равным 4.

18. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере Трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования Белгородской области (Vтр), не учитывается размер остатка Трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности предоставления Трансфертов (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности предоставления Трансфертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности предоставления Трансфертов, установленное соглашением.

20. Основанием для освобождения муниципального образования Белгородской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 17 Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

21. Возврат средств из бюджета муниципального образования Белгородской области в доход областного бюджета в соответствии с пунктом 17 Правил осуществляется по предложению Министерства в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность за достоверность представляемых Министерству информации и документов, предусмотренных Правилами, возлагается на орган местного самоуправления муниципального образования Белгородской области.

23. В случае нарушения муниципальным образованием Белгородской области целей, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, к нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактических значений результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов.

25. Министерство имеет право на проведение проверок соблюдения установленных соглашением условий и положений, проверок соблюдения технологии, а также качества применяемых материалов и изделий, в том числе с привлечением подведомственной организации.

26. Правила распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

## Приложение N 2-Г

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий, выделяемых

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов

и городских округов Белгородской области на приведение

в нормативное состояние автомобильных дорог местного

значения и искусственных дорожных сооружений

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2022 N 377-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидий на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений (далее - Субсидии) в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

1.2. Под объектами понимаются искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в соответствии с их наименованиями в перечнях автомобильных дорог, утвержденных муниципальными правовыми актами.

1.3. Целью предоставления Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Белгородской области, возникающих при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в текущем финансовом году, направленных на приведение в нормативное состояние (капитальный ремонт и ремонт) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов и районов.

### II. Порядок предоставления и распределения Субсидии

2.1. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении Субсидии является министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (далее - Министерство).

2.2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I Порядка.

2.3. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I Порядка.

2.4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета устанавливается Правительством Белгородской области.

2.5. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления Субсидии является участие муниципального образования в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

2.6. Субсидии предоставляются Министерством муниципальным образованиям области при следующих условиях:

- наличие правового акта муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий (перечня объектов капитального ремонта и ремонта), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

- наличие заключения об аварийном или предаварийном состоянии (акта обследования искусственных дорожных сооружений);

- наличие проектно-сметной документации на осуществление ремонта и капитального ремонта) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов и муниципальных районов.

2.7. Для предоставления Субсидии муниципальные образования Белгородской области представляют в Министерство в срок до 1 января текущего года заявки с приложением следующих документов:

- акт обследования искусственных дорожных сооружений (заключение об аварийном или предаварийном состоянии);

- заверенная в установленном порядке копия документа об утверждении заказчиком проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального ремонта, ремонта искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов и муниципальных районов;

- заверенная в установленном порядке копия положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, ремонта соответствующего объекта;

- заверенная в установленном порядке смета на реконструкцию капитального ремонта, ремонта соответствующего объекта;

- заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления, подтверждающая наличие расходных обязательств муниципального образования по осуществлению финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 раздела I Порядка.

2.8. Срок рассмотрения заявок для выделения Субсидии - 30 (тридцать) рабочих дней.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

- несоответствие муниципальных образований условиям, указанным в пунктах 2.5 и 2.6 раздела II Порядка;

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 раздела II Порядка;

- предоставление недостоверной информации.

2.10. Предоставление Субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании Соглашения, подготавливаемого (формируемого) с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по утвержденной типовой форме.

2.11. Соглашение о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении Субсидии, имеющей целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Белгородской области.

2.12. Соглашение заключается на срок, на который в установленном порядке утверждено распределение Субсидий между муниципальными образованиями области.

2.13. В случае внесения в закон Белгородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

Основаниями для внесения изменений в Соглашение также являются уменьшение сметной стоимости объектов капитального ремонта и ремонта, на софинансирование которых предоставляется Субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

2.14. Результатом использования Субсидии является осуществление мероприятий в отношении искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих достижение показателя регионального проекта - протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, (погонных метров).

2.15. Достигнутые результаты использования Субсидии в части ввода отремонтированных искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов и муниципальных районов определяются на основании представленных муниципальными образованиями области отчетов исходя из фактически полученных результатов в порядке и в сроки, установленные Соглашением.

2.16. Оценка эффективности использования Субсидии муниципальными образованиями области осуществляется Министерством на основании сравнения планируемого и достигнутого значения результатов использования Субсидии, предусмотренных Соглашением.

2.17. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют в Министерство отчеты об исполнении условий предоставления Субсидии по форме, предусмотренной Соглашением, ежемесячно, ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.18. В целях определения размера и срока перечисления Субсидии орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство заявку на бумажном носителе о перечислении Субсидии до 20-го числа каждого месяца.

2.19. Министерство на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области реестры муниципальных образований и заявки на финансирование на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления Субсидии в доходную часть бюджета муниципального образования.

2.20. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального образования Белгородской области, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления заявки.

2.21. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый Министерству в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

2.22. Порядок и условия возврата средств из бюджетов муниципальных образований в областной бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и их последующее использование установлены пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

2.23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Белгородской области условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Министерством.

### III. Методика расчета размера Субсидии

3.1. Размер Субсидии бюджету i-го муниципального образования Белгородской области на капитальный ремонт и ремонт объектов определяется по формуле:

Сi = (S1 + S2 + Sn) x У,

где:

Ci - объем Субсидии бюджету i-го муниципального образования Белгородской области (руб.);

S1 - потребность в средствах на капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов 1-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);

S2 - потребность в средствах на капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов 2-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);

Sn - потребность в средствах на капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов n-го объекта на соответствующий финансовый год (руб.);

У - уровень софинансирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденный постановлением (распоряжением) Правительства Белгородской области на текущий и плановый период.

## Приложение N 3

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп, от 09.03.2021 N 74-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-п, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы из различных источников

финансирования на I этапе реализации

Таблица 1

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 23 767 534,3 | 18 300 732,1 | 101 320 618,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307,3 | 6 101 820,7 | 13 489 829,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 19 653 176,0 | 11 930 879,4 | 85 895 118,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 284 051,0 | 268 032,0 | 1 185 924,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 286 660 | 396 516 | 66 571 |  |  |  |  | 749 747,0 |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 21 568 589,3 | 17 033 349,0 | 93 768 036,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307,3 | 6 021 820,7 | 13 409 829,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 17 552 882,0 | 10 746 045,3 | 78 523 736,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400,0 | 265 483,0 | 1 084 724,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 286 660 | 396 516 | 66 571 |  |  |  |  | 749 747,0 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 11 053 661,0 | 5 424 168,0 | 34 811 219,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 23 653 |  | 2 751 |  |  |  |  | 26 404,0 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 |  | 30 223,0 | 410 152,0 | 2 938 744,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 20 000 |  |  | 250 000,0 | 210 000,0 | 480 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 18 123 | 769 | 427 |  |  |  |  | 19 319,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 481 739 | 522 090 | 1 015 905 | 445 330 |  |  | 385 470,0 | 2 850 534,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 20 000 |  |  |  |  | 20 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 18 123 | 769 | 427 |  |  |  |  | 19 319,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет |  |  |  |  |  | 27 800,0 | 23 333,0 | 51 133,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 250 000,0 | 210 000,0 | 460 000,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 7 230 | 7 400 | 271 | 18 404 |  | 2 423,0 | 1 349,0 | 37 077,0 |
| Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 838 827,0 | 4 300 000,0 | 6 138 827,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 528 959,0 | 864 055,0 | 1 393 014,0 |
| Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 959 837,0 | 3 007 589,0 | 3 967 426,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 125 801,0 | 620 159,0 | 745 960,0 |
| Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 878 990,0 | 1 292 411,0 | 2 171 401,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 403 158,0 | 243 896,0 | 647 054,0 |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет |  | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 |  |  |  | 2 365 336,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 334 301,0 | 36 090,0 | 19 643 050,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 31 563 | 321 046 | 62 864 |  |  |  |  | 415 473,0 |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет |  | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 701,8 | 112 816,7 | 1 380 883,5 |
|  |  | областной бюджет | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 507 167,0 | 631 613,8 | 9 013 041,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 213 321 | 74 701 | 529 |  |  |  |  | 288 551,0 |
| Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 645 778,5 | 1 399 004,0 | 3 044 782,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 437 486,0 | 287 288,5 | 724 774,5 |
| Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 645 778,5 | 1 399 004,0 | 3 044 782,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 437 486,0 | 287 288,5 | 724 774,5 |
| Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 2 661 085,0 | 3 092 678,0 | 9 999 893,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400,0 | 265 483,0 | 1 084 724,0 |
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 1 015 247,0 | 179 326,5 | 1 799 043,5 |
|  |  | областной бюджет | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596,0 | 176 777,5 | 1 697 843,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 98 651,0 | 2 549,0 | 101 200,0 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469,0 | 46 141,5 | 179 594,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 2 549,0 | 2 549,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753,0 | 105 636,0 | 682 875,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | 30 000,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет |  |  |  |  |  | 780 374,0 | 25 000,0 | 805 374,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 98 651,0 |  | 98 651,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498,0 | 1 008 056,6 | 5 435 338,6 |
|  |  | областной бюджет | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498,0 | 1 008 056,6 | 5 435 338,6 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 17 681,0 | 19 488,0 | 199 482,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 820 000,0 | 850 000,0 | 4 671 570,0 |
| Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 440,0 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет |  | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 107 717,0 | 138 468,6 | 563 846,6 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 238 200,0 | 80 000,0 | 318 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 238 200,0 |  | 238 200,0 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет |  |  |  |  |  | 47 961,0 |  | 47 961,0 |
| Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 50 589,0 |  | 50 589,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет |  |  |  |  |  | 139 650,0 |  | 139 650,0 |

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы из различных источников

финансирования на II этапе реализации

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 19.12.2022 N 761-пп)

Таблица 2

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 179 459 857,5 | 16 919 799,8 | 18 294 403,7 | 13 415 304,9 | 13 968 182,8 | 15 541 547,9 | 78 139 239,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 25 897 765,2 | 2 471 803,0 | 3 667 430,2 | 1 634 790,4 | 1 930 157,5 | 2 703 755,1 | 12 407 936,2 |
|  |  | областной бюджет | 150 969 557,7 | 14 160 195,7 | 14 374 016,8 | 11 669 786,7 | 12 035 336,3 | 12 835 103,8 | 65 074 439,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 842 787,6 | 287 801,1 | 252 956,7 | 110 727,8 | 2 689,0 | 2 689,0 | 656 863,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 749 747,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 160 312 002,8 | 14 399 044,0 | 15 686 129,5 | 11 205 700,8 | 11 856 456,8 | 13 396 635,4 | 66 543 966,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 25 525 572,0 | 2 391 803,0 | 3 574 482,2 | 1 580 669,0 | 1 895 522,0 | 2 673 266,8 | 12 115 743,0 |
|  |  | областной бюджет | 132 306 892,3 | 11 720 480,0 | 11 861 379,6 | 9 516 993,0 | 9 960 934,8 | 10 723 368,6 | 53 783 156,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 729 791,5 | 286 761,0 | 250 267,7 | 108 038,8 |  |  | 645 067,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 749 747,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 68 947 523,3 | 5 882 857,3 | 6 010 453,3 | 6 131 281,1 | 6 257 064,1 | 9 854 648,5 | 34 136 304,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 646 415,7 | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 |  |  | 2 646 415,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 26 404,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет |  | 1 638 484,0 | 2 526 618,0 | 3 298 207,0 | 3 393 316,0 | 3 497 666,0 | 14 354 291 |
| Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет |  | 270 125,0 | 479 920,0 | 371 950,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 1 921 995 |
| Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет |  | 3 815 452,3 | 2 824 445,3 | 2 338 938,1 | 2 313 748,1 | 5 806 982,5 | 17 099 566 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 |  |  | 2 646 415,7 |
| Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет |  | 107 045,0 | 84 629,0 | 87 986,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 479 660 |
| Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет |  | 51 751 | 94 841,0 | 34 200,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 280 792 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 296 090,4 | 265 339,6 | 183 363,8 | 88 643,0 | 790 000,0 | 30 000,0 | 1 357 346,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 |  |  |  |  | 29 975,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 19 319,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 103 021,8 | 255 119,0 | 172 368,8 | 65 000,0 | 760 000,0 |  | 1 252 487,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 19 319,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 |  |  |  |  | 3 330,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 |  |  |  |  | 29 975,3 |
| Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 138 605,0 | 6 890,0 | 10 995,0 | 23 643,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 101 528,0 |
| Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | 22 640 441,7 | 3 281 626,2 | 2 840 963,5 | 2 497 208,5 | 3 701 815,6 | 2 786 986,9 | 15 108 600,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 526 780,8 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 7 387 953,8 |
|  |  | областной бюджет | 9 053 022,6 | 2 037 626,2 | 2 250 692,0 | 1 312 247,9 | 1 945 722,4 | 113 720,1 | 7 660 008,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 638,3 |  | 26 208,5 | 34 429,8 |  |  | 60 638,3 |
| Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 |  |  |  |  | 1 244 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 901 118,1 | 1 011 730,9 | 1 117 966,2 | 16 443,0 | 6 684,0 | 2 334,0 | 2 155 158,1 |
| Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 748 033,4 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 1 717 995,0 |  | 5 100 979,4 |
| Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 6 143 953,8 |  | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 6 143 953,8 |
|  |  | областной бюджет | 403 871,1 |  | 23 502,7 | 47 938,9 | 221 043,4 | 111 386,1 | 403 871,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 638,3 |  | 26 208,5 | 34 429,8 |  |  | 60 638,3 |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 827 465,4 | 26 663,3 | 324 210,1 | 303 542,0 | 265 000,0 | 265 000,0 | 1 184 415,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 415 473,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 693 137,1 |  | 196 568,5 |  | 115 685,1 |  | 312 253,6 |
|  |  | областной бюджет | 11 016 708,6 | 167 192,6 | 96 728,3 | 577 587,0 | 702 158,9 | 460 000,0 | 2 003 666,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 288 551,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 312 253,6 |  | 196 568,5 |  | 115 685,1 |  | 312 253,6 |
|  |  | областной бюджет | 57 035,4 |  | 20 503,3 |  | 36 532,1 |  | 57 035,4 |
| Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 802 040,6 | 217 827,7 | 394 049,60 | 121 637,10 | 23 743,70 |  | 757 258,1 |
|  |  | областной бюджет | 756 329,9 | 9 077,0 | 16 419,00 | 5 070,00 | 989,40 |  | 31 555,4 |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 981 886,5 | 487 302,5 | 494 584,0 |  |  |  | 981 886,5 |
|  |  | областной бюджет | 17 409 752,1 | 3 331 724,0 | 2 979 513,1 | 1 098 622 |  |  | 7 409 859,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 669 153,2 | 286 761,0 | 224 059,2 | 73 609,0 |  |  | 584 429,2 |
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 9 224 284,0 | 1 677 549,3 | 1 781 585,0 | 1 388 881,5 | 1 288 545,0 | 1 288 679,7 | 7 425 240,5 |
|  |  | областной бюджет | 9 111 287,9 | 1 676 509,2 | 1 778 896,0 | 1 386 192,5 | 1 285 856,0 | 1 285 990,7 | 7 413 444,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 996,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 2 801 477,1 | 1 450 109,0 | 1 038 279,0 | 44 498,2 | 44 498,2 | 44 498,2 | 2 621 882,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14 345,1 | 1 040,1 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 2 689,0 | 11 796,1 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 526 815,3 | 133 596,0 | 191 475,7 | 239 802,3 | 139 465,8 | 139 600,5 | 843 940,3 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 182 540,6 | 35 345,3 | 15 195,3 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 152 540,6 |
| Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 |  |  |  |  | 57 458,9 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | областной бюджет | 3 737 622,0 |  | 533 946,0 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 3 737 622,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 310 463,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 766 601,2 | 787 102,3 | 824 474,1 | 3 875 125,3 |
|  |  | областной бюджет | 9 310 463,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 766 601,2 | 787 102,3 | 824 474,1 | 3 875 125,3 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 368 309,8 | 19 248,5 | 35 870,3 | 39 207,0 | 36 583,0 | 37 919,0 | 168 827,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 546 121,0 | 621 751,0 | 530 000,0 | 552 800,0 | 570 000,0 | 600 000,0 | 2 874 551,0 |
| Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 130 938,6 | 150,0 | 22 814,0 | 33 827,2 | 36 216,3 | 37 491,1 | 130 498,6 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 265 094,5 | 122 057,0 | 145 056,9 | 140 767,0 | 144 303,0 | 149 064,0 | 701 247,9 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 613 106,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 |
|  |  | областной бюджет | 240 913,6 |  |  |  | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 372 193,2 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 34 635,5 | 30 488,3 | 292 193,2 |
|  |  | областной бюджет | 53 302,6 |  |  |  | 1 443,2 | 1 270,4 | 2 713,6 |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 4

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 546-пп, от 09.03.2021 N 74-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-пп, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств бюджета Белгородской области

на I этапе реализации

Таблица 1

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 19 653 176,0 | 18 032 700,1 | 91 996 939,1 |
|  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 |  | 5 004 916 | 5 766 061 | 7 636 537 | 16 622 602 | 18 676 237 | 18 736 480,0 | 17 855 822,6 | 90 298 655,6 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 1 00 00000 |  | 42 067 | 84 077 | 154 947 | 146 043 | 146 043 | 912 743,0 | 172 541,5 | 1 658 461,5 |
|  |  | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 1 00 00000 |  | 5 200 | 6 500 | 3 307 | 3 751 | 4 118 | 3 753,0 | 4 136,0 | 30 765,0 |
|  |  | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 1 00 00000 |  |  |  | 7 631 | 441 | 585 | 200,0 | 200,0 | 9 057,0 |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 17 552 882,0 | 16 767 866,0 | 84 545 557,0 |
|  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 |  | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 17 552 882,0 | 16 767 866,0 | 84 545 557,0 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 |  | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 11 053 661,0 | 5 424 168,0 | 34 811 219,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов |  |  |  | 10 1 01 20570 | 200 | 496 400 | 498 017 | 644 040 | 963 815 | 1 191 696 | 1 375 484,0 | 1 407 889,0 | 6 577 341,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 600 | 1 983 | 5 250 | 2 000 | 1 915 | 4 000,0 | 4 000,0 | 19 748,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 33 400 | 246 579 | 82 074,0 | 146 700,0 | 508 753,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог |  |  |  |  | 200 | 67 642 | 110 496 | 943 687 | 5 637 918 | 7 125 245 | 9 456 160,0 | 3 704 116,0 | 27 045 264,0 |
| Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов |  |  |  | 10 1 01 20570 | 200 | 2 173 | 50 000 | 50 190 | 77 588 | 105 168 | 98 978,0 | 103 523,0 | 487 620,0 |
| Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 200 | 3 708 | 7 685 | 15 790 | 24 852 | 24 974 | 36 507,0 | 57 375,0 | 170 891,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 115 | 238 | 226 | 458,0 | 565,0 | 1 602,0 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 |  | 30 223,0 | 620 152,0 | 3 148 744,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 481 739 | 522 090 | 1 015 905 | 445 330 |  |  | 385 470,0 | 2 850 534,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 53900 | 200 |  |  |  |  |  |  | 50 787,5 | 50 787,5 |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 27 800,0 | 182 545,5 | 210 345,5 |
| Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 7 230 | 7 400 | 271 | 18 404 |  | 2 423,0 | 1 349,0 | 37 077,0 |
| Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 |  |  |  |  |  |  | 528 959,0 | 5 164 055,0 | 5 693 014,0 |
| Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 200 |  |  |  |  |  |  | 449 600,0 | 449 600,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 53930 | 400 |  |  |  |  |  |  | 490 000,0 | 490 000,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 58560 | 200 |  |  |  |  |  |  | 740 565,0 | 740 565,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 58560 | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 327 424,0 | 1 327 424,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0001 | 200 |  |  |  |  |  | 124 838,0 | 611 160,0 | 735 998,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0002 | 200 |  |  |  |  |  | 963,0 | 8 999,0 | 9 962,0 |
| Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 500 |  |  |  |  |  |  | 587 400,0 | 587 400,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 58560 | 500 |  |  |  |  |  |  | 705 011,0 | 705 011,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0001 | 500 |  |  |  |  |  | 403 158,0 | 243 896,0 | 647 054,0 |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 |  |  | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 334 301,0 | 36 090,0 | 19 643 050,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников |  |  |  | 10 1 03 40380 | 400 | 2 491 717 | 2 397 883 | 2 174 424 | 3 778 664 | 2 305 840 | 1 322 474,0 | 24 470,0 | 14 495 472,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  | 3 | 3 | 2 780 803 | 2 000 550 |  |  | 4 781 359,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 27 572 | 22 168 |  |  |  |  |  | 49 740,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 03 R0210 | 400 |  |  | 128 727 |  |  |  |  | 128 727,0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 10 1 03 40380 | 200 | 3 525 | 829 | 2 157 | 764 | 1 491 | 373,0 |  | 9 139,0 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 52 675 | 54 665 | 15 549 | 4 050 | 27 336 | 11 295,0 | 11 620,0 | 177 190,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  | 316 | 941 | 4 | 3 | 159,0 |  | 1 423,0 |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 |  | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 507 167,4 | 744 430,5 | 9 125 858,9 |
| Мероприятие 1.4.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 |  | 99 793 | 267 753 | 93 587 | 99 340 | 59 294,0 |  | 619 767,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 6 239 |  |  | 6 239,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 04 R0180 | 400 |  |  | 32 110 | 172 167 |  |  |  | 204 277,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 04 R3720 | 400 |  |  |  |  | 779 286 | 318 672,0 | 215 427,7 | 1 313 385,7 |
| Мероприятие 1.4.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 351 245 | 313 503 | 314 506 | 605 002 | 522 708 | 579 700,0 | 166 400,0 | 2 853 064,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 192 305 | 445 996 | 670 073 | 655 933 | 688 841 | 395 868,4 | 249 511,8 | 3 298 528,2 |
|  |  |  |  |  | 10 1 04 R0210 | 400 |  |  |  | 39 525 | 166 621 |  |  | 206 146,0 |
| Мероприятие 1.4.4. | Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 120 710 | 26 252 | 44 246 | 1 243 | 18 772 | 37 475,0 |  | 248 698,0 |
| Мероприятие 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 800 |  |  |  | 126 | 121 | 10 187,0 | 7 408,0 | 17 842,0 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 7 736 | 16 624 | 28 440 | 44 216 | 47 537 | 105 373,0 | 104 967,0 | 354 893,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 43 | 97 | 157 | 346 | 1 062 | 598,0 | 716,0 | 3 019,0 |
| Проект 1.F.1 | "Жилье" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 |  |  |  |  |  |  | 437 485,6 | 1 686 292,5 | 2 123 778,1 |
| Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 |  |  |  |  |  | 437 485,6 | 1 293 157,6 | 1 730 643,2 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 F1 5021F | 400 |  |  |  |  |  |  | 393 134,9 | 393 134,9 |
| Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 | 232 570 | 222 468 | 133 610 |  |  | 47 409,0 | 20 880,0 | 656 937,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 |  |  |  |  |  |  | 54 864,0 | 54 864,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 |  | 354 398 | 108 959 | 488 350 | 1 953 567 | 2 144 609,0 | 2 786 438,0 | 7 836 321,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 |  | 9 405 | 200 000 |  | 500 000 | 469 067,0 | 230 496,0 | 1 408 968,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72160 | 540 |  |  | 42 803 |  |  |  |  | 42 803,0 |
| Мероприятие 1.5.1 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 | 232 570 | 222 468 | 133 610 |  |  | 47 409,0 | 20 880,0 | 656 937,0 |
| Мероприятие 1.5.2 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 |  |  |  |  |  |  | 54 864,0 | 54 864,0 |
| Мероприятие 1.5.3 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 |  | 354 398 | 108 959 | 488 350 | 1 953 567 | 2 144 609,0 | 2 786 438,0 | 7 836 321,0 |
| Мероприятие 1.5.4 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 |  | 9 405 | 200 000 |  | 500 000 | 469 067,0 | 230 496,0 | 1 408 968,0 |
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596,0 | 176 777,5 | 1 697 843,5 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 42 027 | 84 027 | 154 897 | 145 993 | 145 993 | 912 643,0 | 172 441,5 | 1 658 021,5 |
|  |  | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 5 200 | 6 500 | 3 307 | 3 751 | 4 118 | 3 753,0 | 4 136,0 | 30 765,0 |
|  |  | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  |  |  | 7 631 | 441 | 585 | 200,0 | 200,0 | 9 057,0 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области |  | 04 08 | 10 2 01 00000 | 500 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469,0 | 46 141,5 | 179 594,5 |
| Мероприятие 2.1.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 | 20 027 | 20 027 | 20 027 | 21 123 | 21 123 | 22 269,0 | 18 878,5 | 143 474,5 |
| Мероприятие 2.1.2. | Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 |  |  | 7 631 | 441 | 585 | 200,0 | 200,0 | 9 057,0 |
| Мероприятие 2.1.3. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73830 | 500 |  |  |  |  |  |  | 24 515,4 | 24 515,4 |
|  | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области |  | 807 | 04 08 | 10 2 01 60580 | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 547,6 | 2 547,6 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент образования Белгородской области |  | 04 08 | 10 2 02 00000 | 800 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753 | 105 636,0 | 682 875,0 |
| Мероприятие 2.2.1. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 11 2 02 60420 | 800 | 12 000 | 54 000 | 124 870 | 124 870 | 124 870 | 110 000 | 101 500,0 | 652 110,0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60430 | 800 | 5 200 | 6 500 | 3 197 | 3 621 | 4 024 | 3 655 | 4 032,0 | 30 229,0 |
| Мероприятие 2.2.3. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60430 | 800 |  |  | 110 | 130 | 94 | 98 | 104,0 | 536,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 03 60440 | 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | 30 000,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 00000 | 800 |  |  |  |  |  | 780 374,0 | 25 000,0 | 805 374,0 |
| Мероприятие 2.4.1. | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 40370 | 400 |  |  |  |  |  | 600 000,0 |  | 600 000,0 |
| Мероприятие 2.4.2. | Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 60550 | 800 |  |  |  |  |  | 180 374,0 |  | 180 374,0 |
| Мероприятие 2.4.3. | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 22110 | 600 |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498,0 | 1 008 056,6 | 5 435 338,6 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 00 00000 |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 440,0 |
|  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 00 00000 |  | 465 326 | 603 990 | 796 831 | 754 277 | 861 120 | 945 398,0 | 1 007 956,6 | 5 434 898,6 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 01 90019 |  | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 17 681,0 | 19 488,0 | 199 482,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 02 29910 | 800 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 820 000,0 | 850 000,0 | 4 671 570,0 |
| Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 03 00590 | 600 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 440,0 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 04 00590 |  |  | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 107 717,0 | 138 468,6 | 563 846,6 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 200,0 | 80 000,0 | 318 200,0 |
|  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 00 00000 |  |  |  |  |  |  | 238 200,0 | 80 000,0 | 318 200,0 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 01 20610 | 200 |  |  |  |  |  | 47 961,0 |  | 47 961,0 |
| Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 R2 | 200 |  |  |  |  |  | 50 589,0 | 80 000,0 | 130 589,0 |
| Мероприятие 4.R.2.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 R2 54180 | 200 |  |  |  |  |  |  | 24 919,8 | 24 919,8 |
|  |  |  |  |  | 10 4 R2 54180 | 500 |  |  |  |  |  |  | 55 080,2 | 55 080,2 |
|  |  |  |  |  | 10 4 R2 R0003 | 200 |  |  |  |  |  | 50 589,0 |  | 50 589,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 02 20620 | 200 |  |  |  |  |  | 139 650,0 |  | 139 650,0 |

### Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств бюджета Белгородской области

на II этапе реализации

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 19.12.2022 N 761-пп)

Таблица 2

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 169 479 314,6 | 16 631 998,7 | 18 041 447,0 | 13 304 577,1 | 13 965 493,8 | 15 538 858,9 | 77 482 375,5 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 |  | 160 237 088,1 | 14 955 339,5 | 16 239 737,0 | 11 884 557,4 | 12 643 421,5 | 14 215 377,1 | 69 938 432,5 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 6 753 758,0 | 243 613,2 | 796 812,1 | 1 416 583,4 | 1 318 506,5 | 1 319 781,3 | 5 095 296,5 |
|  |  | Министерство образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 49 706,5 | 4 196,0 | 4 642,9 | 3 236,3 | 3 365,8 | 3 500,5 | 18 941,5 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 812 | 10 03 | 10 2 00 00000 |  | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
|  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 2 428 705,0 | 1 428 650,0 | 1 000 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 428 705,0 |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 150 444 456,0 | 14 112 283,0 | 15 435 861,8 | 11 097 662,0 | 11 856 456,8 | 13 396 635,4 | 65 898 899,0 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 |  | 150 444 456,0 | 14 112 283,0 | 15 435 861,8 | 11 097 662,0 | 11 856 456,8 | 13 396 635,4 | 65 898 899,0 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 |  | 71 593 939,0 | 6 295 554,8 | 7 935 670,4 | 6 439 782,2 | 6 257 064,1 | 9 854 648,5 | 36 782 720,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов |  |  |  | 10 1 01 20570 | 200 | 20 910 632,0 | 1 634 484,0 | 2 524 618,0 | 3 293 207,0 | 3 388 316 | 3 492 666,0 | 14 333 291,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 40 748,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000 | 5 000,0 | 21 000,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  | 200 | 2 430 748,0 | 270 125,0 | 479 920,0 | 371 950,0 | 400 000 | 400 000,0 | 1 921 995,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог |  |  |  |  | 200 | 44 144 830,3 | 3 815 452,3 | 2 824 445,3 | 2 338 938,1 | 2 313 748,1 | 5 806 982,5 | 17 099 566,3 |
|  |  |  |  |  | 10 1 01 57840 | 200 | 1 646 415,7 | 412 697,5 | 925 217,1 | 308 501,1 |  |  | 1 646 415,7 |
|  |  |  |  |  | 10 1 01 5784F | 200 | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 |
| Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов |  |  |  | 10 1 01 20570 | 200 | 967 280,0 | 107 045,0 | 84 629,0 | 87 986,0 | 100 000 | 100 000,0 | 479 660,0 |
| Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 200 | 449 181,0 | 50 774,0 | 93 626,0 | 32 288,0 | 50 000 | 50 000,0 | 276 688,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 4 104,0 | 977,0 | 1 215 | 1 912 |  |  | 4 104,0 |
| Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 4 536 065,7 | 295 314,9 | 183 363,8 | 88 643,0 | 790 000,0 | 30 000,0 | 1 387 321,7 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 4 103 021,8 | 255 119,0 | 172 368,8 | 65 000,0 | 760 000 |  | 1 252 487,8 |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 53900 | 200 | 294 438,9 | 33 305,9 |  |  |  |  | 33 305,9 |
| Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 138 605,0 | 6 890,0 | 10 995,0 | 23 643,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 101 528,0 |
| Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 |  | 20 740 976,4 | 3 281 626,2 | 2 814 755,0 | 2 462 778,7 | 3 701 815,6 | 2 786 986,9 | 15 047 962,4 |
| Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 200 | 4 194 589,0 | 1 187 000,0 |  |  |  |  | 1 187 000,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 53930 | 400 | 57 000,0 | 57 000,0 |  |  |  |  | 57 000,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0001 | 200 | 2 823 517,1 | 992 504,9 | 1 095 014,2 |  |  |  | 2 087 519,1 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0002 | 200 | 77 601,0 | 19 226,0 | 22 952,0 | 16 443,0 | 6 684,0 | 2 334,0 | 67 639,0 |
| Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 500 | 1 292 411,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0001 | 500 | 5 748 033,4 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 1 717 995,0 |  | 5 100 979,4 |
| Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 5 623 471,3 |  | 290 833,0 | 718 721,6 | 1 829 263,80 | 2 784 652,9 | 5 623 471,3 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 776 480,8 |  | 296 732,7 | 479 748,1 |  |  | 776 480,8 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0003 | 200 | 147 872,8 |  |  |  | 147 872,80 |  | 147 872,8 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 |  |  | 20 827 465,4 | 26 663,3 | 324 210,1 | 303 542,0 | 265 000,0 | 265 000,0 | 1 184 415,4 |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 03 40380 | 400 | 19 617 556,9 | 22 540,3 | 50 711,8 | 89 006,8 |  |  | 162 258,9 |
| Мероприятие 1.3.2. | Строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  | 935 794,5 |  | 226 465,3 | 209 329,2 | 250 000 | 250 000,0 | 935 794,5 |
| Мероприятие 1.3.3. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 10 1 03 40380 | 400 | 272 991,0 | 3 000,0 | 47 033,0 | 5 206,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 85 239,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 1 123,0 | 1 123,0 |  |  |  |  | 1 123,0 |
| Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 |  | 11 441 779,3 | 167 192,6 | 293 296,8 | 577 587,0 | 817 844,0 | 460 000,0 | 2 315 920,4 |
| Мероприятие 1.4.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 2 077 268,8 |  |  | 435 636,0 | 610 626,8 | 405 000,0 | 1 451 262,8 |
|  | Строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |  | 10 1 04 R3720 | 400 | 1 886 951,7 |  | 217 071,8 |  | 152 217,2 |  | 369 289,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 2 890 117,2 | 37 053,2 |  |  |  |  | 37 053,2 |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 3 549 940,6 | 19 718,4 | 25 548,0 |  |  |  | 45 266,4 |
| Мероприятие 1.4.4. | Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 248 698,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 200 | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 788 715 | 110 333,0 | 50 677,0 | 141 951,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 412 961,0 |
| Проект 1.F.1 | "Жилье" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 |  | 2 912 591,6 | 226 904,7 | 410 468,6 | 126 707,1 | 24 733,1 |  | 788 813,5 |
| Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 | 2 519 456,7 | 226 904,7 | 410 468,6 | 126 707,1 | 24 733,1 |  | 788 813,5 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 F1 5021F | 400 | 393 134,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 | 656 937,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 997 458,0 | 274 837,0 | 370 772,0 | 296 985,0 |  |  | 942 594,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 14 161 003,0 | 3 056 887,0 | 2 466 158,0 | 801 637,0 |  |  | 6 324 682,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 70550 | 500 | 142 583,1 |  | 142 583,1 |  |  |  | 142 583,1 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 | 1 408 968,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72160 | 540 | 154 103,0 |  | 111 300,0 |  |  |  | 111 300,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 57840 | 500 | 870 586,5 | 487 302,5 | 383 284,0 |  |  |  | 870 586,5 |
| Мероприятие 1.5.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 57840 | 500 | 870 586,5 | 487 302,5 | 383 284,0 |  |  |  | 870 586,5 |
| Мероприятие 1.5.2 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 942 594,0 | 274 837,0 | 370 772,0 | 296 985,0 |  |  | 942 594,0 |
| Мероприятие 1.5.3 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 14 161 003,0 | 3 056 887,0 | 2 466 158,0 | 801 637,0 |  |  | 6 324 682,0 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 70550 | 500 | 142 583,1 |  | 142 583,1 |  |  |  | 142 583,1 |
| Мероприятие 1.5.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72160 | 500 | 154 103,0 |  | 111 300 |  |  |  | 111 300,0 |
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 9 111 287,9 | 1 676 509,2 | 1 778 896,0 | 1 386 192,5 | 1 285 856,0 | 1 285 990,7 | 7 413 444,4 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 6 622 819,4 | 243 463,2 | 773 998,1 | 1 382 756,2 | 1 282 290,2 | 1 282 290,2 | 4 964 797,9 |
|  |  | Министерство образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 49 706,5 | 4 196,0 | 4 642,9 | 3 236,3 | 3 365,8 | 3 500,5 | 18 941,5 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 812 | 10 03 | 10 2 00 00000 |  | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
|  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 00 00000 |  | 2 428 705,0 | 1 428 650,0 | 1 000 055,0 |  |  |  | 2 428 705,0 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области |  | 04 08 | 10 2 01 00000 | 500 | 2 801 477,1 | 1 450 109,0 | 1 038 279,0 | 44 498,2 | 44 498,2 | 44 498,2 | 2 621 882,6 |
| Мероприятие 2.1.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 | 227 042,5 | 10 731,0 | 18 741,0 | 18 032,0 | 18 032,0 | 18 032,0 | 83 568,0 |
| Мероприятие 2.1.2. | Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 812 | 10 03 | 10 2 01 73810 | 500 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие 2.1.3. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 01 73830 | 500 | 96 803,0 | 10 528,0 | 14 803,0 | 14 803,0 | 14 803,0 | 14 803,0 | 69 740,0 |
| Мероприятие 2.1.4. | Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 01 73850 | 500 | 669,6 |  | 180,0 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 669,6 |
| Мероприятие 2.1.5. | Мероприятия (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 808 | 0408 | 10 2 01 29990 | 200 | 2 428 705,0 | 1 428 650,0 | 1 000 055,0 |  |  |  | 2 428 705,0 |
| Мероприятие 2.1.6. | Субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 01 73860 | 500 | 38 200,0 |  | 4 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 38 200,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, министерство образования Белгородской области |  | 04 08 | 10 2 02 00000 | 800 | 1 526 815,3 | 133 596,0 | 191 475,7 | 239 802,3 | 139 465,8 | 139 600,5 | 843 940,3 |
| Мероприятие 2.2.1. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 02 60420 | 800 | 1 449 927,0 | 129 400,0 | 179 751,0 | 229 866,0 | 129 400,0 | 129 400,0 | 797 817,0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Министерство образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60430 | 800 | 48 789,9 | 4 078,0 | 4 595,8 | 3 167,3 | 3 294,0 | 3 425,8 | 18 560,9 |
| Мероприятие 2.2.3. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Министерство образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60531 | 800 | 916,6 | 118,0 | 47,1 | 69,0 | 71,8 | 74,7 | 380,6 |
| Мероприятие 2.2.4. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 02 60480 | 800 | 26 478,0 |  | 6 378,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 26 478,0 |
| Мероприятие 2.2.5. | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением пассажирам права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств резервного фонда | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 02 20550 | 800 | 703,8 |  | 703,8 |  |  |  | 703,8 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 03 60440 | 800 | 182 540,6 | 35 345,3 | 15 195,3 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 152 540,6 |
| Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 04 00000 | 600 | 862 832,9 | 57 458,9 |  |  |  |  | 57 458,9 |
| Мероприятие 2.4.3. | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 04 22110 | 600 | 82 458,9 | 57 458,9 |  |  |  |  | 57 458,9 |
| Основное мероприятие 2.5. | Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 2 05 20550 | 200 | 533 946,0 |  | 533 946,0 |  |  |  | 533 946,0 |
|  |  |  | 828 | 04 08 | 10 2 05 21340 | 200 | 3 203 676,0 |  |  | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 1 067 892,0 | 3 203 676,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 9 310 463,9 | 763 206,5 | 733 741,2 | 766 601,2 | 787 102,3 | 824 474,1 | 3 875 125,3 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 00 00000 |  | 130 938,6 | 150,0 | 22 814,0 | 33 827,2 | 36 216,3 | 37 491,1 | 130 498,6 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 00 00000 |  | 9 179 525,3 | 763 056,5 | 710 927,2 | 732 774,0 | 750 886,0 | 786 983,0 | 3 744 626,7 |
| Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 01 90019 |  | 368 309,8 | 19 248,5 | 35 870,3 | 39 207,0 | 36 583,0 | 37 919,0 | 168 827,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 02 29910 | 800 | 7 546 121,0 | 621 751,0 | 530 000,0 | 552 800,0 | 570 000,0 | 600 000,0 | 2 874 551,0 |
| Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 03 00590 |  | 130 938,6 | 150,0 | 22 814,0 | 33 827,2 | 36 216,3 | 37 491,1 | 130 498,6 |
| Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 04 00590 |  | 1 265 094,5 | 122 057,0 | 145 056,9 | 140 767,0 | 144 303,0 | 149 064,0 | 701 247,9 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 613 106,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
|  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 00 00000 | 200 | 613 106,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
| Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 01 20610 | 200 | 47 961,0 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |  | 828 | 04 09 | 10 4 R2 |  | 425 495,8 | 80 000,0 | 92 948,0 | 54 121,4 | 36 078,7 | 31 758,7 | 294 906,8 |
| Мероприятие 4.R.2.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 R2 54180 | 200 | 140 735,2 | 24 500,0 | 23 478,0 |  | 36 078,7 | 31 758,7 | 115 815,4 |
|  |  |  |  |  | 10 4 R2 54180 | 500 | 234 171,6 | 55 500,0 | 69 470,0 | 54 121,4 |  |  | 179 091,4 |
|  |  |  |  |  | 10 4 R2 R0003 | 200 | 50 589,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 02 20620 | 200 | 139 650,0 |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 5

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями

по государственной программе

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование услуги, показатели объема услуги, подпрограммы, основные мероприятия | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование услуги (работы) | Оказание услуг населению Белгородской области по сертификации услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, сертификации перевозки грузов (опасных грузов) автомобильным транспортом, сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добровольная сертификация услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Добровольная сертификация услуг по перевозке грузов (опасных грузов) автомобильным транспортом | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Добровольная сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |

## Приложение N 6

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Сведения

о методике расчета показателей конечного

результата государственной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | проценты | ДП = НТрег / ОПрег * 100%, где: ДП - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; НТрег - протяженность сети автодорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям (статистическая форма N 1-ДГ); ОПрег - общая протяженность сети автодорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения (статистическая форма N 1-ДГ) | Ведомственный мониторинг | 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети" |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | ПС = ПР + ПМ, где: ПС - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения; ПР - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения (статистическая форма N 1-ДГ); ПМ - протяженность сети автомобильных дорог местного значения (статистическая форма N 3-ДГ МО) | Ведомственный мониторинг | 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 2.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | ОВср = С + Р, где: ОВср - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения; С - протяженность построенных автодорог (акты ввода в эксплуатацию); Р - протяженность реконструированных автодорог (акты ввода в эксплуатацию) | Ведомственный мониторинг | 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 2.3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | Протяженность сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог в отчетном году (акты ввода в эксплуатацию) | Ведомственный мониторинг | 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 2.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в отчетном году (акты ввода в эксплуатацию) | Ведомственный мониторинг | 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 2.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | Прем = К + Р, где: Прем - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; К - протяженность капитально отремонтированных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (унифицированная форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ"); Р - протяженность отремонтированных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (унифицированная форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") | Ведомственный мониторинг | 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | НТ = РНТ + МНТ, где: ОНТ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; РНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения (статистическая форма N 1-ДГ); МНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (статистическая форма N 3-ДГ МО) | Ведомственный мониторинг | 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 3 | Подпрограмма 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы" |  |  |  |  |
| 3.1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | млн пасс.-км | ОП = Пат + Пжд, где: ОП - пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении; Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом (информация Белгородстата по запросу); Пжд - пассажирооборот железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (отчетные материалы по итогам работы АО "ППК "Черноземье") | Ведомственный мониторинг | 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |
| 4.1 | Средний уровень достижения показателей государственной программы | проценты | СУП = (СБкр + СБнр) / n, где: СУП - средний уровень достижения показателей государственной программы; СБкр - сумма баллов, присвоенных за освоение показателей конечного результата; СБнр - сумма баллов, присвоенных за освоение показателей непосредственного результата; n - количество показателей (балльная методика расчета согласно постановлению Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп) | Ведомственный мониторинг | 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами | проценты | П = ИТС вн / ИТС пл x 100%, где: ИТС пл - количество планируемых к внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях; ИТС вн - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | Ведомственный мониторинг | 1 февраля года, следующего за отчетным |

## Приложение N 7

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Сведения

о целевых показателях государственной программы Белгородской

области "Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети"

| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | - | - | 19 746,8 | 20 363,6 | 20 617,4 | 21 005,7 | 22 062,1 | 22 103,2 | 21 914,8 | 21 958,9 | 21 397,6 | 21 441,4 |
| 1.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 6 599,6 | 6 584,1 | 6 584,1 | 6 613,5 | 6 616,2 | 6 589,0 | 6 632,2 | 6 635,9 | 6 329,0 | 6 329,0 |
| 1.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 13 147,2 | 13 779,5 | 14 033,3 | 14 392,2 | 15 445,9 | 15 514,2 | 15 282,6 | 15 323,0 | 15 068,6 | 15 112,4 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 351,8 | 3 201,5 | 332,3 | 265,1 | 444,8 | 460,3 | 428,2 | 461,2 | 387,8 | 327,6 | 50,3 | 43,7 |
| 2.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 225,2 | 344,5 | 60,7 | 11,3 | 85,9 | 90,3 | 22,7 | 24,9 | 42,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 |
| 2.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 126,6 | 2 856,9 | 271,6 | 253,8 | 358,9 | 370,0 | 405,5 | 436,3 | 345,3 | 325,0 | 46,8 | 43,7 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 2 910,6 | 262,6 | 253,8 | 388,3 | 392,6 | 399,9 | 446,4 | 345,3 | 327,6 | 50,3 | 43,7 |
| 3.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | 74,8 |  |  | 29,4 | 22,6 | 6,6 | 10,1 |  | 2,6 | 3,5 |  |
| 3.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2 835,7 | 262,6 | 253,8 | 358,9 | 370,0 | 393,3 | 436,3 | 345,3 | 325,0 | 46,8 | 43,7 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 290,9 | 69,7 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 28,3 | 14,8 | 42,5 |  |  |  |
| 4.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | 269,7 | 60,7 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 42,5 |  |  |  |
| 4.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 21,2 | 9,0 |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 6 308,8 | 568,1 | 18,9 | 168,0 | 268,2 | 514,5 | 989,9 | 1 179,9 | 1 076,3 | 1 003,9 | 521,1 |
| 5.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | 3 772,0 | 277,8 | 18,9 | 78,5 | 225,3 | 395,6 | 668,5 | 835,8 | 565,5 | 505,9 | 200,2 |
| 5.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2 536,8 | 290,3 |  | 89,5 | 42,9 | 118,9 | 321,4 | 344,1 | 510,8 | 498,0 | 320,9 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - | - | 14 814,9 | 15 086,4 | 15 305,7 | 15 641,6 | 16 635,0 | 16 899,6 | 16 258,7 | 16 484,7 | 16 063,5 | 16 209,5 |
| 6.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 4 031,8 | 4 044,5 | 4 174,3 | 4 467,3 | 4 755,9 | 4 761,1 | 4 161,0 | 4 283,6 | 4 392,7 | 4 454,1 |
| 6.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 10 783,1 | 11 041,9 | 11 131,4 | 11 174,3 | 11 879,1 | 12 138,5 | 12 097,7 | 12 201,1 | 11 670,8 | 11 755,4 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % | - | - | 75,0 | 74,1 | 74,2 | 74,5 | 75,4 | 76,5 | 74,2 | 75,1 | 74,2 | 75,6 |
| 7.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % | - | - | 61,1 | 61,7 | 61,7 | 66,1 | 72,0 | 72,3 | 63,2 | 64,5 | 65,6 | 66,7 |
| 7.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | 82,0 | 80,1 | 79,3 | 77,6 | 76,9 | 78,2 | 79,2 | 79,6 | 77,5 | 77,8 |

Примечание: 1. В графах "2013" и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

## Приложение N 7-А

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

(справочно)

Сведения

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) и местного значения

в период 2003 - 2012 годов в Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 49-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 351,8 | 33,9 |  | 4,0 | 14,5 | 32 | 56,4 | 16,3 | 44,6 | 93,2 | 56,9 |
| 1.1 | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 225,2 | 33,9 |  |  | 14,5 | 16,9 | 7,0 |  | 26,0 | 70,0 | 56,9 |
| 1.2 | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 126,6 |  |  | 4,0 |  | 15,1 | 49,4 | 16,3 | 18,6 | 23,2 |  |

## Приложение N 7-Б

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Белгородской области от 01.04.2019 N 130-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 30.03.2020 N 122-пп, от 21.12.2020 N 546-пп, от 05.04.2021 N 126-пп, от 31.05.2021 N 203-пп, от 23.08.2021 N 348-пп, от 18.10.2021 N 466-пп, от 20.12.2021 N 637-пп, от 11.04.2022 N 215-пп, от 20.06.2022 N 377-пп, от 07.11.2022 N 659-пп, от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Справочные сведения

о целевых показателях регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 11.04.2022 N 215-пп)

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Процент | 76,69 | 77,95 | 79,67 | 81,48 | 82,69 | 83,85 | 85,10 |
| 2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 63,20 | 63,70 | 66,30 | 69,25 | 69,60 | 70,21 | 70,70 |
| 3. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Тысяча погонных метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,84 | 1,65 |
| 4. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Процент | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

### Справочные сведения о целевых показателях регионального

проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 05.04.2021 N 126-пп)

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополнительный) | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, процент | Основной | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, процент | Основной | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 25 |
| 3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года, процент | Основной | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 4. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения с накопленным итогом, штук | Дополнительный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), условных единиц | Дополнительный | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Ресурсное обеспечение мероприятий регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта

"Безопасные качественные дороги"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 19.12.2022 N 761-пп)

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Национальный проект "Безопасные качественные дороги" | ВСЕГО | 2 366 823,0 | 5 155 056,0 | 3 262 400,2 | 2 818 011,5 | 2 480 765,4 | 3 695 131,6 | 2 784 652,9 | 22 562 840,6 |
| "Региональная и местная дорожная сеть" | ИТОГО | 2 366 823 | 5 155 056 | 3 262 400,2 | 2 818 011,5 | 2 480 765,4 | 3 695 131,6 | 2 784 652,9 | 22 562 840,6 |
|  | федеральный бюджет | 1 838 827 | 4 300 000 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 13 526 780,8 |
|  | областной бюджет | 527 996 | 855 056 | 2 018 400,2 | 2 227 740,0 | 1 295 804,8 | 1 939 038,4 | 111 386,1 | 8 975 421,5 |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 26 208,5 | 34 429,8 |  |  | 60 638,3 |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 959 837 | 3 007 589 | 1 244 000,0 |  |  |  |  | 5 211 426,0 |
|  | областной бюджет | 124 838 | 611 160 | 992 504,9 | 1 095 014,2 |  |  |  | 2 823 517,1 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 878 990 | 1 292 411 |  |  |  |  |  | 2 171 401,0 |
|  | областной бюджет | 403 158 | 243 896 | 1 025 895,3 | 1 109 223,1 | 1 247 866,0 | 1 717 995,0 |  | 5 748 033,4 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет |  |  |  | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 756 093,2 | 2 673 266,8 | 6 143 953,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 23 502,7 | 47 938,8 | 221 043,4 | 111 386 | 403 871,0 |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 26 208,5 | 34 429,8 |  |  | 60 638,3 |

## Приложение N 8

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Отчет

о достижении целевых показателей государственной программы

Белгородской области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.12.2021 N 637-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Подпрограмма 1 "Совершенствование и

развитие дорожной сети" за 2021 год

| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В отчетном году | На 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 21 397,6 | X |
| 1.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 6 329,0 | X |
| 1.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 15 068,6 | X |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 50,3 | 3 157,7 |
| 2.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 3,5 | 344,5 |
| 2.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 46,8 | 2 813,2 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 50,3 | 2 866,8 |
| 3.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 3,5 | 74,8 |
| 3.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 46,8 | 2 792,0 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км |  | 290,9 |
| 4.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 269,7 |
| 4.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 21,2 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 1 003,9 | 5 787,7 |
| 5.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 505,9 | 3 571,8 |
| 5.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 498,0 | 2 215,9 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 16 063,5 | X |
| 6.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 4 392,7 | X |
| 6.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 11 670,8 | X |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % | 74,2 | X |
| 7.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % | 65,6 | X |
| 7.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77,5 | X |

Примечания: 1. Графы, содержащие знак "X" не заполняются.

## Приложение N 9

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Отчет

о расходах на реализацию государственной программы

Белгородской области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области".

Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие

дорожной сети" за 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 215-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе | Кассовое исполнение в отчетном году на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Всего средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  | 11 720 480,0 | 11 385 204,5 |
|  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 0000 |  | 11 720 480,0 | 11 385 204,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 |  | 5 882 857,3 | 5 814 115,2 |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов |  |  |  |  | 200 | 1 634 484,0 | 1 591 350,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 4 000,0 | 3 027,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  | 200 | 270 125,0 | 247 012,5 |
| Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог |  |  |  |  | 200 | 3 815 452,3 | 3 815 446,4 |
| Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов |  |  |  |  | 200 | 107 045,0 | 106 992,1 |
| Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 200 | 50 774,0 | 50 010,8 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 977,0 | 276,3 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 265 339,6 | 263 783,2 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области |  |  | 10 1 02 20580 | 200 | 255 119,0 | 253 689,9 |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии |  |  |  | 10 1 02 53900 | 500 | 3 330,6 | 3 330,6 |
| Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 10 1 02 20580 | 200 | 6 890,0 | 6 762,7 |
| Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 |  | 2 037 626,2 | 2 037 624,6 |
| Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0001 | 200 | 992 504,9 | 992 504,9 |
|  |  |  |  |  | 10 1 R1 R0002 | 200 | 19 226,0 | 19 224,4 |
| Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0001 | 500 | 1 025 895,3 | 1 025 895,3 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 03 40380 |  | 26 663,3 | 25 432,1 |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников |  | 828 | 04 09 | 10 1 03 40380 | 400 | 22 540,3 | 21 309,1 |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Проектно-изыскательские работы |  | 828 | 04 09 | 10 1 03 40380 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 1 123,0 | 1 123,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 |  | 167 192,6 | 162 701,1 |
| Мероприятие 1.4.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов |  | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 04 R3720 | 400 |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах |  | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 37 053,2 | 37 053,2 |
| Мероприятие 1.4.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  |  |  |  | 400 | 19 718,4 | 19 718,3 |
| Мероприятие 1.4.4. | Строительство автомобильных дорог к объектам агропромышленного комплекса |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы |  | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 110 333,0 | 105 842,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 88,0 | 87,6 |
| Проект 1.F.1 | "Жилье" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 |  | 9 077,0 | 9 076,1 |
| Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 | 9 077,0 | 9 076,1 |
|  |  |  |  |  | 10 1 F1 5021F | 400 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 |  |  |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 274 837,0 | 138 558,6 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 3 056 887,0 | 2 933 913,7 |
|  |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 |  |  |
| Справочно: внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  | 286 761,0 | 258 915 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  |  |  |  |  | 2 391 803,0 | 2 391 803,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 01 R1 53930 | 200 | 1 187 000,0 | 1 187 000,0 |
|  |  |  |  |  | 10 1 01 R153930 | 400 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| иные межбюджетные трансферты в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (T-2) |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 01 5390F | 200 | 900 000,0 | 900 000,0 |
| субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 | 217 827,7 | 217 827,7 |
| иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений |  |  | 828 | 04 09 | 10 1 02 53900 | 200 | 29 975,3 | 29 975,3 |

## Приложение N 10

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего

пользования регионального значения на 2022 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Техкатегория | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Предложения по финансированию в соответствии с циклами в дорожном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | км | Стоимость, тыс. рублей |  |  | км | Стоимость, тыс. рублей |  |  | км | Стоимость, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО: |  | 519,5 | 12 076 431,7 | 238,2 | 5 656 735,3 | 3 628 390,3 | 2 028 345,0 | 138,9 | 3 225 948,3 | 2 362 078,5 | 863 869,8 | 142,4 | 3 193 748,1 | 2 348 948,1 | 844 800,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### I | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | 104,4 | 2 365 581,9 | 50,053 | 907 072,8 | 803 944,9 | 103 127,9 | 22,358 | 578 509 | 23 140,4 | 555 368,7 | 32,0 | 880 000,0 | 35 200,0 | 844 800,0 |
| #### Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к хутору Валковский, км 0+012 - км 1+000 | IV | 0,988 | 29 156 |  |  |  |  | 0,988 | 29 156,09 | 1 166,24 | 27 989,8 |  |  |  |  |
| 2 | "Крым" - Ясные Зори - Архангельское, км 13+800 - км 22+700 | IV | 8,900 | 134 953 | 8,900 | 134 953,1 | 134 953,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Майский - Долбино, км 0+040 - км 1+973; км 1+987 - км 2+900 | IV | 2,846 | 42 812 | 2,846 | 42 811,6 | 42 811,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Валуйский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки" - Хохлово, км 0+000 - км 2+380 | IV | 2,380 | 63 824 |  |  |  |  | 2,380 | 63 823,83 | 2 552,95 | 61 270,9 |  |  |  |  |
| #### Вейделевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | "Большие Липяги - Долгое - Ромахово" - Дегтярное - Гамаюнов, км 0+000 - км 5+700 | IV | 5,700 | 107 425 | 5,700 | 107 424,9 | 4 297,00 | 103 127,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки" - совхоз "Вейделевский", км 0+000 - км 1+800 | IV | 1,800 | 33 695 |  |  |  |  | 1,800 | 33 694,73 | 1 347,79 | 32 346,9 |  |  |  |  |
| #### Волоконовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ульяновка - Погромец - Коновалово, км 0+000 - км 9+870 | IV | 9,870 | 164 773 | 9,870 | 164 772,9 | 164 772,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скородное - Кочки, км 0+000 - км 3+200 | III | 3,200 | 77 562 | 3,200 | 77 562,2 | 77 562,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | "Короча - Губкин - граница Курской области" - Богословка, км 13+650 - км 15+600 | IV | 1,950 | 21 455 | 1,950 | 21 455,0 | 21 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чуево - Новоселовка, км 0+000 - км 2+700 | IV | 2,700 | 49 758 | 2,700 | 49 757,9 | 49 757,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | "Губкин - Аверино - Архангельское - Никаноровка - Ольховатка" - Калинин, км 0+000 - км 1+187 | IV | 1,187 | 20 580 | 1,187 | 20 580,2 | 20 580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | "Короча - Губкин - граница Курской области" - Ольховатка, км 0+000 - км 3+000 | V | 3,000 | 65 586 | 3,000 | 65 586,4 | 65 586,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Корочанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Короча - Чернянка - Красное, км 0+000 - км 3+700 | III | 3,700 | 102 113 | 3,700 | 102 113,1 | 102 113,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | "Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи - Призначное" - Должик, км 0+000 - км 1+400 | V | 1,400 | 21 145 | 1,400 | 21 144,7 | 21 144,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Короча - Чернянка - Красное - Короткое, км 0+065 - км 6+800 | IV | 6,735 | 161 203 |  |  |  |  | 6,735 | 161 203,48 | 6 448,14 | 154 755,3 |  |  |  |  |
| 16 | Крапивенские дворы - станция Сажное - Кривцово - Шляхово, км 31+030 - км 36+870 | IV | 5,840 | 193 309 |  |  |  |  | 5,840 | 193 309,26 | 7 732,37 | 185 576,9 |  |  |  |  |
| #### Прохоровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прелестное - Кострома - Веселый, км 6+950 - км 11+190 | IV | 4,240 | 74 633 | 4,240 | 74 632,9 | 74 632,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ракитянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Дмитриевка, км 0+000 - км 2+600 | IV | 2,600 | 45 012 |  |  |  |  | 2,600 | 45 012,14 | 1 800,49 | 43 211,7 |  |  |  |  |
| #### Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Большетроицкое - Верхнеберезово - Красная Поляна - Протопоповка, км 3+900 - км 5+260 | IV | 1,360 | 24 278 | 1,360 | 24 278,2 | 24 278,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | "Белгород - Шебекино - Волоконовка" - Александровка - Борисовка, км 0+000 - км 2+015 | IV | 2,015 | 52 310 |  |  |  |  | 2,015 | 52 309,57 | 2 092,38 | 50 217,2 |  |  |  |  |
| ### II | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  | 111,9 | 2 477 449,3 | 100,2 | 2 166 251,7 | 241 034,6 | 1 925 217,1 | 11,7 | 311 197,6 | 2 696,5 | 308 501,1 |  |  |  |  |
| #### Алексеевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Белгород - Новый Оскол - Советское" - Меняйлово - Алексеенково, км 6+691 - км 8+500 | IV | 1,809 | 41 694,9 | 1,809 | 41 694,9 |  | 41 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алексеевка - Иващенково - Тютюниково - Осьмаков, км 8+600 - км 20+000 | IV | 11,400 | 200 557 | 11,400 | 200 557,0 |  | 200 557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Белгород - Шебекино - Волоконовка, км 8+280 - км 9+285; км 9+455 - км 10+812 | II | 2,362 | 82 426 | 2,362 | 82 426,2 |  | 82 426,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | "Крым" - Ясные Зори - Архангельское, км 3+700 - км 6+510 | IV | 2,810 | 55 864 | 2,810 | 55 863,7 |  | 55 863,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | "Крым" - Ясные Зори - Архангельское" - Вергилевка - Солнцевка, км 4+300 - км 11+000 | IV | 6,700 | 131 269 | 6,700 | 131 269,4 |  | 131 269,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Южный подход к г. Белгороду" - Репное - Дубовое, км 0+000 - км 3+826; км 4+165 - км 5+610 | IV | 5,271 | 145 671 | 5,271 | 145 670,7 |  | 145 670,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чайки - Щетиновка, км 4+110 - км 8+604 | IV | 4,494 | 131 963,1 |  |  |  |  | 4,494 | 131 963,1 |  | 131 963,1 |  |  |  |  |
| #### Борисовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бессоновка - Солохи - Стригуны, км 12+400 - км 19+840 | IV | 7,440 | 137 311 | 7,440 | 137 310,9 | 8 722,8 | 128 588,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Валуйский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Валуйки - Уразово - Логачевка, км 23+100 - км 29+200 | IV | 6,100 | 129 187 | 6,100 | 129 187,1 |  | 129 187,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | "Валуйки - Казинка - Вериговка" - Бирюч, км 0+000 - км 0+620 | V | 0,620 | 5 660,8 | 0,620 | 5 660,8 |  | 5 660,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | "Валуйки - Казинка - Вериговка" - Михайловка, км 0+000 - км 1+040 | V | 1,040 | 15 783 | 1,040 | 15 783,2 |  | 15 783,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | "Валуйки - Казинка - Вериговка", км 0+000 - км 11+800 | IV | 11,800 | 371 135 | 11,800 | 371 134,76 | 223 137,50 | 147 997,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Вейделевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | "Вейделевка - Белый Колодезь" - Орлов, км 0+000 - км 0+600 | V | 0,600 | 11 048 | 0,600 | 11 048,0 | 1 558,2 | 9 489,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Грайворонский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | "Грайворон - Илек-Пеньковка" - Мокрая Орловка - Сподарюшино, км 0+000 - км 4+600 | IV | 4,600 | 98 909 | 4,600 | 98 909,0 |  | 98 909,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Красногвардейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | "Волоконовка - Ливенка - Никитовка" - Лазареново, км 0+000 - км 3+000 | IV | 3,000 | 45 703 | 3,000 | 45 703,0 |  | 45 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нижняя Покровка - Прудки, км 0+000 - км 5+300 | IV | 5,300 | 108 893 | 5,300 | 108 892,6 |  | 108 892,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ракитянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Дмитриевка" - Кривая Роща, км 0+000 - км 1+300 | V | 1,300 | 25 521 | 1,300 | 25 521,0 |  | 25 521,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Дмитриевка" - Кривая Роща, км 1+300 - км 2+200 | V | 0,900 | 12 157 | 0,900 | 12 156,9 | 7 616,1 | 4 540,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | "Городище - Крутое" - Нагольное, км 0+000 - км 5+300 | IV | 5,300 | 120 297 |  |  |  |  | 5,3 | 120 297,3 | 2 696,5 | 117 600,8 |  |  |  |  |
| #### Чернянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | "Короча - Чернянка - Красное" - Хитрово - Баклановка, км 0+000 - км 4+000 | IV | 4,000 | 99 283 | 4,000 | 99 283,1 |  | 99 283,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Шебекино - Муром - Середа, км 0+000 - км 3+031 | IV | 3,031 | 60 909 | 3,031 | 60 908,7 |  | 60 908,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Мощеное - Серетино, км 5+670 - км 9+400 | IV | 3,730 | 11 832 | 3,730 | 11 832,3 |  | 11 832,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | "Бутово - Курская Дуга" - Завидовка - граница Ракитянского района, км 0+000 - км 10+680 | IV | 10,680 | 242 599 | 10,680 | 242 599,4 |  | 242 599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кустовое - Калинино - Козычево, км 0+000 - км 5+600 | IV | 5,734 | 132 839 | 5,734 | 132 839,1 |  | 132 839,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Завидовка - Раково, км 0+680 - км 2+600 | IV | 1,920 | 58 937 |  |  |  |  | 1,920 | 58 937 |  | 58 937,2 |  |  |  |  |
| ### III | Мероприятия, способствующие достижению показателей программы дорожной деятельности |  | 303,1 | 7 233 400,5 | 88,0 | 2 583 410,8 | 2 583 410,8 |  | 104,8 | 2 336 241,6 | 2 336 241,6 |  | 110,4 | 2 313 748,1 | 2 313 748,1 |  |
| #### Алексеевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 185,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевка - Иващенково - Тютюниково - Осьмаков, км 0+000 - км 8+600 | IV | 8,540 | 153 472,0 | 8,540 | 153 472,0 | 153 472,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Белгород - Новый Оскол - Советское - Калитва - Николаевка, км 0+000 - км 5+400 | IV | 5,400 | 137 505,5 |  |  |  |  | 5,400 | 137 505,5 | 137 505,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Иващенково - Березки, км 0+000 - км 2+500 | IV | 2,500 | 70 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 70 000 | 70 000 |  |
| ИТОГО по Алексеевскому городскому округу: |  |  | 16,4 | 360 978 | 8,5 | 153 472 | 153 472 |  | 5,4 | 137 506 | 137 506 |  | 2,5 | 70 000 | 70 000 |  |
| #### Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бессоновка - Солохи - Стригуны, км 2+035 - км 12+400 | IV | 10,365 | 284 631,8 |  |  |  |  |  | 167 233,7 | 167 233,7 |  | 10,365 | 117 398,1 | 117 398,1 |  |
| 5 | Разумное - Севрюково - Новосадовый, км 0+000 - км 8+245 | II | 8,245 | 265 229,2 | 8,245 | 265 229,2 | 265 229,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Крым" - Октябрьский - Бессоновка, км 8+120 - км 12+000 | IV | 3,880 | 109 607,7 |  |  |  |  | 3,880 | 109 607,7 | 109 607,7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Белгородскому району: |  |  | 22,5 | 659 469 | 8,2 | 265 229 | 265 229 |  | 3,9 | 276 841 | 276 841 |  | 10,4 | 117 398 | 117 398 |  |
| #### Борисовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зозули - Беленькое, км 0+000 - км 1+585 | IV | 1,585 | 35 985,7 |  | 33 885,7 | 33 885,7 |  | 1,585 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бессоновка - Солохи - Стригуны, км 19+840 - км 23+840 | IV | 4,000 | 96 113,4 |  |  |  |  | 4,000 | 96 113,4 | 96 113,4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Борисовскому району: |  |  | 5,6 | 132 099 | 0,0 | 33 885,7 | 33 885,7 |  | 5,6 | 98 213,4 | 98 213,4 |  |  |  |  |  |
| #### Валуйский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | "Валуйки - Казинка - Вериговка" - Бирюч, км 0+000 - км 0+620 | V | 0,620 | 5 119,8 |  |  |  |  | 0,620 | 5 119,8 | 5 119,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | "Валуйки - Казинка - Вериговка", км 26+800 - км 32+550 | IV | 5,750 | 167 529,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,750 | 167 529 | 167 529 |  |
| ИТОГО по Валуйскому городскому округу: |  |  | 6,4 | 172 649 |  |  |  |  | 0,6 | 5 120 | 5 120 |  | 5,750 | 167 529 | 167 529 |  |
| #### Вейделевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | "Большие Липяги - Долгое - Ромахово" - Дегтярное - Гамаюнов, км 5+700 - км 11+400 | IV | 5,700 | 123 720,3 |  |  |  |  | 5,700 | 123 720,3 | 123 720,3 |  |  |  |  |  |
| 12 | "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки" - Зенино - Саловка - Вейделевка, км 0+000 - км 1+800 | IV | 1,800 | 50 660,6 | 1,800 | 50 660,6 | 50 660,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Вейделевскому району: |  |  | 7,5 | 174 381 | 1,8 | 50 660,6 | 50 660,6 |  | 5,7 | 123 720,3 | 123 720,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| #### Волоконовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | "Белгород - Шебекино - Волоконовка" - Средние Лубянки, км 0+000 - км 1+900 | IV | 1,900 | 31 446,0 | 1,900 | 31 446,0 | 31 446,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Волоконовка - Покровка - Новохуторное - Засосна, км 11+500 - км 24+200 | IV | 12,700 | 308 247,9 |  |  |  |  |  | 104 799,9 | 104 799,9 |  | 12,700 | 203 448,0 | 203 448,0 |  |
| 15 | "Нижние Лубянки - Чапельное - Шидловка - Новая Долина" - Толмачев, км 0+000 - км 3+700 | IV | 3,700 | 68 787,0 |  | 48 786,6 | 48 786,6 |  | 3,700 | 20 000,4 | 20 000,4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Волоконовскому району: |  |  | 18,3 | 408 481 | 1,9 | 80 232,6 | 80 232,6 |  | 3,7 | 124 800 | 124 800 |  | 12,7 | 203 448 | 203 448 |  |
| #### Грайворонский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | "Головчино - Доброполье" - Горьковский, км 0+000 - км 1+700 | IV | 1,700 | 31 723,6 |  |  |  |  | 1,700 | 31 723,6 | 31 723,6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Головчино - Антоновка, км 0+023 - км 3+698 | IV | 3,675 | 88 920,4 |  |  |  |  | 3,675 | 88 920,4 | 88 920,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | "Белгород - Грайворон - Козинка" с подъездом к селу Заречье-Первое, км 6+170 - км 6+865 | V | 0,695 | 5 520,9 | 0,695 | 5 520,9 | 5 520,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Грайворонскому городскому округу: |  |  | 6,1 | 126 165 | 0,7 | 5 520,9 | 5 520,9 |  | 5,4 | 120 644 | 120 644 |  |  |  |  |  |
| #### Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Скородное - Чуево - Вязовое - Радьковка, км 0+000 - км 0+328 | IV | 0,328 | 6 427,7 | 0,328 | 6 427,7 | 6 427,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Губкин - Аверино - Архангельское - Никаноровка - Ольховатка, км 0+000 - км 14+010 | IV | 14,010 | 257 065,4 |  | 34 000,0 | 34 000,0 |  | 14,010 | 223 065,4 | 223 065,4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Губкинскому городскому округу: |  |  | 14,3 | 263 493 | 0,3 | 40 428 | 40 428 |  | 14,0 | 223 065 | 223 065 |  |  |  |  |  |
| #### Ивнянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ивня - Студенок, км 0+000 - км 1+455; км 5+000 - км 6+100 | IV | 2,555 | 46 751,4 | 2,555 | 46 751,4 | 46 751,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ивня - Песчаное - Череново, км 0+000 - км 4+892 | IV | 4,892 | 102 529,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,892 | 102 529 | 102 529 |  |
| ИТОГО по Ивнянскому району: |  |  | 7,4 | 149 281 | 2,6 | 46 751,4 | 46 751,4 |  |  |  |  |  | 4,9 | 102 529 | 102 529 |  |
| #### Корочанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Яблоново - Большая Халань, км 0+000 - км 11+200 | IV | 11,200 | 162 891,3 | 11,200 | 162 891,3 | 162 891,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Долгое - Александровка - Казачье, км 0+000 - км 11+573 | IV | 11,573 | 228 985,7 |  | 33 000,0 | 33 000,0 |  | 11,573 | 195 985,7 | 195 985,7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Корочанскому району: |  |  | 22,8 | 391 877 | 11,2 | 195 891,3 | 195 891,3 |  | 11,6 | 195 986 | 195 986 |  |  |  |  |  |
| #### Красненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Камышенка - Готовье - Вербное, км 0+000 - км 9+200 | IV | 9,200 | 183 182,0 | 9,200 | 183 182,0 | 183 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | "Камызино - Новоуколово - Владимировка - Обуховка" - Хмелевое, км 0+030 - км 3+183 | IV | 3,153 | 74 388,6 |  |  |  |  | 3,153 | 74 388,6 | 74 388,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Красненскому району: |  |  | 12,4 | 257 571 | 9,2 | 183 182,0 | 183 182,0 |  | 3,2 | 74 389 | 74 389 |  |  |  |  |  |
| #### Красногвардейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | "Белгород - Новый Оскол - Советское" - Лиман, км 0+065 - км 2+844 | IV | 2,779 | 77 179,3 | 2,779 | 77 179,3 | 77 179,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новохуторное - Бодяково - "Котляров - Ливенка", км 0+000 - км 10+800 | IV | 10,800 | 213 529,7 |  |  |  |  |  | 72 576,7 | 72 576,7 |  | 10,800 | 140 953,0 | 140 953,0 |  |
| ИТОГО по Красногвардейскому району: |  |  | 13,6 | 290 709 | 2,8 | 77 179,3 | 77 179,3 |  | 0,0 | 72 577 | 72 577 |  | 10,8 | 140 953 | 140 953 |  |
| #### Краснояружский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Красная Яруга - Илек-Пеньковка, км 0+039 - км 3+700 | IV | 3,661 | 71 178,0 |  | 54 060,8 | 54 060,8 |  | 3,661 | 17 117,2 | 17 117,2 |  |  |  |  |  |
| 30 | "Грайворон - Илек-Пеньковка" - Теребрено - Староселье, км 0+000 - км 5+090 | IV | 5,090 | 101 268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,090 | 101 268,2 | 101 268 |  |
| 31 | "Грайворон - Илек-Пеньковка" - Теребрено - Староселье, км 5+090 - км 10+400 | IV | 5,310 | 115 343,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,310 | 115 343,6 | 115 344 |  |
| ИТОГО по Краснояружскому району: |  |  | 14,1 | 287 790 | 0,0 | 54 060,8 | 54 060,8 |  | 3,7 | 17 117 | 17 117 |  | 10,4 | 216 612 | 216 612 |  |
| #### Новооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Шевцов - Немцево - Мазепин, км 0+000 - км 5+400 | IV | 5,400 | 123 561,4 |  |  |  |  | 5,400 | 123 561,4 | 123 561,4 |  |  |  |  |  |
| 33 | "Белгород - Новый Оскол - Советское" - Песчанка, км 3+176 - км 6+000 | IV | 2,824 | 31 677,1 | 2,824 | 31 677,1 | 31 677,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новая Безгинка - Сабельное - Севальный, км 0+000 - км 8 +300 | IV | 8,300 | 192 102,2 |  | 168 668,8 | 168 668,8 |  | 8,300 | 23 433,4 | 23 433,4 |  |  |  |  |  |
| 35 | Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки - Косицыно, км 0+027 - км 1+940 | IV | 1,913 | 33 938,7 | 1,913 | 33 938,7 | 33 938,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Новооскольскому городскому округу: |  |  | 18,4 | 381 279 | 4,7 | 234 284,5 | 234 284,5 |  | 13,7 | 146 994,8 | 146 994,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| #### Прохоровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Холодное - Сетное - Хмелевое, км 0+000 - км 2+800 | IV | 2,800 | 64 483 |  | 57 488,4 | 57 488,4 |  | 2,800 | 6 995,0 | 6 995,0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Сажное - Шахово, км 8+180 - км 10+870 | IV | 2,690 | 45 639 |  | 22 819,3 | 22 819,3 |  | 2,690 | 22 819,3 | 22 819,3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Прохоровскому району: |  |  | 5,5 | 110 122 | 0,0 | 80 307,7 | 80 307,7 |  | 5,5 | 29 814,3 | 29 814,3 |  |  |  |  |  |
| #### Ракитянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | "Борисовка - Пролетарский" - Русская Березовка, км 0+000 - км 6+200 | IV | 6,200 | 116 336,2 |  | 108 233,2 | 108 233,2 |  | 6,200 | 8 103,0 | 8 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | "Северный подъезд к поселку Пролетарский" - Криничное - Цибулевка, км 0+000 - км 3+000 | V | 3,000 | 56 424 |  | 35 861,8 | 35 861,8 |  | 3,000 | 20 561,7 | 20 561,7 |  |  |  |  |  |
| 40 | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Дмитриевка, км 2+600 - км 4+870 | IV | 2,270 | 51 687 |  |  |  |  | 2,270 | 51 687,3 | 51 687,3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Ракитянскому району: |  |  | 11,5 | 224 447 | 0,0 | 144 095,0 | 144 095,0 |  | 11,5 | 80 352,0 | 80 352,0 |  |  |  |  |  |
| #### Ровеньский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Еремовка - Ровеньки - Нижняя Серебрянка, км 5+370 - км 20+819; км 20+901 - км 21+530; км 21+550 - км 24+540 | IV | 19,068 | 561 778,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,068 | 561 779 | 561 779 |  |
| 42 | Айдар - Пристень - Староивановка, км 0+000 - км 9+700 | IV | 9,700 | 189 698,3 | 9,700 | 189 698,3 | 189 698,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | "Белгород - Новый Оскол - Советское" - Айдар - Харьковское - Масловка, км 0+00 - км 9+500 | IV | 9,500 | 242 693,7 |  |  |  |  |  | 82 597,7 | 82 597,7 |  | 9,500 | 160 096 | 160 096 |  |
| ИТОГО по Ровеньскому району: |  |  | 38,3 | 994 171 | 9,7 | 189 698,3 | 189 698,3 |  |  | 82 598 | 82 598 |  | 28,6 | 721 875 | 721 875 |  |
| #### Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Старый Оскол - Долгая Поляна, км 0+000 - км 11+400 | IV | 11,400 | 403 141,0 |  |  |  |  |  | 142 074,0 | 142 074,0 |  | 11,400 | 261 067,0 | 261 067,0 |  |
| 45 | Голофеевка - Приосколье, км 0+300 - км 5+300 | IV | 5,000 | 179 029,7 |  |  |  |  | 5,000 | 179 029,7 | 179 029,7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Старооскольскому городскому округу: |  |  | 16,4 | 582 171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 321 103,6 | 321 103,6 |  | 11,4 | 261 067,0 | 261 067,0 |  |
| #### Чернянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ольшанка - Орлик - Комаревцево, км 3+700 - км 14+900 | IV | 11,200 | 245 877 | 11,200 | 245 877,3 | 245 877,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Короча - Чернянка - Красное, км 45+600 - км 47+985 | III | 2,385 | 102 900 |  |  |  |  | 2,385 | 102 900 | 102 900 |  |  |  |  |  |
| 48 | Орлик - Старохмелевое, км 0+000 - км 1+300 | IV | 1,300 | 32 500 |  |  |  |  | 1,300 | 32 500 | 32 500 |  |  |  |  |  |
| 49 | Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол - Завалищено, км 0+000 - км 2+900 | IV | 2,900 | 103 330 | 2,900 | 103 330,4 | 103 330,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | "Короча - Чернянка - Красное" - Андреевка - Бабанино, км 0+000 - км 2+800 | IV | 2,800 | 70 000 |  |  |  |  | 2,800 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Чернянскому району: |  |  | 20,6 | 554 608 | 14,1 | 349 207,7 | 349 207,7 |  | 6,5 | 205 400 | 205 400 |  |  |  |  |  |
| #### Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Большетроицкое - Артельное - Стрелица-1, км 0+030 - км 6+567; км 9+310 - км 10+110 | IV | 7,337 | 177 849,0 | 7,337 | 177 849,0 | 177 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Шебекинскому городскому округу: |  |  | 7,3 | 177 849 | 7,3 | 177 849,0 | 177 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | "Крым" - Глушинский, км 0+000 - км 0+910 | V | 0,906 | 21 305 | 0,906 | 21 304,5 | 21 304,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Объездная автомобильная дорога поселка Томаровка, км 0+000 - км 3+960 | II | 3,935 | 200 168,8 | 3,935 | 200 168,8 | 200 168,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Томаровка - Строитель - "Крым", км 0+000 - км 13+000 | IV | 13,000 | 312 337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 | 312 337 | 312 337 |  |
| ИТОГО по Яковлевскому городскому округу: |  |  | 17,8 | 533 810 | 4,8 | 221 473,3 | 221 473,3 |  | 0,0 | 0 | 0 |  | 13,0 | 312 337 | 312 337 |  |

## Приложение N 11

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по ремонту мостов и путепроводов, находящихся

на автодорогах Белгородской области, на 2022 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Параметры сооружения | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО |  | 84 629,0 | 87 986,0 | 100 000,0 |
|  | шт./п. м |  | 9/271,9 | 10/228,9 | 6/325,1 |
| ### Белгородский район |  |  |  |  |  |
| 1 | Мост через р. Лопань на км 10+140 а/д Церковный - Наумовка - Красный Хутор | L = 41,2 п. м 3 x 12,0 Г - 8,0 | 367 | 12 408,8 |  |
| 2 | Мост через р. Северский Донец на км 0+640 а/д Хохловский - Хохлово | L = 78,1 п. м 5 x 15,0 Г - 8,0 | 25 097 |  |  |
| 3 | Мост через р. Лопань на км 4+070 а/д "Крым" - Октябрьский - Бессоновка | L = 36,7 п. м 3 x 12,0 Г - 10,0 |  |  | 12 000 |
| ### Борисовский район |  |  |  |  |  |
| 4 | Мост через ручей на км 14+620 а/д Бессоновка - Солохи - Стригуны | L = 41,3 п. м 3 x 12,0 Г - 8,0 |  | 12 827,9 |  |
| 5 | Мост через р. Лозовая на км 55+830 а/д Белгород - Грайворон - Казинка | L = 38,7 п. м 3 x 12,0 Г - 11,5 |  | 18 472,7 |  |
| ### Валуйский городской округ |  |  |  |  |  |
| 6 | Мост через р. Ураевка на км 2+100 а/д "Валуйки - Казинка - Вериговка" - Рябики | L = 36,6 п. м 3 x 12,0 Г - 8 | 10 134 |  |  |
| ### Вейделевский район |  |  |  |  |  |
| 7 | Мост через р. Ключка на км 28+770 а/д Большие Липяги - Долгое - Ромахово | L = 28,6 п. м 2 x 11,4 Г - 8,0 |  | 9 687,7 |  |
| ### Волоконовский район |  |  |  |  |  |
| 8 | Мост через суходол на км 19+720 на а/д Верхние Лубянки - Борисовка - Тишанка | L = 18,6 п. м 3 x 5,68 Г - 8,0 | 6 306 |  |  |
| ### Грайворонский городской округ |  |  |  |  |  |
| 9 | Мост через р. Ворсклица на км 3+100 а/д Дорогощь - Смородино - Дроновка | L = 59,1 п. м 3 x 18 Г - 10 |  |  | 18 000 |
| ### Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |
| 10 | Мост через р. Донецкая Сеймица на км 5+580 а/д Чуево - Новоселовка | L = 6,9 п. м 1 x 5,7 Г - 8,0 | 4 580 |  |  |
| ### Корочанский район |  |  |  |  |  |
| 11 | Мост через р. Короча на км 0+980 а/д "Шебекино - Короча" - Никольский | L = 18,0 м 1 x 18,0 Г - 4,5 |  | 5 800,9 |  |
| 12 | Мост через р. Корень на км 8+900 а/д Самойловка - Кощеево - Хмелевой | L = 50,9 м 4 x 12,0 Г - 8,0 |  |  | 12 000 |
| ### Красногвардейский район |  |  |  |  |  |
| 13 | Мост через суходол на км 4+800 а/д Нижняя Покровка - Прудки | L = 10,0 м 2 x 4,5 Г - 8,0 | 4 966 |  |  |
| 14 | Мост через р. Валуй на км 7+950 а/д Ливенка - Валуйчик - Старокожево | L = 30,9 п. м 5 x 6,0 Г - 8 | 7 984 |  |  |
| 15 | Мост через р. Валуй на км 4+100 а/д "Котляров - Ливенка" - Валуй | L = 38,6 п. м 3 x 12,0 Г - 8 |  |  | 10 000 |
| ### Новооскольский городской округ |  |  |  |  |  |
| 16 | Мост через ручей на км 0+240 а/д подъезд к селу Старая Безгинка | L = 19,5 п. м 2 x 9,0 Г - 8 |  | 8 524,1 |  |
| ### Прохоровский район |  |  |  |  |  |
| 17 | Мост через ручей на км 2+960 а/д Ржавец - Авдеевка | L = 7,1 п. м 1 x 6,0 Г - 8,0 |  | 5 146,9 |  |
| ### Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |
| 18 | Мост через суходол на км 1+340 а/д Знаменка - Сергеевка | L = 9,7 п. м 1 x 9,0 Г - 8,0 |  | 4 501,6 |  |
| 19 | Мост через суходол на км 2+810 а/д Знаменка - Сергеевка | L = 18,8 п. м 2 x 9,0 Г - 8,0 |  | 6 381,7 |  |
| 20 | Мост через р. Скупая Потудань на км 11+100 а/д Роговатое - Преображенка - Менжулюк | L = 27,8 п. м 3 x 9,0 Г - 8,0 | 8 866 |  |  |
| 21 | Путепровод над а/д на км 7+600 на автодороге "Магистраль 1-1" в Старооскольском городском округе | L = 69,9 п. м 12+2 x 21,0+12,0 Г - 10 |  |  | 24 000 |
| 22 | Путепровод над а/д на км 7+800 на автодороге "Магистраль 1-1" в Старооскольском городском округе | L = 69,9 п. м 12+2 x 21,0+12,0 Г - 10 |  |  | 24 000 |
| ### Чернянский район |  |  |  |  |  |
| 23 | Мост через р. Халань на км 2+050 а/д Верхнее Кузькино - Водяное | L = 53,1 п. м 4 x 12,0 Г - 8,0 | 12 125 |  |  |
| ### Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |
| 24 | Мост через ручей км 3+280 а/д Бутово - Курская Дуга - Крестов - Триречное | L = 9,9 п. м 1 x 9 Г - 8 | 4 205 |  |  |
| 25 | Мост через р. Сажновский Донец на км 1+850 а/д Сажное - Озерово | L = 6,0 п. м 1 x 6,0 Г - 4,5 |  | 4 233,7 |  |

## Приложение N 11-А

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной

сети Белгородской области"

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту искусственных

дорожных сооружений, расположенных на сети автомобильных

дорог регионального, межмуниципального и местного значения

Белгородской области, в рамках национального проекта

"Безопасные качественные дороги" на 2022 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Мощность объекта, пог. м | Объем финансирования, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  | пог. м | тыс. рублей | пог. м | тыс. рублей | пог. м | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | 1 694,5 | 2 117 663,9 | 323,1 | 506 349,3 | 558,8 | 514 178,0 | 812,6 | 1 097 136,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1 832 786,4 |  | 460 935,1 |  | 460 558,1 |  | 911 293,2 |
|  | - областной бюджет |  | 224 239,0 |  | 19 205,7 |  | 19 190,0 |  | 185 843,4 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 60 638,4 |  | 26 208,5 |  | 34 429,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 460 935,0 |  |  |  |  |
| I | Капитальный ремонт |  |  |  | 19 205,7 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт моста через реку Тихая Сосна на ул. Мостовая в городе Алексеевка в Алексеевском городском округе | 116,00 | 244 911,2 |  | 152 141,4 | 116,00 | 92 769,8 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 137 292,4 |  | 83 715,5 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 5 720,5 |  | 3 488,1 |  |  |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  | 9 128,5 |  | 5 566,2 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Революционная в городе Алексеевка Алексеевского городского округа | 73,60 | 100 000,0 |  |  |  |  | 73,60 | 100 000,0 |
| 3 | Капитальный ремонт моста через реку Северский Донец по ул. Волчанская в городе Белгороде (низовой и верховой мост) | 195,54 | 93 575,9 | 195,54 | 93 575,9 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 80 849,5 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 3 368,7 |  |  |  |  |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  | 9 357,6 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути Москва - Юг по ул. Студенческая в городе Белгороде | 164,10 | 166 705,5 |  | 77 223,9 | 164,10 | 89 481,6 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 66 721,5 |  | 77 312,1 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 2 780,1 |  | 3 221,3 |  |  |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  | 7 722,4 |  | 8 948,2 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт моста через р. Ворскла на км 0+250 автомобильной дороги Борисовка - Пролетарский в Борисовском районе | 73,80 | 100 000,0 |  |  |  |  | 73,80 | 100 000,0 |
| 6 | Капитальный ремонт моста через реку Валуй на ул. Демьяна Бедного в городе Валуйки Валуйского городского округа | 120,60 | 130 000,0 |  |  |  |  | 120,60 | 130 000,0 |
| 7 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Кооперативная в городе Новый Оскол Новооскольского городского округа | 190,00 | 237 136,6 |  |  |  |  | 190,00 | 237 136,6 |
| 8 | Капитальный ремонт моста через реку Оскол на ул. 1-го Мая в городе Новый Оскол Новооскольского городского округа | 278,70 | 331 926,6 |  |  | 278,70 | 331 926,6 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 299 530,5 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 12 480,5 |  |  |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 19 915,6 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт путепровода по проспекту Алексея Угарова на пересечении магистралей II, III (ул. Ерошенко) в городе Старый Оскол Старооскольского городского округа | 60,15 | 180 000,0 |  |  |  |  | 60,15 | 180 000,0 |
| 10 | Капитальный ремонт моста через реку Оскол на ул. Кольцова в поселке Чернянка Чернянского района | 75,00 | 80 000,0 |  |  |  |  | 75,00 | 80 000,0 |
| II | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт путепровода через железнодорожные пути на км 7+200 автодороги "Обход города Новый Оскол" в Новооскольском городском округе | 56,26 | 90 134,3 | 56,26 | 90 134,32 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 86 528,94 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 3 605,38 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт путепровода над Магистралью 1-1 в составе транспортной развязки на км 4+700 в Старооскольском городском округе | 71,25 | 93 273,7 | 71,25 | 93 273,70 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 89 542,74 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 3 730,96 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт путепровода над трамвайными путями в составе транспортной развязки на км 4+700 в Старооскольском городском округе | 63,90 | 80 000,0 |  |  |  |  | 63,90 | 80 000,0 |
| 14 | Ремонт путепровода над автомобильной дорогой "Магистраль 1-1" на км 15+700 в Старооскольском городском округе | 77,76 | 90 000,0 |  |  |  |  | 77,76 | 90 000,0 |
| 15 | Ремонт моста через реку Котел на км 14+990 автомобильной дороги "Магистраль 1-1" в Старооскольском городском округе | 77,80 | 100 000,0 |  |  |  |  | 77,80 | 100 000,0 |
|  | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 12

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог

и мостов общего пользования регионального значения

на 2022 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование автодорог | Категория | Протяженность, км/п. м | Стоимость, тыс. рублей | Предложения по финансированию в соответствии с циклами в дорожном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе | ВСЕГО |  | в том числе |  | ВСЕГО |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | км | тыс. рублей | тыс. рублей | км | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | км | тыс. рублей | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО |  | 24,3 | 1 432 947,6 | 8,6 | 467 735,1 | 467 735,1 | 7,0 | 205 212,5 | 134 604,0 | 70 608,5 | 8,7 | 760 000,0 | 760 000,0 |
| I | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | 8,7 | 435 578,8 | 5,5 | 295 366,3 | 295 366,3 | 3,2 | 140 212,5 | 134 604,0 | 5 608,5 |  |  |  |
| Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северный - конечная маршрута N 105, км 0+000 - км 1+200 | IV | 1,200 | 77 888,5 | 1,200 | 77 888,5 | 77 888,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Борисовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Борисовка - Пролетарский - Октябрьская Готня - станция Кулиновка, км 0+000 - км 4+330 | IV | 4,330 | 217 477,8 | 4,330 | 217 477,8 | 217 477,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Богословка - Дальняя Ливенка - Чибисовка, км 0+000 - км 3+200 | IV | 3,200 | 140 212,5 |  |  |  | 3,200 | 140 212,5 | 134 604,0 | 5 608,5 |  |  |  |
| II | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования, в том числе |  | 15,6 | 997 368,8 | 3,1 | 172 368,8 | 172 368,8 | 3,8 | 65 000 |  | 65 000 | 8,7 | 760 000 | 760 000 |
|  | - протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км |  | 3,1 | 12 009,1 | 3,1 | 12 009,1 | 12 009,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км |  | 12,5 | 985 359,7 | 0,0 | 160 359,7 | 160 359,7 | 3,8 | 65 000,0 |  | 65 000,0 | 8,7 | 760 000,0 | 760 000,0 |
| Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгая Поляна - Монаково - Нижнечуфичево, км 0+000 - км 3+821 | IV | 3,821 | 207 356,0 |  | 142 356 | 142 356 | 3,8 | 65 000 |  | 65 000 |  |  |  |
| 2 | Шаталовка - Роговатое, км 0+000 - км 2+100; км 11+000 - км 12+000 (Шаталовка, Роговатое - наружное освещение) | IV | 3,100 | 12 009,1 | 3,1 | 12 009,1 | 12 009,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Старооскольскому городскому округу: |  |  | 6,9 | 219 365 | 3,1 | 154 365 | 154 365 | 3,8 | 65 000 |  | 65 000 |  |  |  |
| Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Белгород - Шебекино - Волоконовка, км 37+100 - км 45+800 | III | 8,700 | 760 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,700 | 760 000 | 760 000 |
| ИТОГО по Шебекинскому городскому округу: |  |  | 8,7 | 760 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 | 760 000 | 760 000 |
| Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт примыкания автомобильной дороги "Крым" - Терновка с устройством накопительной полосы для левостороннего поворота на км 651+680 (слева) автомобильной дороги М-2 "Крым" - Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной |  |  | 18 003,7 |  | 18 003,7 | 18 003,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Яковлевскому городскому округу: |  |  |  | 18 004 |  | 18 004 | 18 004 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 13

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по строительству и реконструкции

автомобильных дорог и мостов общего пользования

регионального значения на 2014 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения (км) и финансирования (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | ВСЕГО: | 228,1 | 25 612 584 | 11,3 | 2 550 852 | 72,3 | 3 484 182 | 67,7 | 3 552 576 | 16,1 | 6 995 163 | 14,8 | 4 306 390 | 35,7 | 1 976 474 | 6,5 | 1 841 894 | 3,5 | 79 540,3 |  | 277 177,1 |  | 298 336,0 |  | 250 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 20 303 351 |  | 2 519 289 |  | 2 420 054 |  | 2 303 154 |  | 6 559 467 |  | 4 306 390 |  | 1 322 474 |  | 24 470 |  | 22 540,3 |  | 277 177,1 |  | 298 336,0 |  | 250 000 |
|  | - федеральный бюджет с учетом потребности на особо важные проекты |  | 4 893 760 |  |  |  | 743 082 |  | 1 186 558 |  | 435 696 |  |  |  | 654 000 |  | 1 817 424 |  | 57 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  | 415 473 |  | 31 563 |  | 321 046 |  | 62 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 7,5 | 2 471 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 000 | 3,9 | 1 817 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Сумская и ул. Чичерина в городе Белгороде | 1,928 | 772 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 100 | 1,928 | 488 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 100 |  | 488 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Студенческая и ул. Калинина в городе Белгороде | 1,435 | 376 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 000 | 1,435 | 161 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 000 |  | 161 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Бульвар Юности - ул. Молодежная в городе Белгороде | 0,573 | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 | 0,573 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство подъезда от автомобильной дороги Короча - Губкин - Горшечное к микрорайону "Журавлики", г. Губкин | 3,545 | 972 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 |  | 967 778 | 3,545 | 57 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 |  | 967 778 |  | 57 000 |  |  |  |  |  |  |
| II | Мероприятия, способствующие достижению показателей программы дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги "Короча - Губкин - Горшечное" до границы с Курской областью, в том числе: |  | 7 783 |  |  |  | 7 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | реконструкция водоотводных сооружений на автодороге "Короча - Губкин - Горшечное" в с. Каплино |  | 7 783 |  |  |  | 7 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 7 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автодороги "Старый Оскол - Новый Оскол" (на участке от п. Чернянка до с. Волоконовка), в том числе: | 2,6 | 312 853 |  |  |  | 11 283 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 2,6 | 24 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство автодороги "п. Чернянка - с. Волоконовка" (1 пусковой комплекс) | 2,6 | 224 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 2,6 | 24 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 24 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | реконструкция газопровода - отвода на ГРС п. Чернянка Ду 300 мм в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой II категории "Старый Оскол - Новый Оскол" в Чернянском районе Белгородской области |  | 77 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 100,0 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 100,0 |  |  |
| 2.3. | строительство автодороги "п. Чернянка - с. Волоконовка" (2 пусковой комплекс) |  | 11 283 |  |  |  | 11 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 9 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги "Старый Оскол - Валуйки" с выходом к границе Харьковской области (Украина), в том числе: | 26,2 | 1 233 305 |  |  |  | 150 000 | 18,2 | 559 972 | 8,0 | 523 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на участке Новый Оскол - Валуйки, км 41+800 - км 53+000 | 11,2 | 432 300 |  |  |  | 150 000 | 11,2 | 218 997 |  | 63 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 188 997 |  | 63 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | на участке Новый Оскол - Валуйки, км 53+000 - км 60+000 (часть работ) | 7,0 | 116 312 |  |  |  |  | 7,0 | 114 044 |  | 2 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 114 044 |  | 2 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | на участке Новый Оскол - Валуйки, км 60+000 - км 68+000 | 8,0 | 684 693 |  |  |  |  |  | 226 931 | 8,0 | 457 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 226 931 |  | 417 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги "Северо-Восточный обход города Белгорода" | 7,1 | 777 006 |  |  | 7,1 | 583 006 |  | 194 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 71 707 |  | 194 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 511 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги "Белгород - Шебекино - Волоконовка", в том числе: | 27,4 | 2 040 505 |  | 914 761 | 27,4 | 803 119 |  | 322 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | реконструкция автодороги "Белгород - Шебекино - Волоконовка" | 11,6 | 1 160 782 |  | 555 210 | 11,6 | 282 947 |  | 322 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | на участке км 46+500 - км 88+300 |  |  |  | 555 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 555 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | на участке км 88+600 - км 100+000 |  | 755 572 |  |  | 11,6 | 282 947 |  | 322 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 154 700 |  | 322 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 128 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кроме того, средства из резервного фонда |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | строительство автодороги "Белгород - Шебекино - Волоконовка" на участке км 100+000 (с. Красный Пахарь) до примыкания к автодороге "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки", км 41+800 (с. Осколище) | 15,8 | 879 723 |  | 359 551 | 15,8 | 520 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 359 551 |  | 400 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", в том числе: | 99,9 | 8 463 468 |  | 165 250 |  | 150 000 | 42,7 | 1 780 709 | 8,1 | 3 479 084 | 13,3 | 2 051 141 | 35,7 | 837 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 27+000 - км 31+000 (Бахарев мост) |  | 165 250 |  | 165 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 165 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 65+000 - км 69+900 | 4,9 | 488 768 |  |  |  | 150 000 | 4,9 | 218 768 |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 218 768 |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 69+900 - км 105+600 | 35,7 | 4 340 579 |  |  |  |  |  |  |  | 1 552 753 |  | 1 950 542 | 35,7 | 837 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552 753 |  | 1 950 542 |  | 837 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 108+600 - км 146+400 | 37,8 | 1 999 835 |  |  |  |  | 37,8 | 1 300 710 |  | 699 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 478 990 |  | 699 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 821 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 146+400 - км 159+860 | 13,3 | 757 025 |  |  |  |  |  |  |  | 656 426 | 13,3 | 100 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 426 |  | 100 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | реконструкция автодороги "Белгород - Павловск", км 159+860 - км 168+000 | 8,1 | 712 011 |  |  |  |  |  | 261 231 | 8,1 | 450 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 261 231 |  | 450 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция автодороги "Белгород - Грайворон - граница Украины" на участке км 18+850 - км 25+146 | 6,5 | 449 700 | 6,5 | 302 700 |  | 147 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 302 700 |  | 147 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автодороги "Белгород - Грайворон - граница Украины" по ул. Королева в п. Стрелецкое на участке км 8+200 - км 9+650 | 1,5 | 164 968 |  |  |  |  |  | 15 825 |  | 144 143 | 1,5 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15 825 |  | 116 447 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство автодороги "Белгород - Ракитное - Бобрава" с обходом п. Томаровка и п. Ракитное и с выходом к границе с Сумской областью через п. Красная Яруга, в том числе: | 40,9 | 2 953 685 | 4,8 | 1 168 141 | 36,1 | 1 574 791 |  | 210 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | строительство объездной автодороги п. Томаровка |  | 21 665 |  | 21 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 21 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | реконструкция автодороги "Томаровка - Красная Яруга - граница Украины" | 40,9 | 2 932 020 | 4,8 | 1 146 476 | 36,1 | 1 574 791 |  | 210 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | на участке км 5+192 - км 41+200 | 36,1 | 2 761 522 |  | 1 016 476 | 36,1 | 1 574 791 |  | 210 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 984 913 |  | 1 279 877 |  | 147 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 111 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  | 31 563 |  | 183 131 |  | 62 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | на участке км 41+200 - км 46+700 | 4,8 | 130 000 | 4,8 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство сетей наружного освещения автодороги "Волоконовка - Пятницкое (кольцо)", км 0+000 - км 7+400 |  | 5 127 |  |  |  |  |  | 5 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство сетей наружного освещения |  | 1 254 208 |  |  |  |  |  |  |  | 34 707 |  | 248 517 |  | 285 190 |  |  |  |  | 55,7 | 226 465,3 | 49,0 | 209 329,2 | 60,0 | 250 000 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 707 |  | 248 517 |  | 285 190 |  |  |  |  |  | 226 465,3 |  | 209 329,2 |  | 250 000 |
|  | Алексеевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Валуйки - Алексеевка - Красное (Сыроватский, Опытная станция, Афанасьевка) | 5,8 | 26 978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 3 683,8 | 4,9 | 23 294,3 |  |  |
| 11.2. | Подход к г. Алексеевка (г. Алексеевка) | 1,5 | 5 311,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 5 311,8 |  |  |  |  |
|  | Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Севрюково - Мясоедово (Мясоедово) | 4,1 | 14 726,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 14 726,0 |  |  |  |  |
| 11.4. | "Крым" - Ясные Зори - Архангельское (Нечаевка) | 2,0 | 7 525,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 7 525,9 |  |  |  |  |
|  | Борисовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Зозули - Грузское - Байцуры (Зозули, Грузское, Байцуры) | 10,4 | 50 354,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 | 50 354,4 |  |  |
|  | Валуйский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Валуйки - Пристень - Борки (Пристень) | 3,0 | 15 023,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 15 023,7 |  |  |
|  | Волоконовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Верхние Лубянки - Борисовка - Тишанка (Грушевка, Борисовка, Тишанка) | 7,7 | 29 778,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 448,8 | 7,7 | 9 329,1 |  |  |
|  | Ивнянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | Ивня - Песчаное - Череново (Ивня, Песчаное, Череново) | 3,5 | 12 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 12 625,0 |  |  |  |  |
| 11.9. | "Крым" - Ивня - Ракитное" - Курасовка (Курасовка) | 1,6 | 6 984,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 6 984,2 |  |  |
| 11.10. | "Крым" - Ольховатка (Орловка, Сафоновка) | 2,7 | 16 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 16 105,0 |  |  |
|  | Корочанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11. | Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи - Призначное (Самойловка, Коломыцево, Новая Слободка, Тоненькое, Долгое, Пестуново, Хмелевое) | 10,2 | 37 788,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 37 788,8 |  |  |  |  |
| 11.12. | Яблоново - Большая Халань (Большая Халань) | 3,2 | 15 638,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красногвардейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 15 638,0 |  |  |
| 11.13. | Котлярово - Ливенка (Коломыцево, Ливенка) | 1,7 | 6 741,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 6 741,7 |  |  |  |  |
| 11.14. | Бабкино - Большебыково - Высокий - Большое (Большебыково) | 1,4 | 5 570,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 5 570,1 |  |  |
|  | Прохоровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15. | Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи - Призначное (Большое, Призначное, Подольхи) | 6,2 | 23 614,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 | 23 614,4 |  |  |  |  |
|  | Ровеньский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16. | Еремовка - Ровеньки - Нижняя Серебрянка (Нагорье, Нагольное, Ровеньки, Нижняя Серебрянка) | 7,8 | 36 680,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 6 215,6 | 6,5 | 30 465,2 |  |  |
|  | Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.17. | Городище - Петровский - Малотроицкое (Городище) | 4,3 | 16 487,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 16 487,5 |  |  |  |  |
| 11.18. | "Незнамово - Архангельское - Потудань - Роговатое" - Пасечный (Пасечный) | 0,7 | 2 144,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2 144,5 |  |  |  |  |
| 11.19. | Долгая Поляна - Монаково - Нижне-Чуфичево (Долгая Поляна, Монаково) | 3,9 | 17 240,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 17 240,4 |  |  |
|  | Чернянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.20. | Городище - Петровский - Малотроицкое (Петровский, Малотроицкое) | 6,6 | 26 969,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 | 13 692,9 | 2,9 | 13 277,0 |  |  |
|  | Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.21. | "Крым" - Ясные Зори - Архангельское (Зиборовка) | 2,1 | 7 457,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 7 457,9 |  |  |  |  |
| 11.22. | Артельное - Булановка - Бершаково (Булановка, Поповка, Бершаково) | 6,9 | 23 601,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 | 23 601,0 |  |  |  |  |
| 11.23. | "Шебекино - Неклюдово - Алексеевка" - Крапивное (Крапивное) | 1,5 | 5 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 5 221,5 |  |  |  |  |
| 11.24. | "Белгород - Шебекино - Волоконовка" - Графовка - Никольское (Графовка) | 3,3 | 12 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 12 221,6 |  |  |  |  |
|  | Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.25. | "Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка" - Мощеное - Новая Глинка (Новая Глинка) | 1,1 | 4 562,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 4 562,3 |  |  |  |  |
| 11.26. | Томаровка - Строитель - "Крым" (Пушкарное) | 0,6 | 2 091,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 2 091,2 |  |  |  |  |
| 11.27. | "Крым" - Глушинский (Глушинский) | 0,9 | 4 749,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 4 749,1 |  |  |
|  | резерв |  | 1 601,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,1 |  | 1 298,6 |  |  |
| 12 | Реконструкция автодороги "Яковлево - Прохоровка - Скородное" на участке км 0+000 - км 67+500 в Яковлевском городском округе, Прохоровском районе и Губкинском городском округе (этап 1, км 31+222 - км 33+722) | 1,8 | 57 200 |  |  | 1,8 | 57 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 57 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция мостового перехода через реку Готня на км 7+450 автодороги "Борисовка - Пролетарский" - Октябрьская Готня - станция "Кулиновка" в Борисовском районе - 24,7 п. м |  | 62 618,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 711,8 |  | 11 906,8 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 711,8 |  | 11 906,8 |  |  |
| 14 | Реконструкция автодороги "Белгород - Никольское - "Крым" - Ясные Зори - Архангельское" на участке км 5+600 - км 12+600 Белгородского района (подъездная автодорога от г. Белгорода к микрорайонам ИЖС Белгородского района) | 6,8 | 496 721 |  |  |  |  | 6,8 | 463 565 |  | 33 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 128 727 |  | 33 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 334 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция автодороги "Белгород - Новая Деревня" (затраты заказчика) |  | 1 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Таврово - Соломино - Разумное, км 6+385 - км 6+700 в Белгородском районе (установка шумозащитных экранов) |  | 22 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 540,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 540,3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Субсидии юридическим лицам на строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности |  | 4 780 740 |  |  |  |  |  |  |  | 2 780 740 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (справочно) |  | 195 958 |  | 56 200 |  | 55 810 |  | 18 647 |  | 4 818 |  | 28 830 |  | 11 827 |  | 11 620 |  | 3 000 |  | 47 033 |  | 5 206 |  | 15 000 |
| 15 | Субсидии юридическим лицам на строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности |  | 4 780 740 |  |  |  |  |  |  |  | 2 780 740 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 14

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных

дорог, соединяющих населенные пункты, строительству обходов

населенных пунктов, строительству и реконструкции

автомобильных дорог в целях модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры Белгородской области

на 2014 - 2025 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

┌───┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование   │  ВСЕГО (1-й - 2-й  │                                                                         1-й этап                                                                          │                                                                        2-й этап                                                                        │

│п/п│районов, городских│       этапы)       ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤

│   │округов, объектов │                    │    2014 год     │    2015 год     │    2016 год     │    2017 год     │     2018 год     │     2019 год     │                  2020 год                   │              2022 год               │          2023 год            │               2024 год                │                 2025 год                  │

│   │                  │                    │                 │                 │                 │                 │                  │                  │                                             │                                     │    Предварительные объемы    │ Предварительные объемы финансирования │   Предварительные объемы финансирования   │

│   │                  │                    │                 │                 │                 │                 │                  │                  │                                             │                                     │        финансирования        │                                       │                                           │

│   │                  ├──────────┬─────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┼────────┬──────────┬─────────────────────────┼────────┬─────────┬──────────────────┼────────┬───────────┬─────────┼────────┬──────────┬───────────────────┼────────┬────────────┬─────────────────────┤

│   │                  │  Протя-  │  Стои-  │ Протя- │ Всего, │ Протя- │ Всего, │ Протя- │ Всего, │ Протя- │ Всего, │ Протя- │  Всего, │ Протя- │  Всего, │ Протя- │  Всего,  │       В том числе       │ Протя- │  Всего, │   В том числе    │ Протя- │   Всего,  │  В том  │ Протя- │  Всего   │    В том числе    │ Протя- │Всего объем │     В том числе     │

│   │                  │ женность │  мость  │женность│ объем  │женность│ объем  │женность│ объем  │женность│ объем  │женность│  объем  │женность│  объем  │женность│  объем   │                         │женность│  объем  │                  │женность│   объем   │  числе  │женность│  объем   │                   │женность│  финанси-  │                     │

│   │                  │          │         │        │финанси-│        │финанси-│        │финанси-│        │финанси-│        │финанси- │        │финанси- │        │ финанси- │                         │        │финанси- │                  │        │  финанси- │         │        │ финанси- │                   │        │  рования   │                     │

│   │                  │          │         │        │рования │        │рования │        │рования │        │рования │        │ рования │        │ рования │        │ рования  │                         │        │ рования │                  │        │  рования  │         │        │ рования  │                   │        │            │                     │

│   │                  ├──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┬───────┬───────┼────────┼─────────┼────────┬─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┬─────────┼────────┼────────────┼─────────┬───────────┤

│   │                  │  км/п. м │тыс. руб.│   км   │  тыс.  │   км   │  тыс.  │   км   │  тыс.  │   км   │  тыс.  │   км   │тыс. руб.│   км   │тыс. руб.│   км   │тыс. руб. │областной│муници-│ феде- │   км   │тыс. руб.│област- │  феде-  │ км/п. м│ тыс. руб. │областной│км/п. м │тыс. руб. │ област- │  феде-  │ км/п. м│ тыс. руб.  │ област- │   феде-   │

│   │                  │          │         │        │  руб.  │        │  руб.  │        │  руб.  │        │  руб.  │        │         │        │         │        │          │ бюджет  │пальный│ральный│        │         │  ной   │ ральный │        │           │ бюджет  │        │          │   ной   │ ральный │        │            │   ной   │  ральный  │

│   │                  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │бюджет │бюджет │        │         │ бюджет │ бюджет  │        │           │         │        │          │ бюджет  │ бюджет  │        │            │ бюджет  │  бюджет   │

│   │                  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │  (ожида-  │

│   │                  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │   емый)   │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │        2         │    3     │    4    │   5    │   6    │   7    │   8    │   9    │   10   │   11   │   12   │   13   │   14    │   15   │   16    │   17   │    18    │   19    │  20   │  21   │   22   │   23    │   24   │   25    │   26   │    27     │   28    │   29   │    30    │   31    │   32    │   33   │     34     │   35    │    36     │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│       Алексеевский городской округ        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │Строительство     │   2,8    │ 79 573  │        │ 53 661 │  2,8   │ 25 912 │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Колтуновка -     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Дальнее Чесночное"│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 2 │Строительство     │   9,4    │ 904 681 │        │        │        │        │        │        │        │        │  9,4   │ 904 681 │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │объездной         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги города │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Алексеевки        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 3 │Строительство     │ -/37,95  │ 105 500 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │-/37,95 │ 105 500,0 │105 500,0│        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │мостового перехода│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │через р. Тихая    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Сосна на км 22+750│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги Алексеевка │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- Мухоудеровка -  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Дальнее Чесночное │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │с подъездом к с.  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Мухоудеровка      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│            Белгородский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 4 │Реконструкция     │   0,5    │ 20 978  │        │        │        │        │        │        │  0,5   │ 20 978 │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги в с.   │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Таврово по ул.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Комсомольская     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 5 │Строительство     │   4,5    │ 123 120 │        │        │        │        │        │        │  4,5   │123 120 │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги от         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомагистрали М-2│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Крым" до с.      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Ближнее           │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 6 │Реконструкция     │   6,8    │ 414 373 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │  6,8   │414 373,4│        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Белгород - Новая │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Деревня"          │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 7 │Строительство     │   5,8    │ 215 428 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │  5,8   │ 215 428  │ 102 611 │       │112 817│        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │обхода с.         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Бессоновка        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 8 │Реконструкция     │   1,5    │ 350 000 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │ 150 000,0 │150 000,0│  1,5   │200 000,0 │200 000,0│         │        │            │         │           │

│   │транспортной      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │развязки на км    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │0+000 автодороги  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Северо-Западный  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │обход города      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Белгорода" со     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │строительством    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │съезда к ул.      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Магистральная в п.│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Северный          │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 9 │Строительство     │   7,4    │185 706,5│        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │  7,4   │185 706,5 │185 706,5│         │        │            │         │           │

│   │велопешеходной    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дорожки вдоль     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Белгород - Новая │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Деревня", км 5+000│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- км 12+400       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│              Город Белгород               │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│10 │Строительство     │   0,3    │ 879 928 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │ 17 479  │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │  0,3   │  862 449   │         │  862 449  │

│   │транспортной      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │развязки на км    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │1+200             │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги ул.        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Красноармейская - │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │мкр Юго-Западный  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- 2 в городе      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Белгороде         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│11 │Реконструкция     │   2,4    │ 996 063 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │  2,4   │  996 063   │         │  996 063  │

│   │подъездной дороги │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │от ул.            │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Красноармейская до│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │микрорайона       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Юго-Западный-2" в│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │г. Белгороде      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│12 │Строительство     │   1,6    │1 880 319│        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │  1,6   │ 1 880 319  │         │ 1 880 319 │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги от мкр     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Новый-2 до ул.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Костюкова в г.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Белгороде         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│             Борисовский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│13 │Строительство     │0,692/28,0│ 88 288  │        │        │        │  188   │        │        │        │        │  0,7   │ 88 100  │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │мостового перехода│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │через р. Березовая│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │на км 60+300 а/д  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Белгород -        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Грайворон -       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │граница Украины в │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │с. Красиво - 28,0 │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │п. м              │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│         Валуйский городской округ         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│14 │Строительство     │   2,8    │ 285 000 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │  2,8   │  285 000   │ 285 000 │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги "Обход с.  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Солоти"           │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│            Вейделевский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│15 │Строительство     │   6,7    │ 442 821 │        │        │        │ 76 014 │  6,7   │294 198 │        │ 72 609 │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │объездной         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги п.     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Вейделевка        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│        Губкинский городской округ         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│16 │Реконструкция     │   11,7   │ 206 200 │        │        │        │        │        │        │  11,7  │206 200 │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги Губкин -   │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Аверино -         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Архангельское -   │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Никаноровка -     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Ольховатка на     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │участке км 27+500 │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- км 39+200       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│17 │Строительство     │   4,0    │ 63 200  │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │ 40 000  │  4,0   │  23 200  │ 20 880  │ 2 320 │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги "Чуево │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- Октябрьский"    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│18 │Строительство     │   2,5    │ 38 191  │        │        │  2,5   │ 38 191 │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Скородное -      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Первый Ложок"     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│              Ивнянский район              │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│19 │Строительство     │   6,8    │ 164 292 │        │ 55 556 │        │ 73 278 │  6,8   │ 35 458 │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги "с.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Покровка - с.     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Красная Поляна -  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Береговой"        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│             Корочанский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│20 │Строительство     │   0,6    │ 120 000 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │  0,6   │  120 000   │ 120 000 │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги "Обход с.  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Мазикино"         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│          Красногвардейский район          │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│21 │Строительство     │   2,1    │ 52 398  │        │        │        │        │        │        │  2,1   │ 52 398 │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги "Белгород -│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Павловск" - Лиман"│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- Малобыково      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│22 │Строительство     │   4,2    │ 217 072 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │  4,2   │217 071,8│20 503,3│196 568,5│        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автомобильной     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │дороги между с.   │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Кулешовка и с.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Никитовка         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│           Краснояружский район            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│23 │Строительство     │   2,7    │ 152 217 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │  2,7   │152 217,2 │36 532,1 │115 685,1│        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Колотиловка -    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Репяховка"        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│            Прохоровский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│24 │Строительство     │   5,7    │ 110 831 │        │ 60 831 │  5,7   │ 50 000 │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги "Малые │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Маячки - Грязное -│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Кострома"         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│25 │Строительство     │   3,7    │ 405 056 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │ 180 136,0 │180 136,0│  3,7   │224 920,3 │224 920,3│         │        │            │         │           │

│   │автодороги между  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │с. Казачье        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Прохоровского     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │района и с.       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Верхний Ольшанец  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Яковлевского      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │городского округа │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│             Ракитянский район             │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│26 │Строительство     │0,595/36,8│ 59 294  │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │  0,6   │ 59 294  │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │мостового перехода│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │через реку Пены   │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │между селами      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Драгунка          │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Ивнянского района │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │и Нижние Пены     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Ракитянского      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │района            │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│             Ровеньский район              │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│27 │Строительство     │   6,4    │ 263 300 │        │ 66 538 │        │ 73 210 │  6,4   │123 552 │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги "с.    │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Пристень - с.     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Новоалександровка"│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│      Старооскольский городской округ      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│28 │Строительство     │   2,6    │ 46 740  │        │ 21 826 │  2,6   │ 24 914 │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги "Котово│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │- Терехово -      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Мокрец" (до       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │границы с Курской │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │областью)         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│        Шебекинский городской округ        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│29 │Строительство     │   1,6    │ 313 143 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги от     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │микрорайона       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Шебекинский      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │машиностроительный│          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │завод" до ул.     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Ржевское Шоссе г. │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Шебекино          │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┴──────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│        Яковлевский городской округ        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┬──────────────────┬──────────┬─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│30 │Строительство     │   2,7    │ 61 679  │        │        │        │        │  2,7   │ 61 679 │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │автодороги        │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │"Завидовка -      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Раково" -         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│   │Трубецкой         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┼──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   │резерв            │          │    0    │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├───┴──────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ИТОГО, субсидии из    │   28,3   │ 727 936 │        │258 412 │  11,1  │247 314 │  13,2  │159 010 │        │        │        │         │        │ 40 000  │  4,0   │  23 200  │ 20 880  │ 2 320 │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│областного бюджета на │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│строительство         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│автодорог,            │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│соединяющих           │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│населенные пункты     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ИТОГО, субсидии из    │   52,5   │2 385 359│        │        │  2,5   │ 38 191 │  2,7   │ 61 679 │  18,3  │381 718 │  9,4   │ 904 681 │  6,8   │ 414 373 │  5,8   │ 215 428  │ 102 611 │       │112 817│  4,2   │217 071,8│20 503,3│196 568,5│        │           │         │  2,7   │152 217,2 │36 532,1 │115 685,1│        │            │         │           │

│федерального бюджета  │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│на строительство      │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│(реконструкцию)       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│автодорог,            │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│соединяющих           │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│населенные пункты     │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ИТОГО, средства       │   21,3   │5 818 954│        │        │        │ 76 202 │  6,7   │294 198 │  0,5   │ 93 587 │  0,7   │ 105 579 │  0,6   │ 59 294  │        │          │         │       │       │        │         │        │         │-/37,95 │ 435 636,0 │435 636,0│  5,2   │610 626,8 │610 626,8│         │  7,7   │4 143 831,0 │405 000,0│3 738 831,0│

│областного бюджета на │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│строительство и       │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│реконструкцию         │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

│автодорог             │          │         │        │        │        │        │        │        │        │        │        │         │        │         │        │          │         │       │       │        │         │        │         │        │           │         │        │          │         │         │        │            │         │           │

├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│        ВСЕГО         │  102,1   │8 932 249│        │258 412 │  13,6  │361 707 │  22,6  │514 887 │  18,8  │475 305 │  10,1  │1 010 260│  7,4   │ 513 667 │  9,8   │ 238 628  │ 123 491 │ 2 320 │112 817│  4,2   │ 217 072 │20 503,3│196 568,5│-/37,95 │ 435 636,0 │435 636,0│  7,9   │762 844,0 │647 158,9│115 685,1│  7,7   │4 143 831,0 │405 000,0│3 738 831,0│

└──────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

## Приложение N 15

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

в населенных пунктах Белгородской области

в 2022 - 2024 годах

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование районов, городских округов, поселений, населенных пунктов | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (реконструкция) автодорог местного значения |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) автодорог местного значения |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения |  |  |
|  |  | Протяженность, км | Стоимость, ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе |  | Протяженность, км | Стоимость, ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе |  |  | Протяженность, км | Стоимость, ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе |  | Протяженность, км | Стоимость, ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе |  | Протяженность, км | Стоимость, ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе |
|  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | муниципальный бюджет |  |  | субсидии из областного бюджета | федеральный бюджет | муниципальный бюджет |  |  | субсидии из областного бюджета | муниципальный бюджет |  |  | областной бюджет | муниципальный бюджет |  |  | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО | 5,9 | 400 160,0 | 370 772,0 | 29 388,0 | 403,0 | 4 407 219,4 | 3 717 964,2 | 494 584,0 | 194 671,2 | 7,1 | 314 399,0 | 296 985,0 | 17 414,0 | 137,7 | 2 105 698,0 | 2 049 503,0 | 56 195,0 | 94,5 | 1 717 995,0 | 1 717 995,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на строительство автомобильных дорог местного значения | 5,9 | 400 160,0 | 370 772,0 | 29 388,0 |  |  |  |  |  | 7,1 | 314 399,0 | 296 985,0 | 17 414,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  | 277,8 | 2 803 412,3 | 2 608 741,1 |  | 194 671,2 |  |  |  |  | 65,8 | 857 832,0 | 801 637,0 | 56 195,0 |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 84,1 | 1 109 223,1 | 1 109 223,1 |  |  |  |  |  |  | 71,9 | 1 247 866,0 | 1 247 866,0 |  | 94,5 | 1 717 995,0 | 1 717 995,0 |
|  | мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 39,3 | 383 284,0 |  | 383 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 1,8 | 111 300,0 |  | 111 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Алексеевский городской округ |  |  |  |  | 4,7 | 42 621,8 | 11 560,0 | 30 323,8 | 738,0 |  |  |  |  | 4,9 | 46 013,0 | 43 252,0 | 2 761,0 |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 2,2 | 12 298 | 11 560 |  | 738 |  |  |  |  | 4,422 | 40 320 | 37 901 | 2 419 |  |  |  |
| 2 | с. Камышеватое, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 | 3 560 | 3 346 | 214 |  |  |  |
| 3 | п. Николаевка, ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 2 133 | 2 005 | 128 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 2,480 | 30 323,8 |  | 30 323,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Белгородский район |  |  |  |  | 32,4 | 301 350,8 | 213 788,0 | 83 223,8 | 4 339,0 |  |  |  |  | 23,1 | 238 820,0 | 232 821,0 | 5 999,0 | 20,0 | 320 836 | 320 836 |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 8,8 | 72 315 | 67 976 |  | 4 339 |  |  |  |  | 5,362 | 35 638,0 | 33 500,0 | 2 138,0 |  |  |  |
| 6 | с. Беловское, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,964 | 15 389,3 | 14 466,0 | 923,3 |  |  |  |
| 7 | с. Пушкарное, ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,149 | 7 573,4 | 7 119,0 | 454,4 |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги к СНТ "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,806 | 26 852,5 | 25 241,0 | 1 611,5 |  |  |  |
| 9 | с. Крутой Лог, ул. Подлесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 | 3 728,1 | 3 504,0 | 224,1 |  |  |  |
| 10 | пос. Новосадовый, мкр Новосадовый - 41, ул. 2-й проезд Домостроителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,797 | 8 507,3 | 7 997,0 | 510,3 |  |  |  |
| 11 | с. Красный Октябрь, ул. Площадь Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 2 292,4 | 2 155,0 | 137,4 |  |  |  |
| 12 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 12,654 | 145 812,0 | 145 812,0 |  |  |  |  |  |  | 11,404 | 138 839 | 138 839 |  | 20,00 | 320 836 | 320 836 |
| 13 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 10,890 | 83 223,8 |  | 83 223,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Борисовский район |  |  |  |  | 16,8 | 121 024,6 | 64 457,0 | 56 362,6 | 205,0 |  |  |  |  | 7,5 | 70 577 | 70 377 | 200 | 8,0 | 83 812 | 83 812 |
| 14 | Ремонт автодорог по улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 0,6 | 4 096 | 3 891 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Заречное, подъезд к кладбищу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,370 | 4 000 | 3 800 | 200 |  |  |  |
| 16 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 10,000 | 60 566,0 | 60 566,0 |  |  |  |  |  |  | 7,10 | 66 577 | 66 577 |  | 8,00 | 83 812 | 83 812 |
| 17 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 6,200 | 56 362,6 |  | 56 362,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Валуйский городской округ |  | 88 085 | 82 800 | 5 285 | 8,1 | 101 175,2 | 60 165,0 | 37 170,2 | 3 840,0 |  | 57 588,0 | 54 133,0 | 3 455,0 | 3,2 | 33 788,0 | 31 760,0 | 2 028,0 |  |  |  |
| 18 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 4,0 | 60 708 | 57 066 |  | 3 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Пристень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,015 | 8 767 | 8 241 | 526 |  |  |  |
| 20 | Ремонт моста через р. Валуй в с. Насоново |  |  |  |  |  | 3 297 | 3 099 |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство моста через р. Оскол на автодороге "Принцевка - Поминово" |  | 88 085 | 82 800 | 5 285 |  |  |  |  |  |  | 57 588,0 | 54 133,0 | 3 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Рощино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,177 | 25 021 | 23 519 | 1 502 |  |  |  |
| 23 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 4,160 | 37 170,2 |  | 37 170,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Вейделевский район |  |  |  |  | 33,9 | 304 105,0 | 288 900,0 |  | 15 205,0 |  |  |  |  | 5,3 | 43 917 | 41 721 | 2 196 |  |  |  |
| 24 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 33,9 | 304 105 | 288 900 |  | 15 205 |  |  |  |  | 5,340 | 37 895 | 36 000 | 1 895 |  |  |  |
| 25 | Ремонт моста в х. Матюшечкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 022 | 5 721 | 301 |  |  |  |
|  | ### Волоконовский район |  |  |  |  | 21,5 | 159 374,0 | 151 405,0 | 0,0 | 7 969,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 15,0 | 107 000 | 101 650 |  | 5 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт автодорог (дополнительно) |  |  |  |  | 6,5 | 52 374 | 49 755 |  | 2 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Грайворонский городской округ |  |  |  |  | 4,6 | 50 420,4 | 13 458,0 | 36 254,4 | 708,0 |  |  |  |  | 7,1 | 66 346 | 63 028 | 3 318 |  |  |  |
| 28 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 2,3 | 14 166 | 13 458 |  | 708 |  |  |  |  | 4,974 | 27 543 | 26 166 | 1 377 |  |  |  |
| 29 | с. Козинка, ул. Писаревская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 | 4 271 | 4 057 | 214 |  |  |  |
| 30 | Ремонт участка а/д п. Горьковский - п. Совхозный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,420 | 34 532 | 32 805 | 1 727 |  |  |  |
| 31 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 2,3 | 36 254,4 |  | 36 254,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Губкинский городской округ | 2,1 | 18 217 | 16 760 | 1 457 | 7,0 | 191 381,0 | 191 256,0 |  | 125,0 | 3,6 | 37 283,0 | 34 300,0 | 2 983,0 | 12,5 | 251 427 | 251 427 |  | 8,8 | 237 600 | 237 600 |
| 32 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 6,8 | 189 813,0 | 189 813,0 |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 251 427 | 251 427 |  | 8,8 | 237 600 | 237 600 |
| 33 | Строительство автодорог по улично-дорожной сети городского округа | 2,064 | 18 217 | 16 760 | 1 457 |  |  |  |  |  | 1,029 | 7 283 | 6 700 | 583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт автодороги по ул. Заводская в п. Троицкий |  |  |  |  | 0,2 | 1 568 | 1 443 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Лопухинка, подъезд к кладбищу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 10 000 | 9 200 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | х. Дубравка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,570 | 20 000 | 18 400 | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ивнянский район |  |  |  |  | 27,6 | 210 121,6 | 166 250,0 | 35 121,6 | 8 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 26,2 | 175 000 | 166 250 |  | 8 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 1,320 | 35 121,6 |  | 35 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Корочанский район |  |  |  |  | 20,5 | 195 788,6 | 191 246,6 |  | 4 542,0 |  |  |  |  | 8,0 | 74 041 | 74 041 |  | 10,1 | 104 058 | 104 058 |
| 39 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 9,736 | 116 831,6 | 116 831,6 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 74 041 | 74 041 |  | 10,1 | 104 058 | 104 058 |
| 40 | Ремонт автодорог по улично-дорожной сети с устройством тротуаров |  |  |  |  | 10,8 | 78 957 | 74 415 |  | 4 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Красненский район |  |  |  |  | 6,3 | 72 947,0 | 69 300,0 |  | 3 647,0 |  |  |  |  | 3,3 | 36 925 | 35 078 | 1 847 |  |  |  |
| 41 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 6,3 | 72 947 | 69 300 |  | 3 647 |  |  |  |  | 2,000 | 27 053 | 25 700 | 1 353 |  |  |  |
| 42 | х. Шидловка, подъезд к кладбищу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,304 | 9 872 | 9 378 | 494 |  |  |  |
|  | ### Красногвардейский район | 0,0 | 37 684 | 35 800 | 1 884 | 23,2 | 243 993,3 | 231 794,1 |  | 12 199,2 | 1,3 | 204 316,0 | 194 100,0 | 10 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети района, в том числе |  |  |  |  | 15,3 | 116 400,0 | 110 580,0 |  | 5 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | с. Ливенка, ул. Учительская, ул. Ленина |  |  |  |  | 5,3 | 97 608,0 | 92 728,0 |  | 4 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Бирюч, ул. 9 Января |  |  |  |  | 2,6 | 29 985,3 | 28 486,1 |  | 1 499,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство подъездной автодороги к "Научно-исследовательскому центру Бирюч" |  | 37 684 | 35 800 | 1 884 |  |  |  |  |  | 1,313 | 204 316,0 | 194 100,0 | 10 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Краснояружский район |  |  |  |  | 1,3 | 29 371,3 |  | 29 371,3 |  |  |  |  |  | 4,4 | 18 520,0 | 17 594,0 | 926,0 |  |  |  |
| 47 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,399 | 18 520 | 17 594 | 926 |  |  |  |
| 48 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 1,281 | 29 371,3 |  | 29 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Новооскольский городской округ |  |  |  |  | 2,3 | 15 051,0 | 14 148,0 |  | 903,0 |  |  |  |  | 1,7 | 48 000,0 | 45 120,0 | 2 880,0 |  |  |  |
| 49 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 | 48 000 | 45 120 | 2 880 |  |  |  |
| 50 | Ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Николаевка |  |  |  |  | 0,5 | 3 236 | 3 042 |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт автодороги по ул. Центральная в п. Полевой |  |  |  |  | 1,8 | 11 815 | 11 106 |  | 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Прохоровский район | 3,7 | 33 905 | 30 970 | 2 935 | 11,5 | 111 878,9 | 96 986,0 | 9 788,9 | 5 104,0 | 2,2 | 15 212,0 | 14 452,0 | 760,0 | 1,9 | 18 700,0 | 17 765,0 | 935,0 |  |  |  |
| 52 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 8,846 | 79 596 | 75 617 |  | 3 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство автодорог в мкр ИЖС "Олимпийский" | 3,7 | 33 905 | 30 970 | 2 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Прохоровка, ул. Дорожная; площадка и пешеходные переходы (Звонница) |  |  |  |  | 1,639 | 22 494 | 21 369 |  | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство автодороги в с. Раисовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,175 | 15 212 | 14 452 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | с. Шахово, ул. Гнездилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,280 | 11 033 | 10 481 | 552 |  |  |  |
| 57 | с. Красное, ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,590 | 7 667 | 7 284 | 383 |  |  |  |
| 58 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 1,050 | 9 788,9 |  | 9 788,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ракитянский район |  |  |  |  | 5,2 | 35 528,4 |  | 35 528,4 |  |  |  |  |  | 2,8 | 74 672,0 | 70 938,0 | 3 734,0 |  |  |  |
| 59 | Ремонт автодорог в микрорайоне "Солнечный" п. Ракитное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,080 | 56 233 | 53 421 | 2 812 |  |  |  |
| 60 | п. Ракитное, ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 | 18 439 | 17 517 | 922 |  |  |  |
| 61 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 5,200 | 35 528,4 |  | 35 528,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ровеньский район |  |  |  |  | 25,6 | 255 895 | 243 100 |  | 12 795 |  |  |  |  | 6,1 | 94 105,0 | 89 400,0 | 4 705,0 |  |  |  |
| 62 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 25,6 | 255 895 | 243 100 |  | 12 795 |  |  |  |  | 6,1 | 94 105 | 89 400 | 4 705 |  |  |  |
|  | ### Старооскольский городской округ |  |  |  |  | 57,7 | 695 875,0 | 648 901,0 |  | 46 974,0 |  |  |  |  | 16,2 | 319 955 | 319 955 |  | 12,0 | 281 065 | 281 065 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе |  |  |  |  | 39,3 | 469 741 | 422 767 | 0 | 46 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ремонт проспекта им. Угарова |  |  |  |  | 5,540 | 230 000 | 207 000 |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ремонт автодороги по ул. Лесная в с. Обуховка |  |  |  |  | 1,500 | 11 000 | 9 900 |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 32,235 | 228 741 | 205 867 |  | 22 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 18,430 | 226 134,0 | 226 134,0 |  |  |  |  |  |  | 16,23 | 319 955 | 319 955 |  | 12,00 | 281 065 | 281 065 |
|  | ### Чернянский район |  |  |  |  | 4,9 | 23 411,0 | 22 241,0 |  | 1 170,0 |  |  |  |  | 7,3 | 32 841,0 | 31 199,0 | 1 642,0 |  |  |  |
| 67 | Ремонт улично-дорожной сети района |  |  |  |  | 4,9 | 23 411 | 22 241 |  | 1 170 |  |  |  |  | 7,278 | 32 841 | 31 199 | 1 642 |  |  |  |
|  | ### Шебекинский городской округ |  | 110 000 | 103 400 | 6 600 | 32,6 | 261 281,4 | 235 362,6 | 15 386,8 | 10 532,0 |  |  |  |  | 10,6 | 128 636 | 127 168 | 1 468 | 10,6 | 231 702 | 231 702 |
| 68 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 26,2 | 175 532 | 165 000 |  | 10 532 |  |  |  |  | 3,413 | 24 468 | 23 000 | 1 468 |  |  |  |
| 69 | Строительство моста через р. Северский Донец в с. Безлюдовка |  | 110 000 | 103 400 | 6 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 4,62 | 70 362,6 | 70 362,6 |  |  |  |  |  |  | 7,21 | 104 168 | 104 168 |  | 10,56 | 231 702 | 231 702 |
| 71 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 1,727 | 15 386,8 |  | 15 386,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Яковлевский городской округ |  |  |  |  | 13,9 | 138 763,1 | 122 570,9 | 14 752,2 | 1 440,0 |  |  |  |  | 6,1 | 91 394 | 91 394 |  | 10,0 | 187 692 | 187 692 |
| 72 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 8,91 | 100 010,9 | 100 010,9 |  |  |  |  |  |  | 6,13 | 91 394 | 91 394 |  | 10,00 | 187 692 | 187 692 |
| 73 | Ремонт улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  | 2,3 | 24 000 | 22 560 |  | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Мероприятия в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) |  |  |  |  | 2,710 | 14 752,2 |  | 14 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### г. Белгород | 0,15 | 112 269 | 101 042 | 11 227 | 41,5 | 845 861,0 | 681 075,0 | 111 300,0 | 53 486,0 |  |  |  |  | 5,6 | 417 021 | 395 465 | 21 556 | 15,0 | 271 230 | 271 230 |
| 75 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 26,8 | 534 868 | 481 382 |  | 53 486 |  |  |  |  | 2,37 | 155 556 | 140 000 | 15 556 |  |  |  |
| 76 | Ремонт автодорог к парку аттракционов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 | 54 000 | 6 000 |  |  |  |
| 77 | Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона "Юго-Западный-2" в г. Белгороде | 0,15 | 112 269 | 101 042 | 11 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 12,930 | 199 693,0 | 199 693,0 |  |  |  |  |  |  | 3,22 | 201 465 | 201 465 |  | 15,00 | 271 230 | 271 230 |
| 79 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 1,790 | 111 300,0 |  | 111 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 16

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по строительству автомобильных дорог

в микрорайонах массовой жилищной застройки

на 2022 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование района, микрорайона, улицы | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон по щебню | Асфальтобетон | ВСЕГО | Ориентировочная стоимость | Асфальтобетон по щебню | Асфальтобетон | ВСЕГО | Ориентировочная стоимость | Асфальтобетон по щебню | Асфальтобетон | ВСЕГО | Ориентировочная стоимость |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВСЕГО строительство автодорог в микрорайонах ИЖС |  | 36,5 | 36,5 | 436 016,6 |  | 3,4 | 3,4 | 126 707,1 |  | 0,7 | 0,7 | 24 733,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 41 967,0 |  |  |  | 5 070,0 |  |  |  | 989,40 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 394 049,6 |  |  |  | 121 637,1 |  |  |  | 23 743,70 |
| I | Мероприятия в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", федеральный проект "Жилье" |  | 36,5 | 36,5 | 410 468,60 |  | 3,4 | 3,4 | 126 707,10 |  | 0,7 | 0,7 | 24 733,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 16 419,00 |  |  |  | 5 070,00 |  |  |  | 989,40 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 394 049,60 |  |  |  | 121 637,10 |  |  |  | 23 743,70 |
|  | Белгородский район |  | 14,526 | 14,5 | 153 579,60 |  | 0,800 | 0,800 | 71 017,8 |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон ИЖС "Новосадовый 41 (2-я очередь)" |  |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 8 904,6 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 356,270 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8 548,30 |  |  |  |  |
| 2 | Микрорайон ИЖС "Разумное-81" (2-я очередь) |  | 7,053 | 7,1 | 82 250,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 3 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 78 960,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микрорайон ИЖС "Шагаровка (Дальний)" |  | 7,473 | 7,5 | 71 329,20 |  | 0,393 | 0,393 | 62 113,27 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 2 853,20 |  |  |  | 2 485,97 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 68 476,00 |  |  |  | 59 627,30 |  |  |  |  |
|  | Грайворонский городской округ |  |  |  |  |  | 1,446 | 1,4 | 29 001,66 |  |  |  |  |
| 4 | Микрорайон ИЖС "Замостье" |  |  |  |  |  | 1,446 | 1,4 | 29 001,66 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,16 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 27 841,50 |  |  |  |  |
|  | Губкинский городской округ |  | 4,102 | 4,1 | 30 217,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Микрорайон ИЖС "Теплый Колодезь" |  | 4,102 | 4,1 | 30 217,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 1 208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 29 008,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старооскольский городской округ |  | 17,847 | 17,8 | 226 671,80 |  | 1,200 | 1,2 | 26 687,60 |  | 0,743 | 0,7 | 24 733,10 |
| 6 | Микрорайон ИЖС "Набокинские Сады" (2-я очередь) |  | 7,813 | 7,8 | 101 027,60 |  | 1,200 | 1,2 | 26 687,60 |  | 0,743 | 0,7 | 24 733,10 |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 4 041,20 |  |  |  | 1 067,60 |  |  |  | 989,40 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 96 986,40 |  |  |  | 25 620,00 |  |  |  | 23 743,70 |
| 7 | Микрорайон ИЖС "Научный Центр - 3" |  | 4,724 | 4,7 | 54 075,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 2 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 51 912,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Микрорайон ИЖС "Федосеевка" (2-я очередь) |  | 5,310 | 5,3 | 71 568,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 2 862,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 68 705,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Мероприятия, способствующие достижению показателей программы дорожной деятельности |  |  |  | 25 548,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 25 548,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон ИЖС "Разумное-81" (2-я очередь) |  |  |  | 2 577,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Микрорайон ИЖС "Шагаровка (Дальний)" |  |  |  | 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микрорайон ИЖС "Теплый Колодезь" |  |  |  | 16 140,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Микрорайон ИЖС "Научный Центр - 3" |  |  |  | 5 531,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Микрорайон ИЖС "Федосеевка" (2-я очередь) |  |  |  | 1 188,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 17

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

|  |  | Постановлением Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 458-пп приложение N 17 изложено в новой редакции. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Мероприятия по строительству автомобильных дорог к

объектам агропромышленного комплекса на 2019 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.06.2020 N 264-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование района, объекта | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВСЕГО, в том числе | 5,9 | 37 475 |
|  | Корочанский район |  |  |
| 1 | Строительство подъезда к питомнику "Зеленый горизонт" | 0,645 | 5 794 |
|  | Красногвардейский район |  |  |
| 2 | Строительство подъездов и внутриплощадочных проездов к объектам ОАО "Самаринское", с. Самарино | 5,298 | 31 681 |

## Приложение N 18

к государственной программе Белгородской

области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородской области"

Мероприятия по реализации подпрограммы 1 государственной

программы Белгородской области "Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

на 2022 - 2025 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2022 N 761-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование вида работ | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км/п. м | тыс. рублей | км/п. м | тыс. рублей | км/п. м | тыс. рублей | км/п. м | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ: |  | 15 686 129,5 |  | 11 205 700,9 |  | 11 856 456,8 |  | 13 396 635,4 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | 11 097 662,0 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 11 861 379,6 |  | 9 516 993,0 |  | 9 960 934,8 |  | 10 723 368,6 |
|  | - федеральный бюджет |  | 3 574 482,2 |  | 1 580 669,0 |  | 1 895 522,0 |  | 2 673 266,8 |
|  | - консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 250 267,7 |  | 108 038,9 |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автодорог и мостов |  | 2 549 570 |  | 3 314 650 |  | 3 400 000 |  | 3 500 000 |
|  | - областной бюджет |  | 2 549 570,0 |  | 3 314 650 |  | 3 400 000 |  | 3 500 000 |
| 2 | Безопасность дорожного движения |  | 479 920 |  | 371 950 |  | 400 000 |  | 400 000 |
|  | - областной бюджет |  | 479 920,0 |  | 371 950 |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 3 | Ремонт автодорог общего пользования | 238,2 | 5 656 735,2 | 138,9 | 3 225 948,3 | 142,4 | 3 193 748,1 | 237,4 | 6 744 482,5 |
|  | - областной бюджет |  | 3 628 390,2 |  | 2 362 078,5 |  | 2 348 948,1 |  | 5 844 482,5 |
|  | - федеральный бюджет |  | 2 028 345,0 |  | 863 869,8 |  | 844 800,0 |  | 900 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт автодорог в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 50,1 | 907 072,8 | 22,4 | 578 509,1 | 32,0 | 880 000,0 | 30,0 | 937 500,0 |
|  | - областной бюджет |  | 803 944,9 |  | 23 140,4 |  | 35 200,0 |  | 37 500,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 103 127,9 |  | 555 368,7 |  | 844 800,0 |  | 900 000 |
|  | - ремонт автодорог в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) | 100,2 | 2 166 251,7 | 11,7 | 311 197,6 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 241 034,6 |  | 2 696,5 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1 925 217,1 |  | 308 501,1 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт мостов | 9/271,9 | 84 629,0 | 10/228,9 | 87 986 | 6/325,1 | 100 000 | 6/325,1 | 100 000 |
|  | - областной бюджет |  | 84 629,0 |  | 87 986 |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | -/323,05 | 506 349,3 | -/558,8 | 514 178,0 | -/812,6 | 1 097 136,6 | -/800,0 | 1 847 152,9 |
|  | - областной бюджет |  | 19 205,7 |  | 19 190,0 |  | 185 843,4 |  | 73 886,1 |
|  | - федеральный бюджет |  | 460 935,1 |  | 460 558,1 |  | 911 293,2 |  | 1 773 266,8 |
|  | - консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 26 208,5 |  | 34 429,9 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | 5,5 | 467 735,1 | 7,0 | 205 212,5 | 8,7 | 760 000 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 467 735,1 |  | 70 608,5 |  | 760 000 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 134 604,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт автодорог в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5,5 | 295 366,3 | 3,2 | 140 212,5 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 295 366,3 |  | 5 608,5 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 134 604,0 |  |  |  |  |
| 7 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования |  | 277 177,1 | -/24,7 | 298 336,0 |  | 250 000,0 |  | 250 000 |
|  | - областной бюджет | 55,7 | 277 177,1 | 49,0 | 298 336 | 60,0 | 250 000 | 60,0 | 250 000 |
| 8 | Строительство межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | 4,2 | 217 071,8 | -/37,95 | 435 636,0 | 7,9 | 762 844,0 | 3,4 | 405 000 |
|  | - областной бюджет |  | 20 503,3 | -/37,95 | 435 636,0 | 7,9 | 647 158,9 | 3,4 | 405 000 |
|  | - федеральный бюджет | 4,2 | 196 568,5 |  |  |  | 115 685,1 |  |  |
| 9 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | 36,5 | 436 016,6 | 3,4 | 126 707,1 | 0,7 | 24 733,1 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 41 967,0 |  | 5 070,0 |  | 989,4 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 394 049,6 |  | 121 637,1 |  | 23 743,7 |  |  |
| 11 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 5,9 | 400 160 | 7,1 | 314 399,0 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 370 772 |  | 296 985,0 |  |  |  |  |
|  | - консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 29 388 |  | 17 414,0 |  |  |  |  |
| 12 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 277,8 | 2 803 412,3 | 67,9 | 857 832 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 2 608 741,1 |  | 801 637 |  |  |  |  |
|  | - консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 194 671,2 |  | 56 195 |  |  |  |  |
| 13 | Субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 84,1 | 1 109 223,1 | 71,9 | 1 247 866,0 | 94,5 | 1 717 995 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 1 109 223,1 |  | 1 247 866,0 |  | 1 717 995,0 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (иные межбюджетные трансферты T-2) | 39,3 | 383 284,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 383 284,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,8 | 111 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 111 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектно-изыскательские работы |  | 203 546 |  | 205 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |
|  | в том числе услуги "стройконтроль" |  | 31 405 |  |  |  |  |  |  |